## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2013	№ 214
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации районной целевой
программы «Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы»
за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года №1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет о реализации районной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы» за 2012 год утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 февраля 2010 года № 285 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 декабря 2012 года № 2343) (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район, начальника управления экономики Е.Н. Буковскую.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А.Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 31.01.2013 № 214

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий районной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы» за 2012 год

Муниципальная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 февраля 2010 года № 285 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 декабря 2012 года № 2343).
В 2012 году в рамках реализации Программы предусматривалось дальнейшее построение, содержание и развитие сети передачи данных администрации Кореновского района, оборудование коммуникационного центра, обеспечение и сопровождение системы электронного документооборота «СИНКОПА-Документ», дальнейший переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АКР, оборудование конференц-залов и пунктов видеоконференцсвязи, приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения для продолжения создания информационных систем, проведение мероприятия по защите информации, сопровождение систем защиты информации.
В целях реализации Программы были проведены следующие мероприятия:
- закупка необходимого оборудования и запасных частей;
- приобретение ПО «Microsoft», «VipNet Client», «КриптоПро», «Касперский», «Wine@Etersoft», ПО АРМ «Муниципал»;
- продление ПО «Dr. Web»;
- аренда нежилых помещений под размещения оборудования связи;
- оперативно-техническое обслуживание оборудований;
- поддержка ПО АРМ «Муниципал»;
- услуги по установке и настройке сервера ГИС.
Оценка результативности реализации программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:
- число посетителей официального сайта korenovsk.ru в месяц;
- количество рабочих мест оборудованных IP- телефонами.
  2
- Финансирование мероприятий Программы в 2012 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 465,0 тыс. рублей (приложение №1).
Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заведующий сектором информатизации
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район А.В.Надворный

        ПРИЛОЖЕНИЕ №1
        к отчету о реализации мероприятий
        районной целевой программы
        «Информатизация Кореновского района на
        2010-2012 годы» за 2012 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий районной целевой
программы «Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы»

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					тыс.руб.- / +	%

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Построение, содержание и развитие сети передачи данных администрации Кореновского района, оборудование коммуникационного центра	Районный бюджет	177,3	177,3	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
2.	Внедрение и развитие системы электронного документооборота "СИНКОПА-Документ", обеспечение работы и сопровождение системы	Районный бюджет	1,0	1,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.	Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АКР, оборудование конференц-залов и пунктов видеконференцсвязи	Районный бюджет	100,0	100,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
	Создание информационных систем, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение информационных систем	Районный бюджет	147,0	147,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
	Мероприятия по защите информации, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение систем защиты информации	Районный бюджет	39,7	39,7	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
Итого по Программе			465,0	465,0	0	0
в том числе:
Краевой бюджет (КБ)
Районный бюджет (РБ)			465,0	465,0	0	0
Привлеченные средства			0	0
Справочно:
капитальные расходы			0	0

Заведующий сектором информатизации
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район А.В.Надворный

        ПРИЛОЖЕНИЕ №2
        к отчету о реализации мероприятий
        районной целевой программы
        «Информатизация Кореновского района на
        2010-2012 годы» за 2012 год

АНАЛИЗ
показателей результативности районной целевой программы
«Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы»

№ / п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число посетителей официального сайта в месяц	чел.	7000	7000	0	0
2.	Количество рабочих мест оборудованных IP- телефонами	шт.	18	18	0	0

Заведующий сектором информатизации
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район А.В.Надворный

        ПРИЛОЖЕНИЕ №3
        к отчету о реализации мероприятий
        районной целевой программы
        « Информатизация Кореновского района на
        2010-2012 год» за 2012 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации районной целевой программы
«Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы»

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ДЦП / (5=4/3)

1	2	3	4	5
1	Построение, содержание и развитие сети передачи данных администрации Кореновского района, оборудование коммуникационного центра	177,3	177,3	100%
2	Внедрение и развитие системы электронного документооборота "СИНКОПА-Документ", обеспечение работы и сопровождение системы	1,0	1,0	100%
3	Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АКР, оборудование конференц-залов и пунктов видеконференцсвязи	100,0	100,0	100%
4	Создание информационных систем, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение информационных систем	147,0	147,0	100%
5	Мероприятия по защите информации, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение систем защиты информации	39,7	39,7	100%
	итого	465,0	465,0	100%

Заведующий сектором информатизации
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район А.В.Надворный

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
«Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы»
за январь-декабрь 2012 года

№ / п/п	Наименование мероприятия	План/ Исполнение	Общий объем финансирования,тыс. руб.	в том числе				% выполнения	Степень и результаты выполнения *
				Районный бюджет	привлеченные средства из:
					Федерального бюджета	Краевого бюджета	Внебюджетных источников

1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10
1	Построение, содержание и развитие сети передачи данных администрации Кореновского района, оборудование коммуникационного центра	План	177,3	177,3	0	0	0		Аренда и оперативно-тех. обслуживание оборудований; покупка мат. зап.; приобретение и услуги по демонтажу сплит-системы (1 шт.); очиститель оптических разъемов (1 шт.), шнур оптический (10 шт.), бокс пласт.(3 шт.), плинт LSA-Profil (20 шт.), коннектор (115 шт.), кабель UTP (610 м),кабель плоский тел.(200м), разъём RJ-45 (500 шт.), RJ-10 (100 шт.), RJ-11(200 шт.); шкаф настольный, бокорезы; коммутатор D-Link (1 шт.), жесткий диск 3.5" (1 шт.), кабель D-Link(4шт.); гильза термоус(100 шт.), салфетки KimWipes(1 упак), 2-пропанол (1л) 1 шт., дозатор пластмассовый(1 шт, тестер кабельный ТЕ-300 (1 шт.), инструмент для установки квадратных гаек (1 шт), инструмент обжимной (1шт), провод ПВ-3 (30 м)
		Исполнение	177,3	177,3	0	0	0	100%
2	Внедрение и развитие системы электронного документооборота "СИНКОПА-Документ", обеспечение работы и сопровождение системы	План	1,0	1,0	0	0	0	100%	Покупка термоэтикетки (20 шт.)
		Исполнение	1,0	1,0	0	0	0	100%
3	Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АКР, оборудование видеоконференцзалов и пунктов видеконференцсвязи	План	100,0	100,0	0	0	0	100%	Кабель ТСВ(0,1 км), бокс пласт.. 100 пар(2 шт.),магазин защиты для плинта KRONE 2/10(10шт.), газорязрядчик 8*13 (100шт.), плинт LSA-Profil (20 шт.), шнур контрольный(2 шт.), инструмент врезной сенсорный (1 шт.), тестовый набор(1 шт.), генератор RJ-12 (1шт.); покупка VoIP-телефонов Grandstream GXР-2110 (10 шт.), модуль расширения GXР2020 (2 шт.); услуги по редактированию файлов.
		Исполнение	100,0	100,0	0	0	0	100%
4	Создание информационных систем, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение информационных систем	План	147,0	147,0	0	0	0	100%	Покупка ПО «Microsoft», карты памяти(1 шт), запасных частей; системный блок в составе; ПО АРМ «Муниципал», ПО(WINE@Etersoft)обслуживание АРМ «Муниципал»; услуги по установке и настройке ГИС
		Исполнение	147,0	147,0	0	0	0	100%
5	Мероприятия по защите информации, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение систем защиты информации	План	39,7	39,7	0	0	0	100%	Приобретение ПО «Касперский»(30 шт.); приобретение ПО «ViPNet Client» и сопровождение; ПО «КриптоПро»(2 шт.); ПО «Обслуживание бухг.»; услуги в обл. информац. тех. «СертрумЛайт»; продление лицен. прав на ПО «Dr. Web».
		Исполнение	39,7	39,7	0	0	0	100%
6	Итого по программе	План	465,0		0	0	0	100%
		Исполнение	465,0		0	0	0	100%

Заведующий сектором информатизации
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район А.В.Надворный

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район	Е.Н.Буковская

Заместитель главы муниципального
образования Кореновский район,
начальник финансового управления Н.Г.Лысенко

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
«Информатизация Кореновского района на 2010-2012 годы»

№ / п/п	Перечень программных мероприятий	Годы реализации Программы	План/ Исполнение	Общий объем финансирования, / тыс. руб.	в том числе				% выполнения
					Местный бюджет	привлеченные средства из:
						Федерального бюджета	Краевого бюджета	Внебюджетных источников

1	2	3	4	5=6+7+8+9	6	7	8	9	10
1	Построение, содержание и развитие сети передачи данных администрации Кореновского района, оборудование коммуникационного центра	Всего	План	808,282	808,282	0	0	0	100%
			Исполнение	808,282	808,282	0	0	0	100%
		2010	План	324	324	0	0	0	100%
			Исполнение	324	324	0	0	0	100%
		2011	План	306,982	306,982	0	0	0	100%
			Исполнение	306,982	306,982	0	0	0	100%
		2012	План	177,3	177,3	0	0	0	100%
			Исполнение	177,3	177,3	0	0	0	100%
2	Внедрение и развитие системы электронного документооборота "СИНКОПА-Документ", обеспечение работы и сопровождение системы	Всего	План	156,626	156,626	0	0	0	100%
			Исполнение	156,626	156,626	0	0	0	100%
		2010	План	109	109	0	0	0	100%
			Исполнение	109	109	0	0	0	100%
		2011	План	46,626	46,626	0	0	0	100%
			Исполнение	46,626	46,626	0	0	0	100%
		2012	План	1	1	0	0	0	100%
			Исполнение	1	1	0	0	0	100%
3	Переход на использование IP телефонии и видеосвязи для работы подразделений в составе СПД АКР, оборудование видеоконференцзалов и пунктов видеконференцсвязи	Всего	План	606,007	606,007	0	0	0	100%
			Исполнение	606,007	606,007	0	0	0	100%
		2010	План	453	453	0	0	0	100%
			Исполнение	453	453	0	0	0	100%
		2011	План	53,007	53,007	0	0	0	100%
			Исполнение	53,007	53,007	0	0	0	100%
		2012	План	100	100	0	0	0	100%
			Исполнение	100	100	0	0	0	100%
4	Создание информационных систем, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение информационных систем	Всего	План	730	730	0	0	0	100%
			Исполнение	730	730	0	0	0	100%
		2010	План	50	50	0	0	0	100%
			Исполнение	50	50	0	0	0	100%
		2011	План	533	533	0	0	0	100%
			Исполнение	533	533	0	0	0	100%
		2012	План	147	147	0	0	0	100%
			Исполнение	147	147	0	0	0	100%
5	Приведение веб-сайтов в домене korenovsk.ru в соответствие требованиям 8-ФЗ от 9.02.2009г., затраты на содержание сайтов и подключения к сети «Интернет», разработка, покупка и сопровождение сервисов сайтов	Всего	План	19,365	19,365	0	0	0	100%
			Исполнение	19,365	19,365	0	0	0	100%
		2010	План	-	-	0	0	0	-
			Исполнение	-	-	0	0	0	-
		2011	План	19,365	19,365	0	0	0	100%
			Исполнение	19,365	19,365	0	0	0	100%
		2012	План	-	-	0	0	0	-
			Исполнение	-	-	0	0	0	-
6	Мероприятия по защите информации, покупка оборудования и программного обеспечения, сопровождение систем защиты информации	всего	План	80,720	80,720	0	0	0	100%
			Исполнение	80,720	0,720	0	0	0	100%
		2010	План	-	-	0	0	0	-
			Исполнение	-	-	0	0	0	-
		2011	План	41,020	41,020	0	0	0	100%
			Исполнение	41,020	41,020	0	0	0	100%
		2012	План	39,7	39,7	0	0	0	100%
			Исполнение	39,7	39,7	0	0	0	100%
7	Всего по программе		План	2 401 000	2 401 000	0	0	0	100%
			Исполнение	2 401 000	2 401 000	0	0	0	100%

Заведующий сектором информатизации
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район А.В.Надворный

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
управления экономики администрации
муниципального образования
Кореновский район	Е.Н.Буковская

Заместитель главы муниципального
образования Кореновский район,
начальник финансового управления Н.Г.Лысенко