

1. **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**
2. **КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**
3. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
5. **от 07.08.2025 № 1128**
6. г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года №1916 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845) администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года №1916 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании, по тексту постановления слова «муниципального образования Кореновский район» заменить словами «муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 17 декабря 2024 года №1679 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года №1916 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального

2

образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район Краснодарского края

от 07.08.2025 года № 1128

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Аллигатор» муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Развитие теплоэнергетического комплекса;  2. Организация газоснабжения поселений;  3.Обращение с твердыми коммунальными отходами;  4.Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;  - обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;  повышение качества предоставляемых услуг,  - снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии;  - развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района;  - увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района;  - улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, а также за счет мероприятий по рекультивации.  - обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями.  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту |
| Задачи муниципальной программы | - поэтапная замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей Кореновского района  - приведение в соответствие с мировыми требованиями объектов теплоэнергетики Кореновского района;  - повышение эффективности теплоснабжения при минимизации отрицательного воздействия энергетического производства на окружающую среду;  -развитие и модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование и строительство газопроводов и газораспределительных станций);  - участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский район.  - Реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.  - Создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.  -Обеспечение правопорядка и сохранение результатов рекультивации.  организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Кореновский района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  - создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -Замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;  - Повышение эффективности теплоснабжения;  -Контроль существующей газоснабжающей системы;  - Количество ликвидированных свалок;  - Количество создания и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  - - Количество действующих муниципальных маршрутов в общей потребности муниципальных маршрутов, для осуществления перевозок пассажиров и багажа;  - Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района;  - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы, этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет — 17 577,4 тысяча рублей, том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края:  2024 год — 2 860,0 тысяч рублей  2025 год — 14 717,4 тысяч рублей  2026 год — 0,0 тысяч рублей  2027 год — 0,0 тысяч рублей  2028 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» (далее — муниципальная программа) направлена на улучшения качества жизни населения Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

В муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края эксплуатируется 50 котельных и 35,3 км теплотрасс.

Суммарная установленная мощность муниципальных котельных составляет 21,865 Гкал/ч, подключенная максимальная нагрузка - 5,249 Гкал/ч. Коэффициент использования установленной мощности - 0,24 %. Вследствие низкого коэффициента использования установленной мощности происходит значительный перерасход топлива, электроэнергии и воды при выработке тепловой энергии в котлах, так как наиболее экономичный режим работы котельных установок ограничивается не менее 75-процентной загрузкой котлоагрегата. Причина низкой загрузки котельных в том, что оснащение их теплогенерирующим оборудованием проводилось без технико-экономического обоснования потребностей в тепловой энергии на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Средний срок службы оборудования котельных и тепловых сетей 20 лет. Годовая выработка тепла за 2006 год составила 12,165 тыс. Гкал. При этом расход тепла на собственные нужды - 0,3 тыс. Гкал, потери тепловой энергии при ее транспортировке - 1,8 тыс. Гкал или 15,47%. При общей протяженности теплотрасс 6,6 км в двухтрубном исчислении потери тепла составляют 3,6 Гкал на 1 км. Котлов, работающих на твердом топливе - 3 в 1 котельной. Все котлы устаревшего типа - чугунные и стальные секционные. Котельные, работающие на твердом и жидком топливе в первую очередь нуждаются в модернизации, так как их дальнейшая эксплуатация пагубно сказывается на экологии и здоровье жителей близлежащих районов.

Необходимость модернизации теплоэнергетической отрасли района программными мероприятиями обусловлена значительными капитальными вложениями, сжатыми сроками ее выполнения и необходимостью централизации функций управления и контроля за ходом исполнения мероприятий Программы, так как объектом реализации Программы является производственно-имущественный комплекс, находящийся в муниципальной собственности.

В муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Населенные пункты снабжаются природным газом от 7 газораспеделительных станций: ГРС ст.Платнировская; ГРС ст.Дядьковская; ГРС ст.Сергиевская; ГРС п.Комсомольский; ГРС г.Кореновск; ГРС п.Новоберезанский;ГРС ст.Раздольная. На обслуживании АО «Кореновскрайгаз» находится 1103 км газопроводов, в том числе 697,8 км подземных газопроводов.

Эксплуатируется 26 стационарных газорегуляторных пунктов (ГРП), 183 шкафных ГРП, 451 коммунально-бытовых и 11 промышленных объектов.

Не все жители Кореновского района обеспечены качественным и стабильным газоснабжением.

Таким образом, на сегодняшний день имеется потребность в проектировании и строительстве подводящих газопроводов в отдаленных населенных пунктах Кореновского района.

Администрацией муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края прорабатывается возможность размещения полигона твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, соответствующего всем требованиям природоохранного законодательства. Также, на основании приказа Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского краяот 7 июля 2023 года №332 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории «Сириус», в котором определены районы размещения межмуниципальных комплексов по утилизации твердых бытовых отходов. Муниципальное образование Кореновский муниципальный район Краснодарского края входит в Кореновскую зону деятельности региональных операторов.

Исходя из анализа экологической ситуации, основными причинами возникновения проблем в области обращения ТКО следует считать:

- эксплуатацию полигонов (свалок) в разрез требованиям природоохранного законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами;

- отсутствие системы вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот;

- недостаточно высокий уровень экологической культуры и этики среди населения.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения. Поэтому для органов местного самоуправления организация безопасного, регулярного транспортного сообщения означает повышение социальной и трудовой активности жителей, что также непосредственно влияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются связующим звеном между населенными пунктами, расположенными в границах муниципального образования Кореновский район. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Кореновский район района по состоянию на 1 ноября 2023 года составляет 679,987 км. На балансе (в казне) администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края автомобильные дороги не значатся.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Основная цель программы - реализация комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей в тепловой энергии, газоснабжения и улучшение экологической ситуации Кореновского района.

2.2. Для достижения поставленных целей, необходимо поэтапно произвести замену теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей, отслуживших нормативные сроки эксплуатации, данное оборудование должно отвечать мировым требованиям по надежности, безопасности, экономичности и автоматизации. Модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование, строительство и организация эксплуатации газопроводов и газораспределительных станций). Реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

2.3. Сроки реализации муниципальной программы: 2024– 2028 годы.

2.4. Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 1.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

В целях выполнения задач и достижения установленной цели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» предусматривает реализация четырех подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие теплоэнергетического комплекса» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей в тепловой энергии Кореновского района, отвечающих требованиям энергетической и экологической безопасности, оптимизации расходов граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде на оплату жилищно-коммунальных услуг, снижению расходов бюджета Кореновского района на ремонт инженерной инфраструктуры, увеличение налогооблагаемой базы теплоэнергетических предприятий. Внедрение современного оборудования и технологий позволит создать основу для организации на рынке жилищно-коммунальных услуг прибыльного и инвестиционно-привлекательного бизнеса. Увеличить объемы производства в жилищном строительстве и гостиничном бизнесе. Создаст условия для строительства дополнительных мощностей по производству теплоэнергетического оборудования, труб из стальных, полимерных, керамических и композитных материалов, поиска альтернативных способов теплоснабжения на основе возобновляемых источников энергии.

Подпрограмма «Организация газоснабжения поселений» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района; увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района, модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование, строительство и организация эксплуатации газопроводов и газораспределительных станций).

Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов, создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов, обеспечение правопорядка и сохранение результатов рекультивации.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями,  обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объемы и источники финансирования Программы определяются Перечнем программных мероприятий. Общий планируемый объем финансирования Программы на 2024-2028 годы составит 17 577,4 тыс. рублей.

Структура финансирования Программы

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источники и направления расходов | Объем финансирования | | | | | |
| Всего | В том числе погодам | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Развитие теплоэнергетического комплекса» | Районный бюджет | 1155,2 | 1155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет  (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 1155,2 | 1155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Организация газоснабжения поселений» | Районный бюджет | 2329,0 | 558,0 | 1771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет  (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 2329,0 | 558,0 | 1771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | Районный бюджет | 14 093,2 | 1146,8 | 12 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет  (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 14 093,2 | 1146,8 | 12 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного  значения» | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет  (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общий объем финансирования мероприятий Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» | Районный бюджет | 17 577,4 | 2860,0 | 14 717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет  (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО | 17 577,4 | 2860,0 | 14 717,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 961; подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае».

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики и финансовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7 постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

Ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации на бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

|  |
| --- |
| Приложение №1  к паспорту муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Статус | Значение показателей | | |  |  |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028 годы» | | | | | | | |
| 1.1 |  | Подпрограмма «Развитие теплоэнергетического комплекса» | | | | | | | |
|  |  | Цель: обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;  - обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;  повышение качества предоставляемых услуг,  - снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии;  - повышение качества жизни населения Кореновского района. | | | | | | | |
|  |  | Задачи: поэтапная замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей Кореновского района  - приведение в соответствие с мировыми требованиями объектов теплоэнергетики Кореновского района;  - повышение эффективности теплоснабжения при минимизации отрицательного воздействия энергетического производства на окружающую среду; | | | | | | | |
| 1.2 |  | Целевые показатели: | | | | | | | |
| 1.2.1 |  | Замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2 |  | Повышение эффективности теплоснабжения | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  | Подпрограмма «Организация газоснабжения поселений» | | | | | | | |
|  |  | Цель: развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района; увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района; | | | | | | | |
|  |  | Задачи: развитие и модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование и строительство газопроводов и газораспределительных станций). Участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. | | | | | | | |
| 2.1 |  | Целевые показатели: | | | | | | | |
| 2.1.1 |  | Контроль существующей газоснабжающей системы | ед | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами » | | | | | | | |
|  |  | Цель: Улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. | | | | | | | |
|  |  | Задачи: Реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Обеспечение правопорядка и сохранение результатов рекультивации. | | | | | | | |
| 3.1 |  | Целевые показатели: | | | | | | | |
| 3.1.1 |  | Количество ликвидации свалок | ед | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 |  | Количество создания и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» | | | | | | | | |
| 4.1 |  | Цель: обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. | | | | | | | |
|  |  | Задачи: организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  - создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. | | | | | | | |
|  |  | Целевые показатели: | | | | | | | |
| 4.2 |  | Количество действующих муниципальных маршрутов в общей потребности муниципальных маршрутов, для осуществления перевозок пассажиров и багажа. | ед | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.3 |  | Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района. | ед | 3 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| 4.4 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципальной программы

# муниципального образования Кореновский район

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, топливно-энергетического

комплекса и транспорта муниципального

образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на

2024-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Развитие теплоэнергетического комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Аллигатор» муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | - обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;  - обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;  повышение качества предоставляемых услуг,  - снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии; |
| Задачи  подпрограммы | - поэтапная замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей Кореновского района  - приведение в соответствие с мировыми требованиями объектов теплоэнергетики Кореновского района;  - повышение эффективности теплоснабжения при минимизации отрицательного воздействия энергетического производства на окружающую среду; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -Замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей;  - повышение эффективности теплоснабжения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 1 155,2 тысяч рублей, том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район:  2024 год — 1 155,2 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  2026 год — 0,0 тысяч рублей  2027 год — 0,0 тысяч рублей  2028 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и повышение качества жизни населения путем модернизации теплоэнергетической отрасли района. Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять проектирование за счет средств местного бюджета.

Выполнение подпрограммы позволит решить задачи, направленных на удовлетворение потребностей в тепловой энергии Кореновского района, отвечающих требованиям энергетической и экологической безопасности, оптимизации расходов граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде на оплату жилищно-коммунальных услуг, снижению расходов бюджета Кореновского района на ремонт инженерной инфраструктуры, увеличение налогооблагаемой базы теплоэнергетических предприятий.

Средний срок службы оборудования котельных и тепловых сетей 20 лет. Годовая выработка тепла за 2006 год составила 12,165 тыс. Гкал. При этом расход тепла на собственные нужды - 0,3 тыс. Гкал, потери тепловой энергии при ее транспортировке - 1,8 тыс. Гкал или 15,47%. При общей протяженности теплотрасс 6,6 км в двухтрубном исчислении потери тепла составляют 3,6 Гкал на 1 км. Котлов, работающих на твердом топливе - 3 в 1 котельной. Все котлы устаревшего типа - чугунные и стальные секционные. Котельные, работающие на твердом и жидком топливе в первую очередь нуждаются в модернизации, так как их дальнейшая эксплуатация пагубно сказывается на экологии и здоровье жителей близлежащих районов.

Сохранение природной среды - одна из основных причин необходимости реконструкции котельных, наносящих невосполнимый вред природе при сжигании экологически «грязных» мазута, угля и печного топлива. Территория вокруг данных котельных сильно загрязнена продуктами сгорания и несгоревшим топливом. Жидкий мазут и печное топливо просачиваются в почву и загрязняют грунтовые воды. В мероприятия Программы включена газификация 1 котельной района и разработка проектно-сметной документации на газификацию 1 котельной.

Модернизация теплоэнергетического комплекса Кореновского района позволит увеличить объемы производства в жилищном строительстве и гостиничном бизнесе. Создаст условия для строительства дополнительных мощностей по производству теплоэнергетического оборудования, труб из стальных, полимерных, керамических и композитных материалов, поиска альтернативных способов теплоснабжения на основе возобновляемых источников энергии.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель - реализация комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей в тепловой энергии Кореновского района, отвечающих требованиям энергетической и экологической безопасности, оптимизации расходов граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде на оплату жилищно-коммунальных услуг, снижению расходов бюджета Кореновского района на ремонт инженерной инфраструктуры, увеличение налогооблагаемой базы теплоэнергетических предприятий.

2.2 Задачи — строительство новых котельных, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2024-2028 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 1.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы определяются Перечнем подпрограммных мероприятий. Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2024-2028 годы составит 1 155,2 тыс. рублей.

Структура финансирования Подрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | |  |  |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | |  |  |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 155,2 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 1 155,2 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 961; подпрограммы «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае».

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики и финансовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7 постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

Ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации на бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

|  |
| --- |
| Приложение №1  к паспорту муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Развитие теплоэнергетического комплекса» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие теплоэнергетического комплекса»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие теплоэнергетического комплекса» | | | | | | | |
|  | Цель: обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;  - обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;  повышение качества предоставляемых услуг,  - снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии;  - повышение качества жизни населения Кореновского района. | | | | | | | |
|  | Задачи: поэтапная замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей Кореновского района  - приведение в соответствие с мировыми требованиями объектов теплоэнергетики Кореновского района;  - повышение эффективности теплоснабжения при минимизации отрицательного воздействия энергетического производства на окружающую среду; | | | | | | | |
| 2 | Целевые показатели: | | | | | | | |
| 2.1 | Замена и ремонт теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | Повышение эффективности теплоснабжения | ед | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

|  |
| --- |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Развитие теплоэнергетического комплекса» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие теплоэнергетического комплекса»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | | | | | | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | | | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | | 12 |
| 1 | Цель | Реализация комплекса мер, направленных на удовлетворение потребностей в тепловой энергии Кореновского района, отвечающих требованиям энергетической и экологической безопасности, оптимизации расходов граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде на оплату жилищно-коммунальных услуг, снижению расходов бюджета Кореновского района на ремонт инженерной инфраструктуры, увеличение налогооблагаемой базы теплоэнергетических предприятий. | | | | | | |  | | |  |  | |
| 1.1 | Задача | Строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций. | | | | | | |  | | | |  | |
| 1.1.1 | Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1 | Всего | 1 155,2 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2-3 квартал 2024 года | Обеспечение теплоснабжением и ГВС объектатеплопотребления "Бассейн", расположенного по адресу г. Кореновск ул. Фрунзе 180Е | | | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кореновский район |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 1 155,2 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | ИТОГО |  | 1 155,2 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |  | | |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципальной программы

# муниципального образования Кореновский район

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, топливно-энергетического

комплекса и транспорта муниципального

образования Кореновский муниципальный район

Краснодарского края на

2024-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Организация газоснабжения поселений»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | - развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района;  - увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района; |
| Задачи  подпрограммы | - развитие и модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование и строительство газопроводов и газораспределительных станций);  - участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Контроль существующей газоснабжающей системы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024 - 2028 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 2329,0 тысяч рублей, том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края :  2024 год — 558,0 тысяч рублей  2025 год — 1771,0 тысяч рублей  2026 год — 0,0 тысяч рублей  2027 год — 0,0 тысяч рублей  2028 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

В муниципальном образовании Кореновский муниципальный район Краснодарского края газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Населенные пункты снабжаются природным газом от 7 газораспеделительных станций: ГРС ст.Платнировская; ГРС ст.Дядьковская; ГРС ст.Сергиевская; ГРС п.Комсомольский; ГРС г.Кореновск; ГРС п.Новоберезанский;ГРС ст.Раздольная. На обслуживании АО «Кореновскрайгаз» находится 1103 км газопроводов, в том числе 697,8 км подземных газопроводов.

Эксплуатируется 26 стационарных газорегуляторных пунктов (ГРП), 183 шкафных ГРП, 451 коммунально-бытовых и 11 промышленных объектов.

Не все жители Кореновского района обеспечены качественным и стабильным газоснабжением.

Таким образом, на сегодняшний день имеется потребность в проектировании и строительстве подводящих газопроводов в отдаленных населенных пунктах Кореновского района.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель - развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района; увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района;

2.2 Задачи - развитие и модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование, строительство и организация эксплуатации газопроводов и газораспределительных станций); участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2024-2028 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 1.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы определяются Перечнем программных мероприятий. Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2024-2028 годы составит 2329,0 тыс. рублей.

Структура финансирования подпрограммы тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2329,0 | 558,0 | 1771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2329,0 | 558,0 | 1771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 2329,0 | 558,0 | 1771,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики и финансовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7 постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

Ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации на бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

|  |
| --- |
| Приложение №1  к паспорту муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Организация газоснабжения поселений» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация газоснабжения поселений»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно энергетического

комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Организация газоснабжения поселений» | | | | | | | |
|  | Цель: развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района; увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района; | | | | | | | |
|  | Задачи: развитие и модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование и строительство газопроводов и газораспределительных станций). Участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский район. | | | | | | | |
| 2 | Целевые показатели: | | | | | | | |
| 2.1 | Контроль существующей газоснабжающей системы | ед | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Организация газоснабжения поселений» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Организация газоснабжения поселений»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно энергетического

комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | | | | | | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Цель | Развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района; увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района; | | | | | | |  | | | |  |
| 1.1 | Задача | Развитие и модернизация существующей газоснабжающей системы (проектирование, строительство и организация эксплуатации газопроводов и газораспределительных станций); участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. | | | | | | |  | | | |  |
| 2. | Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | Всего | 1116,0 | 558,0 | 558,0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 1116,0 | 558,0 | 558,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Оплата мероприятий по эксплуатации и техническому обслуживанию опасных производственных объектов газоснабжения в поселениях муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края | Всего | 1213, | 0 | 1213,0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Местный бюджет | 1213,0 | 0 | 1213,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО | | | 2329,0 | 558,0 | 1771,0 | 0 | 0 | 0 | |  |  |  | |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту муниципальной программы

муниципального образования Кореновский район

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, топливно энергетического

комплекса и транспорта муниципального

образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

2024-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Обращение с твердыми коммунальными отходами»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | Улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, а так же за счет мероприятий по рекультивации; |
| Задачи  подпрограммы | Реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.  Создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.  Обеспечение правопорядка и сохранение результатов рекультивации. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Количество ликвидированных свалок  - Количество создания и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 14 093,2 тысяч рублей, том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края:  2024 год — 1 146,8 тысяч рублей  2025 год — 12 946,4 тысяч рублей  2026 год — 0,0 тысяч рублей  2027 год — 0,0 тысяч рублей  2028 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и возможность размещения полигона твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, соответствующего всем требованиям природоохранного законодательства. Также, на основании приказа Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 7 июля 2023 года №332 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Краснодарского края и федеральной территории «Сириус», в котором определены районы размещения межмуниципальных комплексов по утилизации твердых бытовых отходов. Муниципальное образование Кореновский муниципальный район Краснодарского края входит в Кореновскую зону деятельности региональных операторов.

На территории Кореновского района деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) осуществляет следующие организации: ООО «Регулируемый оператор» (Кореновское городское поселение), ООО«Экостандарт» (Бураковское, Раздольненское и Платнировское сельские поселения), ООО «Кубаньэкосервис» (Братковское, Дядьковское, Журавское, Новоберезанское, Пролетарское, Сергиевское сельские поселения).

Исходя из анализа экологической ситуации, основными причинами возникновения проблем в области обращения ТКО следует считать:

- эксплуатацию полигонов (свалок) в разрез требованиям природоохранного законодательства в части обращения с твердыми коммунальными отходами;

- отсутствие системы вовлечения твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот;

- недостаточно высокий уровень экологической культуры и этики среди населения.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель — улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.

2.2 Задачи — реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Обеспечение правопорядка и сохранение результатов рекультивации.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2024-2028 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 1.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы определяются Перечнем программных мероприятий. Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2024-2028 годы составит 14 093,2 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 14 093,2 | 1146,8 | 12 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 14 093,2 | 1146,8 | 12 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 14 093,2 | 1146,8 | 12 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики и финансовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7 постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

Ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации на бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

|  |
| --- |
| Приложение №1  к паспорту муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Обращение с твердыми коммунальными отходами» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно энергетического

комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | |
|  | Цель: Улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. | | | | | | | | |
|  | Задачи: Реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. Обеспечение правопорядка и сохранение результатов рекультивации. | | | | | | | | |
| 2 | Целевые показатели: Ликвидация свалок. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество ликвидированных свалок | ед | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед | | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество созданных мест складирования крупногабаритных отходов | ед | | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | |  | | | | | | |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обращение с твердыми коммунальными отходами»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно энергетического

комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | | | | | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
|  | Цель | Частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями. | | | | | | |  | |  | |
|  | Задача | Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств. | | | | | | |  | |  | |
| 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 2323,0 | 803,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал 2024  1-4 квартал 2025 |  | | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2323,0 | 803,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов, в том числе:  2.1. Изготовление локально сметного расчета по объекту: «Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 3 км юго-западнее ст.Дядьковской»  2.2.Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 3 км юго-западнее ст.Дядьковской  2.3. Ведение технического надзора на объекте: «Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 3 км юго-западнее ст.Дядьковской»  2.4.Транспортирование твердых коммунальных отходов и иных отходов 4-5 класса опасности на объект накопления с целью дальнейшей передачи на размещение с объекта: «Свалка твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 3 км юго-западнее ст.Дядьковской» | Всего | 9 906,4 | 0,0 | 9 906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1-4 квартал 2024  1-4 квартал 2025 |  | |  |
|  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | Местный бюджет | 9 906,4 | 0,0 | 9 906,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 3 | Создание места складирования крупногабаритных отходов | Всего | 1863,8 | 343,8 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 квартал 2024 |  | | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1863,8 | 343,8 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  | 14 093,2 | 1146,8 | 12 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе

муниципального образования Кореновский район

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства, топливно энергетического

комплекса и транспорта муниципального

образования Кореновский

муниципальный район

Краснодарского края

2024-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | - обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в граница муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. |
| Задачи  подпрограммы | - организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  - создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Количество действующих муниципальных маршрутов в общей потребности муниципальных маршрутов, для осуществления перевозок пассажиров и багажа;  - Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района;  - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 0 тысяч рублей, том числе за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края:  2024 год - 0.0 тысяч рублей  2025 год - 0.0 тысяч рублей  2026 год - 0.0 тысяч рублей  2027 год - 0.0 тысяч рублей  2028 год - 0.0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Разработка и реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» на 2024-2028гг осуществляется в соответствии с частью 5 и частью 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и повышение качества жизни населения путем создания необходимого количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок и обеспечения безопасности движения на дорогах общего пользования местного значения.

По состоянию на 1 ноября 2023 года на территории муниципального образования Кореновский район действуют 9 муниципальных маршрутов между населёнными пунктами района. Свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок между населёнными пунктами района выданы 01.07.2017, со сроком действия до 01.08.2024.

За время осуществления регулярных перевозок заявлений, о внесении изменений в указанные маршруты и/или об организации новых маршрутов, в администрацию муниципального образования Кореновский район, не поступало. Однако, такая возможность предусмотрена правовыми актами муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Существующие маршруты поддерживают надёжную связь поселений района с административным центром, что позволяет обеспечить пассажиров межмуниципальными маршрутами.

Доступность транспортных услуг относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения. Поэтому для органов местного самоуправления организация безопасного, регулярного транспортного сообщения означает повышение социальной и трудовой активности жителей, что также непосредственно влияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных проблем.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются связующим звеном между населенными пунктами, расположенными в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Кореновский район района по состоянию на 1 ноября 2023 года составляет 679,987 км. На балансе (в казне) администрации муниципального образования Кореновский район автомобильные дороги не значатся.

Полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Кореновский район наделены городское и сельские поселения Кореновского района (собственники дорог).

При постановке на баланс муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края дорог общего пользования будут решаться следующие вопросы. В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги, большую актуальность приобретают мероприятия с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. В случае передачи в собственность существующих дорог в администрацию муниципального образования Кореновский район будет учитываться тот факт, что в течении длительного времени темпы износа автомобильных дорог были выше их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют высокую степень износа.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта.

Важны мероприятия по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и создание безопасных условий дорожного движения.

Анализ возможных проблем, связанных с обеспечением транспортным сообщением поселений и неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Целесообразность разработки муниципальной программы, реализующей программно-целевой метод решения проблем транспорта и дорожной деятельности, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в транспортной и дорожной сфере, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решать задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития Кореновского района как многофункционального муниципального образования с качественным социальным уровнем жизни населения и благоприятными условиями для экономической деятельности.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Основными целями подпрограммы является:

- обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

2.2. Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых маршрутов.

2.2.2. Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

2.2.3. Создание безопасных условий дорожного движения между населенными пунктами муниципального образования Кореновский район.

2.3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2028 годы

2.4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 1.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы определяются Перечнем подпрограммных мероприятий. Общий планируемый объем финансирования подпрограммы на 2024-2028 годы составит 0,0 тыс. рублей.

Структура финансирования Подрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ВСЕГО | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счет средств районного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий программы осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в управление экономики и финансовое управление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе мероприятий согласно приложения № 7 постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 2 ноября 2023 года № 1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» (с учетом изменений от 24 июня 2025 года №845).

Ответственный исполнитель администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации на бумажных и электронных носителях.

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак

|  |
| --- |
| Приложение №1  к муниципальной подпрограмме  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие теплоэнергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | статус | Значение показателей | | | | |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» | | | | | | | | |
|  |  | Цель: обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. | |  | | | | | | |
|  |  | Задачи: организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;  - организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  - создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края. | |  | | | | | | |
|  | 2 | Целевые показатели: | |  | | | | | | |
|  | 2.1 | Количество действующих муниципальных маршрутов в общей потребности муниципальных маршрутов, для осуществления перевозок пассажиров и багажа. | | ед | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | 2.2 | Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром в общей численности населения района. | | ед | 3 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
|  | 2.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приложение №3  муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» | | |  | | | | | | | |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Развитие теплоэнергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2024-2028год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | | | | | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель | Обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок. | | | | | | | | | |
|  | Задача | Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых муниципальных маршрутов регулярных перевозок. | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок между населёнными пунктами Кореновского района | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2 | Проведение открытого конкурса на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа муниципальными маршрутами между населёнными пунктами Кореновского района | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Цель | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения. | | | | | | | | | |
|  | Задача | Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения муниципального образования Кореновский района. | | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края» | Всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края В.Н. Нейжмак