[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20.03.2026


                                                           
                                         № 96-р
г. Кореновск
О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы муниципального образования Кореновский муниципальный  район Краснодарского края к осенне-зимнему

периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетики», Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года №130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края к устойчивой работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов:


1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кореновский муниципальный район к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов (приложение) и довести до глав поселений муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.


2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль   за  выполнением   настоящего   распоряжения  возложить на
2
заместителя главы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  А.Е. Дружинкина.
         4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава

муниципального образования
Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                     С.А.Голобородько
                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
             УТВЕРЖДЕН
                                                                              распоряжением  администрации
                                                                           муниципального образования 
                                                                        Кореновский муниципальный район  

                                                                          Краснодарского края
                                                                          от 20.03.2026 года  № 96-р 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 

социальной сферы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  к осенне-зимнему

периоду 2026-2027 годов

1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:
1.1. Отопительный период 2022-2023г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 225
Длительность отопительного периода, сутки: 181

1.2. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 225
Длительность отопительного периода, сутки: 180

1.3. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 225
Длительность отопительного периода, сутки: 184

1.4. Отопительный период 2025-2026г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 225
Длительность отопительного периода, сутки:

07.10.2025-

2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель

	ОЗП 

2022-2023
	+10
	+9
	+3
	-1
	-1
	+7
	-9

	ОЗП 

2023-2024
	+15
	+8
	+2
	0
	+4
	+4
	+13

	ОЗП 

2024-2025
	+14
	+4
	0
	+2
	-1
	+4
	+10


3. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 15.02.2026
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2026
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2026
	Администрация Кореновского городского поселения 

Администрация Братковского сельского поселения

Администрация Пролетарского сельского поселения

	4.
	Проведение рабочих совещаний совместно с теплоснабжающими организациями по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 01.10.2026 г.
	Комиссия по подготовки оценки готовности к отопительному периоду

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.04.2026


	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.04.2026
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2026
	Комиссия по подготовки оценки готовности к отопительному периоду

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2026
	Комиссия по подготовки оценки готовности к отопительному периоду

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2026
	Комиссия по подготовки оценки готовности к отопительному периоду

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2026
	Комиссия по подготовки оценки готовности к отопительному периоду

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2026
	Комиссия по подготовки оценки готовности к отопительному периоду

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г
	не позднее 20.11.2025
	

	14.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025
	Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края


Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования 

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края                                                                            В.Н. Нейжмак
