## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2013					                                № 1856

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября 2011 года    № 2073
«Об утверждении  долгосрочной муниципальной целевой программы

«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы»

В связи с перераспределением средств по годам и в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 25 мая 2012 года № 1000 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Кореновский район                   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в  постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября  2011 года  № 2073  « Об утверждении долгосрочной муниципальной  целевой  программы «Обращение  с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012 -2014 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 24 апреля 2013 года         № 837 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября 2011 года        № 2073 «Об утверждении  долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального  образования

Кореновский  район                                                                       С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.10.2013№ 1856

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 14.10.2011  № 2073

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Кореновский район

от31.10.2013№1856

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы»

| Наименование Программы | долгосрочная муниципальная целевая программа«Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Цели и задачи Программы | 1)Улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. 2)Реорганизация систем управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. 3)Создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов. |

2

| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| Объем и источник финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 1800 тысяч рублей из бюджета муниципального образования, в том числе 2012 год - 0 тысяч рублей 2013 год - 498,7,тысяч рублей 2014 год - 1195,1 тысяч рублей |
| Контроль за исполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки программы и обоснование решение проблем

Решение  задач Программы  возложено на муниципальное образование согласно п.14 ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». На территории муниципального образования Кореновский район находится 1 площадка (6 га) для временного хранения твердых бытовых отходов, расположенная в станице Платнировской.

Также ведется работа по организации районного полигона твердых бытовых отходов, который планируется к размещению в 1 км западнее от станицы Платнировской ориентировочной площадью 20,0 га.

Санитарная очистка в муниципальном образовании Кореновский район производится предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на договорной основе по планово расчетному тарифу. В системе санитарной очистки задействован парк специальной техники. Износ транспорта составляет 70%.

Абонентскими службами предприятий, занятых в сфере ТБО, ведется непрерывная работа, направленная на принятие мер по увеличению охвата населения и предприятий услугами по сбору и  вывозу отходов. Также к данной работе привлечены сотрудники администраций поселений, ТОСов, квартальные, участковые, депутаты Советов поселений.

Исходя из анализа экологической ситуации, основными причинами возникновения проблем в области обращения ТБО следует считать:

-эксплуатацию полигонов (свалок) в разрез требованиям природоохранного законодательства в части обращения с твердыми бытовыми отходами;

-отсутствие системы вовлечения твердых бытовых отходов в хозяйственный оборот;

-недостаточно высокий уровень экологической культуры и этики среди населения, нехватка специалистов в сфере обращения твердых бытовых отходов в органах местного самоуправления.

3

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является улучшение экологической ситуации в районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой инфраструктуры по сбору, обезвреживанию  и утилизации отходов, а так же проведение рекультивационных работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Основные задачи программы является:

-реорганизация системы управления отходами в комплексе с созданием на территории муниципального образования Кореновский район  производственной инфраструктуры по утилизации отходов;

-выбор технологий утилизации отходов, обеспечивающих соблюдение экологических параметров и рекомендуемых для внедрения на территории района;

-разработка инвестиционных проектов для создания первой очереди необходимых производственных объектов по утилизации отходов;

-создание условий для развития производственной инфраструктуры по утилизации отходов;

-создание экономических предпосылок к формированию отдельной отрасли в области обращения с отходами в Кореновском районе путем обеспечения благоприятного инвестиционного климата.

3.Краткая характеристика программных мероприятий

Для достижения целей Программы, а также выполнения поставленных задач необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Общий объем финансирова ния | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | Муници пальный заказчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г |  |  |  |
| 1.1. | Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной слева от а/д Кореновск-Тимашевск, км 3+840 в Кореновском районе | Район ный бюджет | 1400т. р. | 0 т.р. | 498,7т.р. | 901,3 т.р. | Администрация МО Кореновский район |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2012-2016гг. (выполнение мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами). | Район ный бюджет | 293,8 т.р. | 0 т.р. | 0 т.р. | 293,8 т.р. | Администрация МО Кореновский район |  |  |
| ИТОГО |  |  | 1693,8 т.р. | 0 т.р. | 498,7т.р. | 1195,1 т.р. |  |  |  |

4.Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в общем объеме 1800,0 тыс. рублей  в  том числе:

2012 год - 0 тыс. рублей

2013 год - 498,7 тыс.рублей

2014 год - 1195,1 тыс.рублей

5. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2012-2014 годов.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы

Социально-экономическим результатом реализации Программы мероприятий является:

  - Достижение соответствия системы обращения с отходами и полигонов требованиям природоохранного законодательства, санитарных норм и правил.

  - Создание на территории Кореновского района индустрии по переработке отходов.

Индикаторами результативности ожидаемых результатов от реализации Программы являются:

5

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель 2012 год | План на 2013 год | План на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень негативного воздействия на окружающую среду | 60% | 55% | 50% |
| Охват населения и предприятий услугами по сбору и вывозу отходов | 65% | 75% | 90% |
| Наличие муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2013-2016гг. | 0 | 0 | 1 |

7. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Исполнителем программы является отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования  Кореновский район, который предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район  для проведения мониторинга следующие отчеты в установленные сроки:

-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

-в срок до 1 февраля года,  следующего за отчетным,  представляет итоговый отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степень выполнения;

-в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, производит оценку эффективности и результативности реализации программных мероприятий.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий