## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2023	№ 127
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196 ), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год (прилагается).
2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район	С.А. Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 31.01.2023 № 127

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября 2017 года №1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 29 апреля 2020 года № 447.
В 2022 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 24 января 2022 года №46.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 февраля 2022 года №231.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 28 февраля 2022 года №246.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 марта 2022 года №335.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 06 июля 2022 года №1015.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 20 июля 2022 года №1063.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 11 октября 2022 года №1483.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 ноября 2022 года №1818.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 14 декабря 2022 года №1922.
Программой предусмотрено строительство новых объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, производство строительно-монтажных работ, подключение объектов к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль, авторский надзор (при необходимости). Общий объем финансирования программы 2022 года составил:
- 13 122 500,0 (тринадцать миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот) рублей, в том числе 372 500,0 (триста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 3 271 500,0 (три миллиона двести семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей — краевой бюджет, 9 478 500 (девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей – федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	103,9	103,9	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.3	Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	21	21	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.9	Строительно-монтажные работы по газификапции объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	60,4	60,4	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.10	Наружное газоснабжение объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	1,6	1,6	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.15	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.16	Проведение пуско-наладочных работ и пуск газа на объекте «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	15,7	15,7	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.17	Строительный контроль за строительством сетей газораспределения по объекту «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района»	Районный бюджет	5,2	5,2	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
3	Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района»	Районный бюджет					МКУ МО Кореновский район «УКС», / Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	2521,5	2521,4	0,1	0,0
		Федеральный бюджет	9478,5	9478,5	0,0	0,0
		Другие источники
10	Разработка проектно-сметной документации по объекту:«Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет					МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	750,0	750,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет
		Другие источники
11	Проведение проверки сметной стоимости по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	119,3	119,3	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
12	Подготовка технического заключения по вопросу определения капитальности модульного здания объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района»	Районный бюджет	64	64	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
13	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	85,3	85,3	0,0	0,0	Администрация муниципаль-ного образования
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
Итого по Программе			13122,5	1322,4	0	0
В том числе
Районный бюджет (РБ)			372,5	372,5	0	0
Краевой бюджет (КБ)			3271,5	3271,4	0,1	0
Федеральный бюджет (ФБ)			9478,5	9478,5	0	0
Другие источники			0	0	0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство объектов здравоохранения	ед.	1	1	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Строительство объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	103,9	103,9	100
1.3	Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	21	21	100
1.9	Строительно-монтажные работы по газификапции объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	60,4	60,4	100
1.10	Наружное газоснабжение объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района»	1,6	1,6	100
1.15	Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района»	0,0	0,0	100
1.16	Проведение пуско-наладочных работ и пуск газа на объекте «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района»	15,7	15,7	100
1.17	Строительный контроль за строительством сетей газораспределения по объекту «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района»	5,2	5,2	100
3	Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района»	12000	11999,9	100
10	Разработка проектно-сметной документации по объекту:«Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	750,0	750,0	100
11	Проведение проверки сметной стоимости по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	119,3	119,3	100
12	Подготовка технического заключения по вопросу определения капитальности модульного здания объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района»	64	64	100
13	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	85,3	85,3	100
Итого по Программе		13122,5	1322,4	100
В том числе
Районный бюджет (РБ)		372,5	372,5	100
Краевой бюджет (КБ)		3271,5	3271,4	100
Федеральный бюджет (ФБ)		9478,5	9478,5	100

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун