

* 1. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  2. КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 27.02.2017**  **№ 190**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Стадион» на 2014-2016 год» за 2014-2016гг**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года № 1641 и от 01 декабря 2015 года № 1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Стадион» на 2014-2016 год» за 2014-2016гг. (прилагается).

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.П. Манько.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Исполняющий обязанности главы  муниципального образования  Кореновский район | И.А. Максименко | |  |  | |  |  | |  |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район  от 27.02.2017 № 190 |

ОТЧЕТ

О реализации мероприятий ведомственной целевой программы

«Стадион» на 2014-2016 год» за 2014-2016гг

Ведомственная целевая программа «Стадион» на 2014-2016 год» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28 августа 2014 года № 1344 с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район: от 07 октября 2014 года № 1575; от 25 марта 2015 года № 774; от 28 декабря 2015 года № 1744.

В 2014-2016гг. в рамках реализации Программы предусматривалось проведение капитального ремонта площадки для мини-футбола стадиона МБУ ДО ДЮСШ№1 муниципального образования Кореновский район, в том числе демонтажные работы, осуществление функций строительного надзора.

Оценка результативности программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- удельный вес населения, систематически занимающего физической культурой и спортом;

- число занимающихся в специализированных спортивных учреждениях футболом, баскетболом;

- модернизация и развитие существующей базы стадиона МБУ ДО ДЮСШ №1 муниципального образования Кореновский район.

Финансирование мероприятий Программы в 2014-2016гг. осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 10719,2 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Программы (Приложение №3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к отчету о реализации мероприятий  районной целевой программы «Стадион» на 2014-2016 год»  за 2014-2016гг |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

«Стадион» на 2014-2016 год».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования  тыс. руб. | | | | | | Исполнитель мероприятий |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | | |  | |
|  | тыс.руб. -/+ | % |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | Капитальный ремонт площадки для мини-футбола стадиона МБУ ДО ДЮСШ№1 | районный бюджет | 9932,4 | 9932,4 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | | |
| 2 | Демонтажные работы | районный бюджет | 587,1 | 587,1 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | | |
| 3 | Осуществление функций строительного надзора | районный бюджет | 199,7 | 199,7 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | | |
|  | **Всего по программе** | районный бюджет | 10719,2 | 10719,2 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район | | |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к отчету о реализации мероприятий  районной целевой программы «Стадион» на 2014-2016 год»  за 2014-2016гг |

АНАЛИЗ

Показателей результативности ведомственной целевой программы

«Стадион» на 2014-2016 год» за 2014-2016гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающего физической культурой и спортом | % | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 2 | Число занимающихся в специализированных спортивных учреждениях футболом, баскетболом | % | 40 | 40 | 0 | 0 |
| 3 | Модернизация и развитие существующей базы стадиона МБУ ДО ДЮСШ №1 | % | 82 | 82 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к отчету о реализации мероприятий  районной целевой программы «Стадион» на 2014-2016 год»  за 2014-2016гг |

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Стадион» на 2014-2016 год» за 2014-2016гг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования  тыс.руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт площадки для мини-футбола стадиона МБУ ДО ДЮСШ№1 | 9932,4 | 9932,4 | 100% |
| 2 | Демонтажные работы | 587,1 | 587,1 | 100% |
| 3 | Осуществление функций строительного надзора | 199,7 | 199,7 | 100% |
|  | Итого | 10719,2 | 10719,2 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько