## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2017					                                                          № 1729

г. Кореновск

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации  администрация  муниципального  образования  Кореновский  район

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 24 ноября 2010 года №1725 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений».

3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) разместить (опубликовать) полный текст  настоящего постановления в электронном СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и обеспечить его размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Н.Г. Лысенко.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального образования Кореновский район | С.А. Голобородько |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации муниципального

образования Кореновский район

от 15.12.2017 № 1729

# ПОРЯДОК
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район

# 1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район устанавливает правила принятая решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район (далее - решение).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия - подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Кореновский район), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя, распорядителя средств местного бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;

реализация инвестиций в объект капитального строительства –  осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального

строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд муниципального образования Кореновский район), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать администрация муниципального образования Кореновский район, отраслевой функциональный орган администрации муниципального образования Кореновский район, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) (далее - отраслевой орган администрации муниципального образования Кореновский район), а в случае принятия решения в рамках муниципальной (ведомственной)  программы муниципального образования Кореновский район - предполагаемый отраслевой орган администрации муниципального образования Кореновский район - главный распорядитель (распорядитель) средств местного бюджета по мероприятию муниципальной программы муниципального образования Кореновский район, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор).

1.4. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).

1.5. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом приоритетов и целей развития муниципального образования Кореновский район исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования Кореновский район и

стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды.

# 2. Подготовка проекта решения

2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации муниципального образования Кореновский район.

В случае принятия решения в рамках муниципальной (ведомственной) программы муниципального образования Кореновский район инициатор включает проект решения в соответствующую муниципальную (ведомственную)  программу муниципального образования Кореновский район и согласовывает его с координатором муниципальной (ведомственной)  программы муниципального образования Кореновский район в случае, если он не является одновременно ее координатором.

Принятие решения в рамках муниципальных (ведомственных)  программ муниципального образования Кореновский район оформляется путем дополнения муниципальных (ведомственных)  программ муниципального образования Кореновский район соответствующим приложением.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

2.2. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;

3) наименование муниципального заказчика;

4) наименование застройщика;

5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства);

8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам

реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства).

Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств местного бюджета, не исполнен-

ных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).

2.3. В проекте решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. При принятии решений, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципального образования Кореновский район, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования муниципального образования Кореновский район, отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования муниципального образования Кореновский район в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.

2.5. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком для его принятия.

2.6. Реализация бюджетных инвестиций осуществляется с учетом Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кореновский район, утвержденного решением Совета муниципального образования Кореновский район от 25 октября 2017 года №293.

| Заместитель главы муниципального образования Кореновский район | Н.Г. Лысенко |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район

| # Форма информации об объекте капитального строительства (наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Основные технико-экономические показатели по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование государственного (муниципального) заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Объем финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Источник финансирования в рублях |  |  | Период реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | предшествующий период |  | текущий год | первый год планового периода | и т.д. |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнение строительно-монтажных работ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается одной суммой без распределения по годам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отраслевого органа администрации муниципального образования Кореновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |

| Заместитель главы муниципального образования Кореновский район | Н.Г. Лысенко |
| --- | --- |