## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017					                                                                         № 1694

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования Кореновский район от 29 ноября 2016 года № 1239 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной

и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год»

В целях реализации постановления главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению   беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных   граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, информации и связи в Краснодарском крае», руководствуясь постановлением    администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня  2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования   Кореновский   район   от   20   октября   2014   года   №   1641   и   от   1   декабря 2015  года  №  1606)  администрация  муниципального  образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 ноября 2016 года № 1239 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 24 октября 2017 № 1450 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального  образования    Кореновский    район    от    29    ноября    2016     года    №   1239

2

«Об    утверждении    ведомственной    целевой    программы   «Об  обеспечении

беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год».

3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя     главы    муниципального   образования     Кореновский   район Т.Г. Ковалеву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							    С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

Кореновский район

от 06.12.2017 № 1694

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других

категорий маломобильных граждан к объектам инженерной,

социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновский район» на 2017 год

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновский район на 2017 год» (далее — Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, информации и связи в Краснодарском крае» |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |
| Цели и задачи программы | Цель: улучшение качества жизни инвалидов, создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность. Задачи: - создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности; - обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |
| Срок реализации программы | 2017 год |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 810,0 тысяч рублей: - 750,0 тысяч рублей из бюджета муниципального образования Кореновский район, - 60,0 тысяч рублей из средств по предпринимательской деятельности МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |  |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |  |

1. Правовое обоснование решения проблем путем реализации

ведомственной целевой программы

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановления главы администрации Краснодарского края от 5 мая 2006 года № 306 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, информации и связи в Краснодарском крае».

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

На современном этапе развития проведение комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в подходах  к  определению  и  решению  проблем инвалидности в соответствии с

3

международными нормами.

В соответствии с действующим законодательством администрации муниципального образования Кореновский район необходимо обеспечить базу для создания условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность.

Эффективность создания адаптированной инфраструктуры муниципального образования Кореновский район для маломобильных групп населения возможна лишь при условии широкого приспособления социальных объектов, сплошных территорий, жилых массивов, в пределах которых инвалиды могли бы свободно передвигаться.

3. Цели и задачи Программы

Цель настоящей Программы:

- улучшение качества жизни инвалидов, создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, реализации ими гражданских и политических прав, наиболее полной интеграции их в общественную и трудовую деятельность.

Задачи:

- создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;

- обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

4. Краткая характеристика мероприятий Программы

| № п.п. | Наименование мероприятия | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования, всего, тыс. руб. | Сроки исполне-ния мероприя-тий | Исполнитель мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию подъемной платформы, дублирующей наружную лестницу входа в стоматологическую поликлинику муниципального бюджетного учреждения здравоохранения муниципального образования Кореновский район | Бюджет муниципаль-ного образования | 270,0 | 2 квартал 2017 года | Администра-ция муниципаль- ного образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Установка пандуса стационарного у входа в приемное отделение Кореновской ЦРБ | Бюджет муниципаль-ного образования Средства по предпринимательской деятельности МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 129,5 (94,9 муниципаль-ный бюджет, 34,6 средства ЦРБ) | 3 квартал 2017 года | Администра-ция муниципаль- ного образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
| 4.3. | Установка пандуса стационарного у входа в терапевтический корпус Кореновской ЦРБ | Бюджет муниципаль-ного образования Средства по предпринимательской деятельности МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 60,5 (35,1 муниципаль-ный бюджет, 25,4 средства ЦРБ) | 3 квартал 2017 года | Администра-ция муниципаль- ного образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
| 4.4. | Установка пандуса стационарного у входа в Дядьковскую участковую больницу | Бюджет муниципаль-ного образования | 302,6 | 4 квартал 2017 года | Администра-ция муниципаль- ного образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
| 4.5. | Установка пандуса в центральной районной поликлинике Кореновской ЦРБ | Бюджет муниципаль-ного образования | 47,4 | 4 квартал 2017 года | Администра-ция муниципаль- ного образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |  |
|  | ИТОГО: |  | 810,0 |  |  |  |

5. Ресурсное обеспечение Программы

5

Финансирование будет осуществляться из бюджета муниципального образования Кореновский район в размере 750,0 тысяч рублей и 60,0 тысяч рублей из средств по предпринимательской деятельности МБУЗ «Кореновская ЦРБ».

6. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2017 год.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

При выполнении намеченных в Программе мероприятий возможно расширение реабилитационного пространства для людей с ограниченными возможностями, повышение качества и уровня жизни инвалидов в муниципальном образовании Кореновский район.

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План на 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Количество зданий муниципального бюджетного учреждения здравоохранения муниципального образования Кореновский район, оборудованных средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и других категорий маломобильных граждан | 14 | 18 |

8. Контроль за ходом реализации программы

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский район является куратором выполнения мероприятий Программы.

Исполнителем мероприятий Программы является муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская центральная районная больница».

Исполнитель Программы предоставляет в отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский район, курирующий данное направление работы, информацию об исполнении мероприятий программы.

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Кореновский район готовит и предоставляет в управление экономики отчеты о реализации мероприятий Программы в следующие сроки:

- ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, с указанием объема использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

- в   срок   до   1   февраля  года,  следующего  за  отчетным,  а  также  по

- 6

- окончании срока реализации Программы — отчет о ходе реализации мероприятий, с указанием объема использованных денежных средств;

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы — оценку эффективности и результативности реализации Программы».

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							       И.А. Максименко