  1. АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  2. КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 1861
г. Кореновск
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 1 ноября 2016 года № 1132
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования
Кореновский район в 2017 году»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 1 ноября 2016 года №1132 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2017 году», изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 декабря 2017 года № 1774 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 1 ноября 2016 года № 1132 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2017 году».
3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте

2
администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район	А.П. Манько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Кореновский район
от 29.12.2019 года № 1861

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования Кореновский район
от 01 ноября 2016 года № 1132
(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район
от 29.12.2019 года №1861)

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2017 году»
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2017 году» (далее - Программа)
Основание для разработки / программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», / Закон Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735- КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края"
Главный распорядитель / бюджетных средств	Администрация муниципального образования Кореновский район
Цели и задачи / программы	Цель - проведение мероприятий, направленных на строительство и поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский в надлежащем техническом состоянии. / Задачи - строительство объектов муниципальной собственности с целью увеличения количества мест в общеобразовательных учреждениях, уменьшения количества смен в процессе обучения и создание условий для обучения детей, проживающих в сельских поселениях Кореновского района; проведение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального имущества; проведение технического надзора за выполнением работ на объектах.
Срок реализации программы	2017 год
Объемы и источники / финансирования программы	Общий объем финансирования программы составляет: / -155313,4 (сто пятьдесят пять миллионов триста тринадцать тысяч четыреста рублей), в том числе 147770,1 (сто сорок семь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район, 7543,3 (семь миллионов пятьсот сорок три тысячи триста рублей) — денежные средства краевого бюджета.
Контроль за выполнением / программы	Администрация муниципального образования Кореновский район

1. Правовое обоснование

Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика проблем

Для улучшения эксплуатационных свойств объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район, в целях изменений динамики физического износа зданий требуется реализация комплекса мер, включающих проведение капитального ремонта и ремонта объектов собственности.
В целях создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи необходимо строительство объектов муниципальной собственности.

3
На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением работ на объектах муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.
Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735- КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.
Для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район необходимо выполнять предупредительный текущий ремонт, который заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких
повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.
Особое значение имеет приведение объектов газового хозяйства, принадлежащих муниципальному образования Кореновский район, в соответствие с нормативными требованиями, поддержание их в исправном состоянии путем проведения технического обслуживания, замены оборудования и строительства новых объектов газового хозяйства.
Также в рамках программы предусмотрено проведение мероприятий во исполнение судебных решений и определений в части незаконного строительства, сноса (демонтажа) самовольно возведенных и аварийных строений.
В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

3. Цели и задачи Программы

Цель - проведение мероприятий, направленных строительство и поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский в надлежащем техническом состоянии.

Задачи — строительство объектов муниципальной собственности, проведение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального имущества; проведение технического надзора; приведение объектов газового хозяйства в соответствие с нормативными требованиями.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
муниципального образования Кореновский район
№ п/п	наименование мероприятия	источники финансирования		объем финансирования всего, / тыс. руб	Конкретный срок реализации мероприятия (месяц, квартал)	муниципальный заказчик
1. Строительство объектов муниципальной собственности
1.1	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района»	районный бюджет		0	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0
1.1.1	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Строительно-монтажные работы.	районный бюджет		877,27	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		6708,06
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		7585,33
1.1.2	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Приобретение медицинского оборудования I этап».	районный бюджет		30,81	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		225,2
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		256,01
1.1.3	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Приобретение медицинского оборудования II этап».	районный бюджет		146,94	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		200,8
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		347,74
1.1.4	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Приобретение мебели»	районный бюджет		32,81	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		295,23
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		328,04
1.1.5	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Ведение технического надзора за выполнением работ.	районный бюджет		14,9	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		114,0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		128,9
1.1.6	Изготовление технического плана на объект: «Здание амбулатории врача общей практики в ст. Сергиевской Кореновского района».	районный бюджет		16,7	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		16,7
1.1.7	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Приобретение сплит-систем» 1-йэтап.	районный бюджет		0,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,0
1.1.8	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Приобретение сплит-систем» 2-йэтап.	районный бюджет		0,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,0
1.1.9	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района». Приобретение автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре»	районный бюджет		0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0
1.1.10	Подготовка проектной документации на газификацию по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района».	районный бюджет		53,9	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		53,9
1.1.11	Подготовка исходных данных на газификацию по объекту: «Здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района».	районный бюджет		1,8	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,8
1.1.12	Работы по выполнению исполнительной топографической съемки земельного участка с кадастровым номером 23:12:0801003:388, на котором расположено здание амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской Кореновского района	районный бюджет		6,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		6,0
1.2.	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении»	районный бюджет		441,4	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		441,4
1.2.1	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 2 этап.	районный бюджет		497,5	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		497,5
1.3	Строительство объекта: "Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г. Кореновска, Краснодарского края»	районный бюджет		0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0
1.4	Техническое присоединение к электрическим сетям электроснабжения дошкольного образовательного учреждения на 325 мест и котельной дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г. Кореновска Краснодарского края»	районный бюджет		0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0
1.5	Строительство котельной и подводящих инженерных коммуникаций по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Ленина, 91.	районный бюджет		1,4	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,4
1.6	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		9100,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		9100,0
1.6.1.	Сбор исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске».	районный бюджет		71,4	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		71,4
1.6.2.	Оказание услуг по предоставлению информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а именно: фоновые концентрации вредных примесей атмосферного воздуха, климатические характеристики, поправочный коэффициент на рельеф местности для строительства объекта: «Общеобразовательная организация на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		33,7	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		33,7
1.6.3	Выполнение проекта планировки и межевания сетей водоснабжения и канализации к объекту: «Общеобразовательная организация на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		30,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		30,0
1.6.4.	Выполнение проекта планировки и межевания сети ливневой канализации к объекту: «Общеобразовательная организация на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		30,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		30,0
1.6.5.	Выполнение проекта планировки и межевания сети электроснабжения 10 кВ к объекту: «Общеобразовательная организация на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		30,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		30,0
1.6.6.	Выполнение проекта планировки и межевания сети связи к объекту: «Общеобразовательная организация на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		30,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		30,0
1.6.7.	Выполнение проекта планировки и межевания сети газоснабжения к объекту: «Общеобразовательная организация на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		30,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		30,0
1.6.8	Проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	районный бюджет		1164,2	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1164,2
1.6.9	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске».	районный бюджет		20,0	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		20,0
1.6.10	Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске	районный бюджет		1250	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1250
1.7	Проектирование и строительство объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет		76474,1	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		76474,1
1.7.1	Справка о фоновых концентрациях вредных примесей атмосферного воздуха для строительства объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет		35,3	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		35,3
1.7.2	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн в г.Кореновске».	районный бюджет		15944,7	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		15944,7
1.7.3	Проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет		1430,9	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1430,9
1.7.3.1	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Плавательный бассейн в городе Кореновске»	районный бюджет		20,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		20,0
1.7.4	Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения внеплощадочных сетей для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет		95,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		95,0
1.8	Ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102.	районный бюджет		1000,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1000,0
1.8.1	Проверка сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102».	районный бюджет		0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0
1.8.2.	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102.	районный бюджет		15,0	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		15,0
1.9	Ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Красная, 41.	районный бюджет		142,3	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		142,3
1.9.1.	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41».	районный бюджет		1,9	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,9
1.9.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте:«Ремонт административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41».	районный бюджет		2,5	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		2,5
1.10	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн по улице Коммунаров в городе Кореновске».	районный / бюджет		5769,3	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		5769,3
1.10.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств плавательного бассейна по улице Коммунаров в городе Кореновске.	районный / бюджет		1326,6	4 квартал 2020 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1326,6
1.10.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ЭПУ, расположенные на земельном участке для размещения плавательного бассейна.	районный / бюджет		9,5	4 квартал 2020 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		9,5
1.10.2	Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства блочно-модульная котельная, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Мироненко, 16а., к сети газораспределения.	районный / бюджет		1034,8	4 квартал 2020 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1034,8
1.10.3	Проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Плавательный бассейн по улице Коммунаров в городе Кореновске»	районный бюджет		839,8	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		839,8
1.10.4	Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Плавательный бассейн по улице Коммунаров в городе Кореновске»	районный бюджет		20,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		20,0
1.11	Изготовление информационного щита.	районный / бюджет		99,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		99,0
1.12	Строительство плавательного бассейна в городе Кореновске, в т.ч. компенсация фактически понесенных расходов (неотделимые улучшения земельного участка, предназначенного для размещения плавательного бассейна).	районный / бюджет		21 000,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		21 000,0
1.13	Ремонт наружных сетей канализации административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41.	районный / бюджет		16,8	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		16,8
1.14	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт наружных сетей канализации административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41».	районный / бюджет		0,285	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,285
1.15	Проверка сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт наружных сетей канализации административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41».	районный / бюджет		0,118	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,118
1.16	«Услуги по изготовлению строительно-технической экспертизы на объекты-котельные»	районный / бюджет		74,5	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		74,5
1.17	«Техническое диагностирование водогрейных котлов».	районный / бюджет		236,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		236,0
1.17.1	«Выполнение ремонтных работ по наплавке коррозионных раковин водогрейных котлов Братск-1 в количестве 2-х штук в котельной по адресу: ст. Платнировская, ул. Красная, 39»	районный / бюджет		60,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		60,0
2. Взносы на капитальный ремонт в НКО / «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
2.1	Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.	районный бюджет	459,5		1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет	0
		федеральный бюджет	0
		другие источники	0
		всего	459,5
3. Снос (демонтаж) самовольно возведенных и аварийных строений
3.1.	Выполнение работ по демонтажу объекта недвижимости, расположенного по адресу: пос.Комсомольский, ул. Светлая,1	районный бюджет		12,3	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		12,3
3.2	Выполнение работ по демонтажу перегородок административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 102	районный бюджет		145,0	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		145,0
3.2.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Демонтаж перегородок административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 102».	районный бюджет		4,2	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		4,2
3.2.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Демонтаж перегородок административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 102».	районный бюджет		5,5	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		5,5
3.3	Вывоз демонтированного здания в станице Журавской по ул. Северной, 68	районный бюджет		200,3	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		200,3
3.3.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Вывоз демонтированного здания в станице Журавской по ул. Северной 68»	районный бюджет		2,6	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		2,6
3.3.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Вывоз демонтированного здания в станице Журавской по ул. Северной 68»	районный бюджет		3,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		3,4
3.4	Выполнение работ по объекту: «Демонтаж и вывоз демонтируемого здания весовой, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 24 — 1 этап».	районный бюджет		86,7	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		86,7
3.4.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Выполнение работ по демонтажу и вывозу демонтируемого здания весовой, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 24 — 1 этап	районный бюджет		1,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,1
3.4.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Выполнение работ по демонтажу и вывозу демонтируемого здания весовой, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 24 — 1 этап»	районный бюджет		1,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,5
3.5	Выполнение работ по объекту: «Демонтаж и вывоз демонтируемого здания весовой, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 24 — 2 этап».	районный бюджет		86,7	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		86,7
3.5.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Выполнение работ по демонтажу и вывозу демонтируемого здания весовой, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 24 — 2 этап	районный бюджет		1,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,1
3.5.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Выполнение работ по демонтажу и вывозу демонтируемого здания весовой, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, 24 — 2 этап»	районный бюджет		1,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,5
4. Технологическое присоединение объекта муниципальной собственности
4.1.	Техническое присоединение к электрическим сетям электроснабжения общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске	районный бюджет		139,8	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		139,8
4.2	Техническое присоединение к электрическим сетям электроснабжения здания амбулатории врача общей практики в ст.Сергиевской, Кореновского района»	районный бюджет		514,1	2-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		514,1
5. Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности
5.1.	Ремонт скульптуры в ст.Раздольной, расположенной по адресу: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, выезд из станицы раздольной по направлению к городу Усть-Лабинск.	районный бюджет		471,9	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		471,9
5.1.1.	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт скульптуры в ст.Раздольной, расположенной по адресу: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, выезд из станицы раздольной по направлению к городу Усть-Лабинск.	районный бюджет		7,1	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		7,1
5.2.	Оплата коммунальных услуг за жилое посещений, находящиеся муниципальной собственности, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Ленина 67, кв. 23.	районный бюджет		4,1	1-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		4,1
5.3.	Ремонт скульптуры в ст.Раздольной, расположенной по адресу: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, выезд из станицы раздольной по направлению к городу Усть-Лабинск (дополнительные работы).	районный бюджет		19,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		19,4
5.3.1.	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт скульптуры в ст.Раздольной, расположенной по адресу: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, выезд из станицы раздольной по направлению к городу Усть-Лабинск (дополнительные работы)»	районный бюджет		0,3	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,3
5.3.2.	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт скульптуры в ст.Раздольной, расположенной по адресу: Россия, Краснодарский край, Кореновский район, выезд из станицы раздольной по направлению к городу Усть-Лабинск (дополнительные работы)»	районный бюджет		0,3	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,3
5.4	Ремонт щитового оборудования администрации муниципального образования Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		60,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		60,1
5.4.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт щитового оборудования администрации муниципального образования Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		0,8	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,8
5.4.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт щитового оборудования администрации муниципального образования Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		1,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,0
5.5.	Ремонт внутренних помещений административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102.	районный бюджет		4380,54	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		4380,54
5.5.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт внутренних помещений административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		67,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		67,5
5.5.2	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте:«Ремонт внутренних помещений административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		74,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		74,4
5.5.3	Укрепление наружных стен по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102	районный бюджет		99,8	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		99,8
5.5.4	Укрепление внутренних стен и перекрытий по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102	районный бюджет		99,8	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		99,8
5.5.5	Проверка сметной документации для выполнения работ на объекте: «Укрепление наружных стен по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		1,3	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,3
5.5.6	Ведение строительного контроля (технического надзора) для выполнения работ на объекте: «Укрепление наружных стен по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		1,7	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,7
5.5.7	Проверка сметной документации для выполнения работ на объекте: «Укрепление внутренних стен и перекрытий по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		1,3	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,3
5.5.8	Ведение строительного контроля (технического надзора) для выполнения работ на объекте: «Укрепление внутренних стен и перекрытий по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		1,7	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,7
5.5.9	Выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации на объекте: административное здание, расположенное по адресу: г.Кореновск. ул. Красная. 102	районный бюджет		99,3	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		99,3
5.5.10	Выполнение работ по установке системы оповещения и управления эвакуацией на объекте: административное здание, расположенное по адресу: г.Кореновск. ул. Красная, 102	районный бюджет		55,7	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		55,7
5.5.11	Разработка «Рабочей документации» на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией на объекте: административное здание, расположенное по адресу: г.Кореновск. ул.Красная, 102	районный бюджет		40,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		40,0
5.5.12	Разработка планов эвакуации на объект: административное здание, расположенное по адресу: г.Кореновск. ул.Красная, 102	районный бюджет		20,0	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		20,0
5.5.13	Работы по восстановлению линии связи на объекте: административное здание, расположенное по адресу: г.Кореновск. ул.Красная, 102	районный бюджет		10,3	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		10,3
5.6	Ремонт кровли административного здания по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41, над кабинетом №39	районный бюджет		200,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		200,1
5.6.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт кровли административного здания по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41, над кабинетом №39»	районный бюджет		2,6	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		2,6
5.6.2.	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Ремонт кровли административного здания по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41, над кабинетом №39»	районный бюджет		3,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		3,4
5.7.	Ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102.	районный бюджет		92,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		92,1
5.7.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		1,2	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,2
5.7.2	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102»	районный бюджет		1,6	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,6
5.8	Установка противопожарной двери в электрощитовой административного здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		16,7	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		16,7
5.8.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: Установка противопожарной двери в электрощитовой административного здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		0,2	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,2
5.8.2	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Установка противопожарной двери в электрощитовой административного здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		0,3	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,3
5.9.	Эксплуатация прибора учета тепловой энергии в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		15,7	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		15,7
5.10.	Промывка системы отопления в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		63,8	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		63,8
5.10.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Промывка системы отопления в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		0,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,5
5.10.2	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Промывка системы отопления в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		1,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,1
5.11.	Ремонт туалета в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		25,9	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		25,9
5.11.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт туалета в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		0,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,4
5.11.2	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Ремонт туалета в административном здании, расположенном по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет		0,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,5
5.12.	Ремонт доски почета	районный бюджет		28,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		28,0
5.12.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт доски почета»	районный бюджет		0,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,4
5.12.2	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте: «Ремонт доски почета»	районный бюджет		0,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,5
5.13	Ремонт кабинета №17 административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет		45,2	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		45,2
5.13.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт кабинета №17 административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41	районный бюджет		0,6	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,6
5.13.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт кабинета №17 административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41	районный бюджет		0,8	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,8
5.14	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт кабинета №12 (общестроительные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		1,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,1
5.14.1	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт кабинета №12 (общестроительные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		1,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,5
5.14.2	Выполнение работ на объекте:«Ремонт кабинета №12 (общестроительные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		84,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		84,0
5.15	Выполнение работ на объекте:«Ремонт кабинета №12 (электромонтажные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		64,7	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		64,7
5.15.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт кабинета №12 (электромонтажные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		0,8	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,8
5.15.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт кабинета №12 (электромонтажные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		1,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,1
5.16	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт кабинетов №46, №47 (общестроительные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		1,3	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,3
5.16.1	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт кабинетов №46, №47 (общестроительные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		1,7	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,7
5.16.2	Выполнение работ на объекте:«Ремонт кабинетов №46, №47 (общестроительные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		99,5	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		99,5
5.16.3	Устройство перегородки из ПВХ профилей с заменой основания пола в кабинете №47	районный бюджет		99,4	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		99,4
5.16.4	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Устройство перегородки из ПВХ профилей с заменой основания пола в кабинете №47»	районный бюджет		1,3	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,3
5.16.5	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Устройство перегородки из ПВХ профилей с заменой основания пола в кабинете №47»	районный бюджет		1,7	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,7
5.17	Выполнение работ на объекте:«Ремонт кабинетов №46, №47 (электромонтажные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		67,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		67,0
5.17.1	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт кабинетов №46, №47 (электромонтажные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		0,9	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0,9
5.17.2	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт кабинетов №46, №47 (электромонтажные работы) административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41.	районный бюджет		1,1	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		1,1
5.18	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении»	районный бюджет		0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		0
5.19	Выполнение работ по ремонту оборудования автоматического включения резерва (АВР) дизельной электростанции типа ТС-100, расположенной по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет		34,0	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		34,0
5.20	Приобретение провода ВВГ 4х95 и наконечников медных луженых 95 м	районный бюджет		54,5	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		54,5
5.21	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Текущий ремонт питающей кабельной линии ЦРБ»	районный бюджет		6,5	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		6,5
5.22	Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31»	районный бюджет		3,6	4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		0
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		3,6
6.	ИТОГО по программе	районный бюджет		147770,4	3-4 квартал 2017 года	Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет		7543,3
		федеральный бюджет		0
		другие источники		0
		всего		155 313,4

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район и бюджета администрации Краснодарского края.

Общий объем финансирования программы составляет:
-155313,4 (сто пятьдесят пять миллионов триста тринадцать тысяч четыреста рублей), в том числе 147770,1 (сто сорок семь миллионов семьсот семьдесят тысяч сто рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район, 7543,3 (семь миллионов пятьсот сорок три тысячи триста рублей) — денежные средства краевого бюджета.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2017 года.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы

Приведение объектов недвижимости муниципального образования Кореновский район в соответствие с нормативными требованиями, поддержание их в исправном техническом состоянии позволит улучшить
эксплуатационное состояние и снизить физический износ объектов недвижимости.
Строительство новых объектов муниципальной собственности позволит улучшить социально-экономическое состояние муниципального образования Кореновский район.

№ п/п	Наименование индикатора результативности		Базовый показатель / 2016 год	План на / 2017 год
1.	Физический износ зданий,%		24	23
2.		Строительство объектов муниципальной собственности, ед: / - объект газового хозяйства / - амбулатория врача общей практики	2 / 0 / 2	2 / 1 / 3
3		Строительство бассейна	2	3

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:

-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;
-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;
-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Начальник отдела строительства,
ЖКХ, транспорта и связи администрации
муниципального образования
Кореновский район	Б.И. Сторчун