## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2019                                                                                                                         № 48

г. Кореновскй

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года  № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614), изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 25 декабря 2018 года                 № 1756 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года           № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614).

2

3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) обеспечить   размещение   настоящего   постановления   на  официальном  сайте

администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 22.01.2019 года № 48

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 19 октября 2017 года № 1427

(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район)

от 22.01.2019 года № 48

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2018-2020 году» (далее — Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735- КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Цели и задачи программы | Цель - проведение мероприятий, направленных на строительство, ремонт и поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Задачи - строительство новых объектов муниципальной собственности и подключение к сетям инженерных коммуникаций, проведение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального имущества; проведение технического надзора. |
| Срок реализации программы | 2018-2020 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет: - 144 525 900 (сто сорок четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот рублей), в том числе: 85 653 100 (восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район; 12 872 800 (двенадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот рублей) — краевой бюджет; 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей - иные поступления, в том числе: в 2018 году общий объем финансирования программы составляет: 28 959 400 (двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей. Из них: - 3 959 400 (три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район; - 2 000 000 (два миллиона) рублей — краевой бюджет; - 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей — иные поступления. в 2019 году общий объем финансирования программы составляет 113 809 200 (сто тринадцать миллионов восемьсот девять тысяч двести) рублей. Из них: - 81 286 900 (восемьдесят один миллион двести восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район; - 9 522 300 (девять миллионов пятьсот двадцать две тысячи триста) рублей — краевой бюджет; - 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей — иные поступления. в 2020 году общий объем финансирования программы составляет 1 757 300 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч триста) рублей. Из них: - 1 350 500 (один миллион триста пятьдесят тысяч пятьсот рублей) — краевой бюджет; - 406 800 (четыреста шесть тысяч восемьсот рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район. |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Правовое обоснование

Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика проблем

В муниципальном образовании Кореновский район имеется                             22 общеобразовательные школы и 22 дошкольных учреждения. На сегодняшний день имеется потребность в строительстве дополнительных общеобразовательных учреждений, а также дошкольных образовательных учреждений для устранения дефицита мест в дошкольных учреждениях, уменьшения количества смен в общеобразовательных школах. Для обучения детей здоровому образу жизни, а также для развития физической подготовки в каждом образовательном учреждении должны быть помещения, предназначенные для этого и соответствующие нормам и требованиям действующего законодательства РФ. В связи с этим, а также для обеспечения равного доступа учащихся к занятиям спортом необходимо строительство спортивных залов в сельских школах. В целях дополнительного  оздоровления   населения  путем  полного  вовлечения  его  в спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо строительство двух новых бассейнов. Для того, чтобы дать молодежи доступный способ интересного времяпрепровождения, как противовес плохому влиянию улицы необходимо строительство таких спортивных объектов, как скейт-площадка и многофункциональные спортивные площадки с элементами воркаута. Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи населению требуется наличие кабинетов врачей общей практики во всех поселениях муниципального образования Кореновский район. На  сегодняшний день такие объекты существуют  в пяти сельских  поселениях Кореновского  района из девяти. Особое внимание необходимо уделять оказанию квалифицированной медицинской помощи детям, в том числе и находящимся на лечении в стационаре  педиатрического  отделения.   Для этого необходимо  своевременно

производить ремонт (капитальный ремонт) соответствующих помещений и приводить их в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который  заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением работ на объектах муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года                 №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов»   за  общее  имущество  в  многоквартирных  домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

3. Цели и задачи Программы

Цель - проведение мероприятий, направленных на  строительство, ремонт и поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский в надлежащем техническом состоянии.

Задачи - строительство новых объектов муниципальной собственности и техническое присоединение к сетям инженерных коммуникаций, проведение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального имущества,  проведение технического надзора, внесение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

муниципального образования Кореновский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения в 2018 году | Источник и объем финансирования |  | Сроки исполнения в 2019 году | Источник и объем финансирования |  | Сроки исполнения в 2020 году | Источник и объем финансирования |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 9522,3 |  | краевой бюджет | 1350,5 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 9522,3 |  | всего | 1350,5 |  |  |
| 1.2 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение медицинского оборудования». | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.3 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение мебели». | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.4 | Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г. Кореновске» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 68921,6 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 23000 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 91921,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.4.1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн в г.Кореновске». | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 12076,3 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12076,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.5 | Строительство объекта: «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 167 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 167 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.5.1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 5800 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5800 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 3 этап. | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 489 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 489 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 30,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.8 | Выполнение инженерно-геологических и проектных работ. Объект: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 258,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 258,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.9 | Проектные работы по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 388,5 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 388,5 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.10 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 4 этап. | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 500 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 500 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.11 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений педиатрического отделения МБУЗ "Кореновская ЦРБ" | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 265,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 265,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.12 | Строительство общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.13 | Комплекс работ по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 320 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 320 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.14 | Выполнение детальных археологических изысканий (разведки) на объекте: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 99,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.15 | Прохождение экологической экспертизы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 97,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 97,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.16 | Проведение строительно-технической экспертизы объекта недвижимости: «Здание амбулатории врача общей практики в ст. Журавской Коерновского района» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 45,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.17 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 20,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 20,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.18. | Проведение судебной строительно-технической экспертизы на объекте недвижимости: «Тридцатиквартирный жилой дом для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Советская, б/н» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 59,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 59,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.19 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Специализированный велодром ВМХ-спорта в г.Кореновске» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.20 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 99 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.21 | Приобретение оборудования для строительства скейт парка | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 83,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 2000 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2083,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.22 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 25,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 25,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.23 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 20 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 20 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.24 | Установка ограждений котельных, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 785,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 785,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.25 | Проектирование и установка (техническое перевооружение) коммерческих узлов учета расхода природного газа на котельные, расположенные на территории муниципального образования Кореновский район | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 437 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 1918,1 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 437 |  | всего | 1918,1 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.26 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 5 этап. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 496,5 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 496,5 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.27 | Подготовка оснований для установки модульных зданий ФАП, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район, и благоустройство территорий | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 275,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 275,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.28 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №9 в х.Бураковском» |  | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 298,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 298,8 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.29 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест в Братковском сельском поселении Кореновского района» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 4375,5 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 4375,5 |  | всего | 0 |  |  |
| 2. Техническое присоединение объектов муниципальной собственности к сетям инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту:«Строительство общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 2.2 | Техническое присоединение к сетям электроснабжения дошкольного образовательного учреждения на 325 мест и котельной дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г.Кореновска Краснодарского края» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 2.3 | Техническое присоединение ЭПУ (полигон для размещения твердых бытовых коммунальных отходов), расположенного по адресу: Кореновский район, 4500 метров северо-западнее города Кореновска (кадастровый №23:12:0606001:1281) | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 4000 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 4000 |  | всего | 0 |  |  |
| 3. Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт питающей кабельной линии ЦРБ | январь 2018 года | районный бюджет | 496,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 496,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31 | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 221,1 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 221,1 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.3 | Изготовление и установка ограждения лестницы, расположенной по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 102 | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 25,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 25,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.4 | Ремонт женского туалета с заменой отопительного радиатора и ремонт смывных бочков в административном здании | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 23,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 23,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.5 | Устройство отмостки, изоляция труб и благоустройство территории административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 290,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 290,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.6 | Разработка проектной документации автоматизированных узлов учета тепловой энергии административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102 | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 15 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 15 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.7 | Ремонт щитового оборудования административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41 | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.8 | Ремонт квартиры и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 1 460,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1 460,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.8.1 | Газификация квартиры по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 56,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 56,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.9 | Выполнение работ по поверке средств измерений | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.10 | Оплата за коммунальные услуги, предоставленные в жилом помещении (квартире), находящейся в муниципальной собственности, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Циолковского, д. 34, кв. 59 | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.11 | Выполнение работ на объекте: «Ремонт зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 99,91 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99,91 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.12 | Выполнение работ на объекте: «Ремонт пола зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 99,92 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99,92 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.13 | Защита подвала от грунтовых вод по адресу: г.Кореновск, ул.Нижняя. д.8 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 407,12 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 407,12 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.14 | Выполнение работ по разработке проектов реконструкции зданий | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 75 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 75 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.15 | Приобретение центробежного насоса | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 30 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.16 | Приобретение противопожарной двери | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 11,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 11,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.17 | Работы по выполнению исполнительной топографической съемки земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601035:287, расположенный по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.18 | Комплекс работ по обустройству территории для маломобильных групп населения, ремонту, инженерно-техническому оборудованию помещений здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Коммунистическая, 5 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.19 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания систем отопления здания и гаража администрации МО Кореновский район по адресу: г.Кореновск, ул.Красная ,41 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 63,8 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 63,8 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.20 | Разработка проектно-метной документации по объектам: «Капитальный ремонт зданий ФАП МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 101,1 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 101,1 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.21 | Ремонт фасада тридцатиквартирного жилого дома для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Нижняя, д.8 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 770,6 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 770,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.22 | Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г.Кореновск, ул. Школьная, д.6, кв. 3 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 38,5 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 38,5 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.23 | Ремонт доски почета | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 28,8 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 28,8 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.24 | Выполнение работ по объекту: «Демонтаж и вывоз демонтируемого здания, расположенного по адресу: х.Бураковский, ул.Гагарина, 2» (ФАП) | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 180 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 180 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.25 | Замена отопительных труб в административном здании по адресу: Коммунаров, 78 Б | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 70,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.26 | Ремонт дворовой канализации административного здания по ул.Красная, 41 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 395,3 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 395,3 |  | всего | 0 |  |  |
| 4. Изготовление сметной документации и ведение технического надзора за выполнением работ на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Ведение технического надзора за выполнением работ. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.2 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 3,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.3 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.4 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Текущий ремонт питающей кабельной линии ЦРБ» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 8,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 8,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.5 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Устройство отмостки и вентиляции административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 3,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.6 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Устройство отмостки, изоляция труб и благоустройство территории административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 5,1 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5,1 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.7 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт квартиры и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 19 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 19 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.8 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт квартиры и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Кореновск, ул.Архипова, 91, кв.4» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 24,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 24,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.9 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт женского туалета с заменой отопительного радиатора и ремонт смывных бочков в административном здании» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.10 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт женского туалета с заменой отопительного радиатора и ремонт смывных бочков в административном здании» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.11 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.12 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.13 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт пола зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.14 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт пола зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.15 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте:«Защита подвала от грунтовых вод по адресу: г.Кореновск, ул.Нижняя, д.8» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 5,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.16 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Защита подвала от грунтовых вод по адресу: г.Кореновск, ул.Нижняя, д.8» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 6,92 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6,92 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.17 | Изготовление и проверка сметной документации для выполнения работ на объектах. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 29,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 13,4 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 29,3 |  | всего | 13,4 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.18 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объектах. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 59,8 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 19,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 59,8 |  | всего | 19,8 |  | всего | 0 |  |  |
| 5. Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район., | Ежемесячно равными долями | районный бюджет | 314,5 | Ежемесячно равными долями | районный бюджет | 406,8 | Ежемесячно равными долями | районный бюджет | 406,8 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 314,5 |  | всего | 406,8 |  | всего | 406,8 |  |  |
| 6. | ИТОГО по программе | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 3959,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 81286,9 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 406,8 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 2000 |  | краевой бюджет | 9522,3 |  | краевой бюджет | 1350,5 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 23000 |  | другие источники | 23000 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 28959,4 |  | всего | 113809,2 |  | всего | 1757,3 |  |  |

35

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования.

Общий объем финансирования программы составляет:

- 144 525 900 (сто сорок четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот рублей), в том числе:

85 653 100 (восемьдесят пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район;

12 872 800 (двенадцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи восемьсот рублей) — краевой бюджет;

46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей - иные поступления.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2018-2020 годов.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.

Строительство плавательных бассейнов обеспечит возможность вовлечения населения муниципального образования Кореновский район в спортивно-оздоровительные мероприятия на 100%. Строительство общеобразовательных школ создаст условия для перехода школы                                в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства                    возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста. 
	Реализация мероприятий позволит:

- построить новые объекты муниципальной собственности;
	- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План на 2018 год | План на 2019 год | План на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов муниципальной собственности, ед: | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Ремонт объектов муниципальной собственности, ед.: | 9 | 8 | 2 | 1 |

36

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:

-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;

-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Начальник отдела строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи администрации

муниципального образования

Кореновский район   						                                            Б.И. Сторчун