## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.10.2019                                                                                                                           № 1467

г. Кореновскй

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года  № 1427                     «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614), изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 25 октября 2019 года                 № 1436 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года           № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования    Кореновский    район    на  2018 — 2020  годы»   (с  изменениями,

2

внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614).

3. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко) обеспечить   размещение   настоящего   постановления   на  официальном  сайте

администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования        Кореновский район от ____________ года № ______

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614)

Проект внесен:

Отделом строительства

администрации муниципального

образования Кореновский район,

Начальник отдела                                                                                    Б.И. Сторчун

Составитель проекта:

Главный специалист отдела строительства

администрации муниципального

образования Кореновский район	                                                        Р.А. Тельнова

Проект согласован:

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

образования Кореновский район                                                          И.Н. Пивовар

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                  В.И. Аладин

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 Н.Г. Лысенко

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                          И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от _________ года № _________

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 19 октября 2017 года № 1427

(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район)

от _________ года  № ________

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в 2018-2020 году» (далее — Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735- КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Цели и задачи программы | Цель - проведение мероприятий, направленных на строительство, ремонт и поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Задачи - строительство новых объектов муниципальной собственности и подключение к сетям инженерных коммуникаций, проведение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального имущества; проведение технического надзора. |
| Срок реализации программы | 2018-2020 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет: - 1 256 393 900 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот рублей), в том числе: - 257 288 300 (двести пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район; - 423 988 000 (четыреста двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч рублей) — краевой бюджет; - 529 117 600 (пятьсот двадцать девять миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот рублей) — федеральный бюджет - 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей - иные поступления: в 2018 году общий объем финансирования программы составляет: 28 959 400 (двадцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей. Из них: - 3 959 400 (три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район; - 2 000 000 (два миллиона) рублей — краевой бюджет; - 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей — иные поступления. в 2019 году общий объем финансирования программы составляет 451 063 300 (четыреста пятьдесят один миллион шестьдесят три тысячи триста) рублей. Из них: - 71 277 200 (семьдесят один миллион двести семьдесят семь тысяч двести) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район; - 88 667 200 (восемьдесят восемь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч двести) рублей — краевой бюджет; - 268 118 900 (двести шестьдесят восемь миллионов сто восемнадцать тысяч девятьсот рублей) — федеральный бюджет; - 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей — иные поступления. в 2020 году общий объем финансирования программы составляет 776 371 200 (семьсот семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча двести) рублей. Из них: - 182 051 700 (сто восемьдесят два миллиона пятьдесят одна тысяча семьсот рублей) — бюджет муниципального образования Кореновский район; - 333 320 800 (триста тридцать три миллиона триста двадцать тысяч восемьсот рублей) - краевой бюджет; - 260 998 700 (триста десять миллионов двести пятьдесят одна тысяча рублей) — федеральный бюджет. |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Правовое обоснование

Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика проблем

В муниципальном образовании Кореновский район имеется 22 общеобразовательные школы и 22 дошкольных учреждения. На сегодняшний день имеется потребность в строительстве дополнительных общеобразовательных учреждений, а также дошкольных образовательных учреждений для устранения дефицита мест в дошкольных учреждениях, уменьшения количества смен в общеобразовательных школах. Для обучения детей здоровому образу жизни, а также для развития физической подготовки в каждом образовательном учреждении должны быть помещения, предназначенные для этого и соответствующие нормам и требованиям действующего законодательства РФ. В связи с этим, а также для обеспечения равного доступа учащихся к занятиям спортом необходимо строительство спортивных залов в сельских школах. В целях дополнительного  оздоровления   населения  путем  полного  вовлечения  его  в спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо строительство двух новых бассейнов. Для того, чтобы дать молодежи доступный способ интересного времяпрепровождения, как противовес плохому влиянию улицы необходимо строительство таких спортивных объектов, как скейт-площадка и многофункциональные спортивные площадки с элементами воркаута.

Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи населению требуется наличие кабинетов врачей общей практики во всех поселениях муниципального образования Кореновский район. На  сегодняшний день такие объекты существуют  в пяти сельских  поселениях Кореновского  района из девяти. Особое внимание необходимо уделять оказанию квалифицированной медицинской помощи детям, в том числе и находящимся на лечении в стационаре  педиатрического  отделения.   Для этого необходимо  своевременно производить ремонт (капитальный ремонт) соответствующих помещений и приводить их в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который  заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического и авторского надзора за выполнением строительных работ объектов капитального строительства в муниципальном образовании Кореновский район.

Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года                 №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов»   за  общее  имущество  в  многоквартирных  домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

3. Цели и задачи Программы

Цель - проведение мероприятий, направленных на  строительство, ремонт и поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский в надлежащем техническом состоянии.

Задачи - строительство новых объектов муниципальной собственности и техническое присоединение к сетям инженерных коммуникаций, проведение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального имущества,  проведение технического надзора, внесение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

муниципального образования Кореновский район

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения в 2018 году | Источник и объем финансирования |  | Сроки исполнения в 2019 году | Источник и объем финансирования |  | Сроки исполнения в 2020 году | Источник и объем финансирования |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 6588,9 |  | краевой бюджет | 1350,5 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 6226,2 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 12815,1 |  | всего | 1350,5 |  |  |
| 1.2 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение медицинского оборудования». | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 944,2 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 944,2 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.3 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение мебели». | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 197,6 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 197,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.4 | Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г. Кореновске» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 21037 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 150625,3 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 23000 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 44037 |  | всего | 150625,3 |  |  |
| 1.4.1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн в г.Кореновске». | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 12076,3 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 12076,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.5 | Строительство объекта: «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 4 квартал 2019 года | районный бюджет | 52,3 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 52,3 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.5.1 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 5800 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5800 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.6 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 3 этап. | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 489 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 489 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 30,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.8 | Выполнение инженерно-геологических и проектных работ. Объект: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 258,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 258,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.9 | Проектные работы по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 388,5 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 1 509,9 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 388,5 |  | всего | 0 |  | всего | 1509,9 |  |  |
| 1.10 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 4 этап. | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 500 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 500 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.11 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт помещений педиатрического отделения МБУЗ "Кореновская ЦРБ" | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 265,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 265,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.12 | Строительство объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 8970,5 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 13455,8 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 75287,6 |  | краевой бюджет | 182937,4 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 140004,0 |  | федеральный бюджет | 140000,0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 224262,1 |  | всего | 336393,2 |  |  |
| 1.13 | Комплекс работ по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 320 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 320 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.14 | Выполнение детальных археологических изысканий (разведки) на объекте: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 99,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.15 | Прохождение экологической экспертизы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 97,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 135,7 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 97,0 |  | всего | 135,7 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.16 | Проведение строительно-технической экспертизы объекта недвижимости: «Здание амбулатории врача общей практики в ст. Журавской Коерновского района» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 45,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.17 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 20,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 20,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.18. | Проведение судебной строительно-технической экспертизы на объекте недвижимости: «Тридцатиквартирный жилой дом для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Советская, б/н» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 59,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 59,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.19 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Специализированный велодром ВМХ-спорта в г.Кореновске» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.20 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 99 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.20.1 | Строительство объекта: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске» | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 2342,6 | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 2342,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.21 | Приобретение оборудования для строительства скейт парка | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 83,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 2000 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 2083,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.22 | Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств на объекте: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 25,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 25,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.23 | Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 20 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 20 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.24 | Установка ограждений котельных, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 785,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 785,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.25 | Проектирование и установка (техническое перевооружение) коммерческих узлов учета расхода природного газа на котельные, расположенные на территории муниципального образования Кореновский район | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 437 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 1910,2 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 437 |  | всего | 1910,2 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.26 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» - 5 этап. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 496,5 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 496,5 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.27 | Подготовка оснований для установки модульных зданий ФАП, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район, и благоустройство территорий | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 275,9 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 1059,6 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 275,9 |  | всего | 1059,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.28 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №9 в х.Бураковском» |  | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 185 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 185 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.29 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1Б» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 3938,0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 3938,0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.30 | Строительство объекта: «Многофункциональная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №9 в х.Бураковском» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 2112,1 | 2 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 2112,1 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.31 | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 3604,0 | 4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 3604,0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.32 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст.Журавской Кореновского района | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 999,1 | 2 квартал 2020 года | районный бюджет | 492,5 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 1759,5 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 2758,6 |  | всего | 492,5 |  |  |
| 1.33 | Работы по корректировке сметной документации объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 99,0 | 2 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 99,0 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.34 | Проведение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости, проектной документации и инженерных изысканий | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2-3 квартал 2019 года | районный бюджет | 1881,5 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 1881,5 |  | всего | 0 |  |  |
| 1.35 | Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 4 квартал 2019 года | районный бюджет | 5240,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 11251,4 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 5031,2 |  | краевой бюджет | 149032,9 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 120746,9 |  | федеральный бюджет | 120998,7 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 131018,9 |  | всего | 281283,0 |  |  |
| 1.36 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объекты муниципальной собственности | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 4 квартал 2019 года | районный бюджет | 124,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 124,8 |  | всего | 0 |  |  |
| 2. Техническое присоединение объектов муниципальной собственности к сетям инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Проектирование общеобразовательной организация на 550 мест в г. Кореновске | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | Сроки, предусмотренные контрактом | районный бюджет | 322,6 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 322,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 2.2 | Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест и котельная дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г.Кореновска Краснодарского края» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 2050,4 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 571,3 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 2050,4 |  | всего | 571,3 |  |  |
| 2.3 | Техническое присоединение ЭПУ (полигон для размещения твердых бытовых коммунальных отходов), расположенного по адресу: Кореновский район, 4500 метров северо-западнее города Кореновска (кадастровый №23:12:0606001:1281) | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | Сроки, предусмотренные контрактом | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 2.4 | Техническое присоединение ЭПУ к объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) | 2018 год | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 0,7 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0,7 |  | всего | 0 |  |  |
| 2.5 | Технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 65,3 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 65,3 |  | всего | 0 |  |  |
| 2.6 | Технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул. Школьная, 1Б» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 4,6 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 4,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 3. Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт питающей кабельной линии ЦРБ | январь 2018 года | районный бюджет | 496,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 496,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31 | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 221,1 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 221,1 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.3 | Изготовление и установка ограждения лестницы, расположенной по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 102 | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 25,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 25,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.4 | Ремонт женского туалета с заменой отопительного радиатора и ремонт смывных бочков в административном здании | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 23,0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 23,0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.5 | Устройство отмостки, изоляция труб и благоустройство территории административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 290,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 290,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.6 | Разработка проектной документации автоматизированных узлов учета тепловой энергии административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102 | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 15 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 15 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.7 | Ремонт щитового оборудования административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41 | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.8 | Ремонт квартиры и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 1 460,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1 460,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.8.1 | Газификация квартиры по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 56,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 56,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.9 | Приобретение пожарного ящика с огнетушителем | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 4,4 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 4,4 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.10 | Оплата за коммунальные услуги, предоставленные в жилом помещении (квартире), находящейся в муниципальной собственности, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Циолковского, д. 34, кв. 59 | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.11 | Выполнение работ на объекте: «Ремонт зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 99,91 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99,91 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.12 | Выполнение работ на объекте: «Ремонт пола зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 99,92 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 99,92 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.13 | Защита подвала от грунтовых вод по адресу: г.Кореновск, ул.Нижняя. д.8 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 407,12 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 407,12 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.14 | Выполнение работ по разработке проектов реконструкции зданий | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 75 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 75 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.15 | Приобретение центробежного насоса | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 30 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 30 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.16 | Приобретение противопожарной двери | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 11,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 11,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.17 | Работы по выполнению исполнительной топографической съемки земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601035:287, расположенный по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.18 | Комплекс работ по обустройству территории для маломобильных групп населения, ремонту, инженерно-техническому оборудованию помещений здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Коммунистическая, 5 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.19 | Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания систем отопления здания и гаража администрации МО Кореновский район по адресу: г.Кореновск, ул.Красная ,41 | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 63,8 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 63,8 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.20 | Разработка проектно-метной документации по объектам: «Капитальный ремонт зданий ФАП МБУЗ «Кореновская ЦРБ» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 101,1 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МБУЗ «Кореновская ЦРБ» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 101,1 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.21 | Ремонт фасада тридцатиквартирного жилого дома для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Нижняя, д.8 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-2 квартал 2019 года | районный бюджет | 677,9 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 677,9 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.22 | Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г.Кореновск, ул. Школьная, д.6, кв. 3 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 38,5 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 38,5 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.23 | Ремонт доски почета | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 28,8 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 76,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 28,8 |  | всего | 76,8 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.24 | Выполнение работ по объекту: «Демонтаж и вывоз демонтируемого здания, расположенного по адресу: х.Бураковский, ул.Гагарина, 2» (ФАП) | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 180 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 180 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.25 | Замена отопительных труб в административном здании по адресу: Коммунаров, 78 Б | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 70,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 70,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.26 | Ремонт дворовой канализации административного здания по ул.Красная, 41 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 395,3 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 395,3 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.27 | Комплекс работ по капитальному ремонту внутридомового газопровода от газового ввода до газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Рабочая, 6, кв. 6 | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 28,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 28,8 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.28 | Ремонт объектов муниципальной собственности | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 5577,9 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «Центр по МТО ОМС» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 5577,9 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.29 | Независимая оценка пожарного риска здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41 | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1 квартал 2019 года | районный бюджет | 46,2 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 46,2 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.30 | Выполнение топографических, геодезических и кадастровых работ на земельных участках | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 235,6 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 235,6 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.31 | Обустройство стоянки по адресу: г.Кореновск, ул.Павлова, 19Б | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 1577,0 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 1577,0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.32 | Приобретение сплит-систем для объектов муниципальной собственности | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 125,0 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «Центр по МТО ОМС» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 125,0 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.33 | Демонтаж сооружения (стадиона), расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район. г.Кореновск, ул.Запорожская, 2в | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 95,7 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 95,7 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.34 | Ремонт большого зала заседаний администрации | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 2116,7 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «Центр по МТО ОМС» |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 2116,7 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.35 | Демонтаж и вывоз демонтируемого здания тира, расположенного на территории МОБУ СОШ №19 в г.Кореновске | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 262,5 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 262,5 |  | всего | 0 |  |  |
| 3.36 | Демонтаж и вывоз демонтируемого здания детского сада, расположенного в ст.Дядьковской | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 324,2 | 1 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 324,2 |  | всего | 0 |  |  |
| 4. Изготовление сметной документации и ведение технического надзора за выполнением работ на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Ведение технического надзора за выполнением работ. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.2 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 3,6 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3,6 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.3 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Текущий ремонт внутреннего помещения здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Первомайская, 31» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.4 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Текущий ремонт питающей кабельной линии ЦРБ» | 1 квартал 2018 года | районный бюджет | 8,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 8,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.5 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Устройство отмостки и вентиляции административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 3,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 3,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.6 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Устройство отмостки, изоляция труб и благоустройство территории административного здания, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 102» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 5,1 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5,1 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.7 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт квартиры и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Кореновск, ул. Архипова, 91, кв. 4» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 19 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 19 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.8 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт квартиры и благоустройство прилегающей территории по адресу: г.Кореновск, ул.Архипова, 91, кв.4» | 3 квартал 2018 года | районный бюджет | 24,9 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 24,9 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.9 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт женского туалета с заменой отопительного радиатора и ремонт смывных бочков в административном здании» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.10 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт женского туалета с заменой отопительного радиатора и ремонт смывных бочков в административном здании» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 0,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,4 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.11 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.12 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.13 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт пола зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,7 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,7 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.14 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте: «Ремонт пола зала заседаний и кабинета №36 здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 1,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 1,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.15 | Изготовление сметной документации для выполнения работ на объекте:«Защита подвала от грунтовых вод по адресу: г.Кореновск, ул.Нижняя, д.8» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 5,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 5,3 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.16 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Защита подвала от грунтовых вод по адресу: г.Кореновск, ул.Нижняя, д.8» | 2 квартал 2018 года | районный бюджет | 6,92 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 6,92 |  | всего | 0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.17 | Изготовление и проверка сметной документации для выполнения работ на объектах. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 29,3 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 221,2 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 7,4 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «Центр по МТО ОМС» |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 29,3 |  | всего | 221,2 |  | всего | 7,4 |  |  |
| 4.18 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объектах. | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 59,8 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 2376,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 3015,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «Центр по МТО ОМС» |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 59,8 |  | всего | 2376,8 |  | всего | 3015,1 |  |  |
| 4.19 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 2 квартал 2019 года | районный бюджет | 351,2 | 1-4 квартал 2020 года | Районный бюджет | 526,8 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | Краевой бюджет | 0 |  | Краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 351,2 |  | всего | 526,8 |  |  |
| 4.20 | Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт большого зала заседаний администрации» | 4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 36,0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «Центр по МТО ОМС» |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 36,0 |  | всего | 0 |  |  |
| 4.21 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 13 квартал 2019 года | районный бюджет | 255,8 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 295,5 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 255,8 |  | всего | 295,5 |  |  |
| 4.22 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 0 | 3 квартал 2019 года | районный бюджет | 87,0 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 297,8 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 0 |  | всего | 87,0 |  | всего | 297,8 |  |  |
| 5. Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район., | Ежемесячно равными долями | районный бюджет | 314,5 | Ежемесячно равными долями | районный бюджет | 269,4 | Ежемесячно равными долями | районный бюджет | 2,9 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  | краевой бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 314,5 |  | всего | 269,4 |  | всего | 2,9 |  |  |
| 6. | ИТОГО по программе | 1-4 квартал 2018 года | районный бюджет | 3959,4 | 1-4 квартал 2019 года | районный бюджет | 71277,2 | 1-4 квартал 2020 года | районный бюджет | 182051,7 |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | краевой бюджет | 2000 |  | краевой бюджет | 88667,2 |  | краевой бюджет | 333320,8 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | федеральный бюджет | 268118,9 |  | федеральный бюджет | 260998,7 |  |  |
|  |  |  | другие источники | 23000 |  | другие источники | 23000,0 |  | другие источники | 0 |  |  |
|  |  |  | всего | 28959,4 |  | всего | 451063,3 |  | всего | 776371,2 |  |  |

44

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования.

Общий объем финансирования программы составляет:

- 1 256 393 900 (один миллиард двести пятьдесят шесть миллионов триста девяносто три тысячи девятьсот рублей), в том числе:

- 257 288 300 (двести пятьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста рублей) - бюджет муниципального образования Кореновский район;

- 423 988 000 (четыреста двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч  рублей) — краевой бюджет;

- 529 117 600 (пятьсот двадцать девять миллионов сто семнадцать тысяч шестьсот рублей) — федеральный бюджет

- 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей - иные поступления.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2018-2020 годов.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.

Строительство плавательных бассейнов обеспечит возможность вовлечения населения муниципального образования Кореновский район в спортивно-оздоровительные мероприятия на 100%. Строительство общеобразовательных школ создаст условия для перехода школы                                в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства                    возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста. 
	Реализация мероприятий позволит:

- построить новые объекты муниципальной собственности;
	- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План на 2018 год | План на 2019 год | План на 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов муниципальной собственности, ед: | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2. | Ремонт объектов муниципальной собственности, ед.: | 9 | 8 | 9 | 1 |

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:

-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;

-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                В.И. Аладин