## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020					                                                                       № 281

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района

на 2018-2020 год» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» за 2019 год (прилагается).

2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район 
Н.Г. Лысенко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район 							    И.А. Максименко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 23.03.2020 № 281 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» за 2019 год

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 декабря 2019 года № 1870.

В 2019 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и муниципалитета с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах, развитие инфраструктуры доступа к сервисам «электронного правительства» района, повышение открытости деятельности органов муниципальной власти района, формирование единого пространства электронного взаимодействия, создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной власти, в том числе системы электронного документооборота

Финансирование мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 823,4 тыс.руб., из них израсходовано 797,018 тыс.руб., экономия в 26,382 тыс.руб. сложилась путем проведения котировочных процедур при заключении муниципальных контрактов

Для проведения оценки результативности реализации Программы использовались следующие показатели:

- число подключенных сервисов СМЭВ;

- число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации;

- число посетителей официального сайта в месяц.

Начальник отдела

информатизации и

административной реформы

управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский район						А.Э. Худяков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» за 2019 год от 23.03.2020 № 281 |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» 
за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,тыс. руб |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. значение | Факт. значение | Откл. |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1. | Оплата услуг по размещению и оперативно-техническому обслуживанию оборудования, установленного вне помещений администрации муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 163,9 | 152,5 | 11,3 | 92% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1 | Размещение коммуникационного шкафа (Ростелеком) | Районный бюджет | 132,2 | 120,9 | 11,2 | 91% | Размещение коммуникационного шкафа (Ростелеком) |
| 1.2 | Оплата каналов связи, и медных линий, места под кабельное хозяйство | Районный бюджет | 31,7 | 31,6 | 0,1 | 99% | Оплата каналов связи, и медных линий, места под кабельное хозяйство |
| 2 | Закупка программного и аппаратного обеспечения, услуг для создания, внедрения и эксплуатации информационных систем | Районный бюджет | 659,5 | 644,5 | 14,9 | 98% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1 | Продление лицензии Dr.Web | Районный бюджет | 33 | 33 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | Изготовление, перевыпуск ключей ЭЦП | Районный бюджет | 6,6 | 6,6 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | VipNet Client обслуживание | Районный бюджет | 23,3 | 23,3 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.4 | Обслуживание АРМ «Муниципал» | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.5 | Организация рабочего места отдела архитектуры и градостроительства | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.6 | Услуги по сопровождению, технической и информационной поддержке системы электронного документооборота «Обращения граждан» | Районный бюджет | 44,0 | 44,0 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.7 | Покупка ПО KaisXmlCreator | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.8 | Обновление компьютерной техники рабочих мест оказывающих муниципальные услуги | Районный бюджет | 259,8 | 244,8 | 14,9 | 94% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.9 | Восстановление RAID массива и базы данных информационной системы | Районный бюджет | 81 | 81 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.10 | Антивирусная защита WEB сайтов муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 31,5 | 31,5 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.11 | Закупка мультимедийного оборудования для повышения открытости деятельности органов муниципальной власти (сопровождения публичных мероприятий) | Районный бюджет | 120,2 | 120,1 | 0,1 | 99,9% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого |  | 823,4 | 797,0 | 26,3 | 97 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 								Н.Г. Лысенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» за 2019 год от 25.03.2020 № 293 |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2019 год» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Число подключенных сервисов СМЭВ | шт | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации | шт | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Число посетителей официального сайта в месяц | шт | 15000 | 15000 | 0 | 0 |

Начальник отдела

информатизации и

административной реформы

управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский район						А.Э. Худяков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» 
за 2019 год

от 25.03.2020 № 293

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Информатизация Кореновского района на 2018-2020 годы» за 2019 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата услуг по размещению и оперативно-техническому обслуживанию оборудования, установленного вне помещений администрации муниципального образования Кореновский район | 163,9 | 152,5 | 93 |
| 2. | Закупка программного и аппаратного обеспечения, услуг для создания, внедрения и эксплуатации информационных систем. | 659,5 | 644,5 | 97 |
|  | Итого: | 823,4 | 797,0 | 95 |

Начальник

управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский район					     О.Ю. Семисотова