## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2020	№ 321
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2019 год (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район В.А. Добрывечер.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район	И.А. Максименко

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 30.03.2020 № 321

ОТЧЕТ
по выполнению ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2019 года

Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396.
В течение 2019 года в Программу вносились изменения, утвержденные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район следующие изменения:
- от 9 января 2019 года №7 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2017 года №1529);
- от 13 марта 2019 года №350 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2017 года №1529);
- от 22 мая 2019 года №663 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2017 года №1529);
- от 14 августа 2019 года №1134 «О внесении изменений в постановление
2

администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2017 года №1529);
- от 28 октября 2019 года №1449 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2017 года №1529);
- от 26 ноября 2019 года №1566 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2017 года №1396 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 7 ноября 2017 года №1529)
Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Кореновский район, путем уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и население района, отходов производства и потребления.
Оценка результативности реализации программы проведена на основании следующих критериев:
1. степень негативного воздействия на окружающую среду;
2. охват населения и предприятий услугами по сбору и вывозу отходов;
Общий объем финансирования программы 2019 года составил: 2 977 500 (два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот рублей) — бюджет муниципального образования Кореновский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2019 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой
программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»
за 2019 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бурение скважин	Бюджет муниципального образования Кореновский район	99,6	99,6	0	0	ИП Чуликов Е.Н.
2	Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск	Бюджет муниципального образования Кореновский район	2455,5	2455,5	0	0	ООО «АКВАСИТИ»
3	Ведение технического надзора на объекте: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск»	Бюджет муниципального образования Кореновский район	42,0	42,0	0	0	ООО «Служба единого заказчика»
4	Составление сметной документации по объекту: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск»	Бюджет муниципального образования Кореновский район	32,1	32,1	0	0	ООО «Служба единого заказчика»
5	Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск.	Бюджет муниципального образования Кореновский район	343,2	343,2	0	0	ООО «АКВАСИТИ»
6	Составление сметной документации по объекту: «Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск».	Бюджет муниципального образования Кореновский район	5,1	5,1	0	0	ООО «Служба единого заказчика»
Итого по Программе			2977,5	2977,5	0	0
В том числе
Краевой бюджет (КБ)			0	0
Районный бюджет (РБ)				2977,5	2977,5	0
Привлеченные средства			0	0
Справочно
Капитальные расходы			0	0	0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2019 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой
программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 год» за 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Степень негативного воздействия на окружающую среду	%	33	33	0	0
2.	Охват населения и предприятий услугами по сбору и вывозу отходов	%	90	90	0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о реализации мероприятий
ведомственной целевой программы
«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» за 2019 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой
программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»
за 2019 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3)
1	2	3	4	5
1.	Бурение скважин	99,6	99,6	100%
2.	Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск	2455,5	2455,5	100%
3.	Ведение технического надзора на объекте: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск»	42,0	42,0	100%
4	Составление сметной документации по объекту: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск»	32,1	32,1	100%
5	Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск.	343,2	343,2	100%
6	Составление сметной документации по объекту: «Планирование территории свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 4500 метрах северо-западнее г.Кореновск».	5,1	5,1	100%

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер