## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2020 № 424
г. Кореновскй

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614) за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614) за 2019 год (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район	С.А. Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 23.04.2020 № 424

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614) за 2019 год

Ведомственная целевая программа «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября 2017 года №1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614). В 2019 году в Программу вносились изменения, утвержденные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
1) от 22 января 2019 года № 48 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
2) от 12 февраля 2019 года № 122 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);

2
3) от 25 февраля 2019 года № 268 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
4) от 04 марта 2019 года №299 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
5) от 25 марта 2019 года №412 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
6) от 16 апреля 2019 года №504 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
7) от 18 апреля 2019 года №517 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
8) от 15 мая 2019 года №618 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);

3
9) от 28 мая 2019 года №671 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
10) от 04 июня 2019 года №710 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
11) от 13 июня 2019 года №791 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
12) от 26 июня 2019 года №884 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
13) от 01 июля 2019 года №909 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
14) от 09 июля 2019 года №933 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
15) от 18 июля 2019 года №991 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября

4
2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
16) от 30 июля 2019 года №1042 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
17) от 01 августа 2019 года №1076 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
18) от 09 августа 2019 года №1112 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
19) от 19 августа 2019 года №1166 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
20) от 23 августа 2019 года №1189 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);

5
21) от 06 сентября 2019 года №1237 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
22) от 04 октября 2019 года №1345 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
23) от 25 октября 2019 года №1436 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
24) от 31 октября 2019 года №1467 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
25) от 12 ноября 2019 года №1495 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
26) от 25 ноября 2019 года №1549 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов

6
муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
27) от 17 декабря 2019 года №1855 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614);
28) от 30 декабря 2019 года №1980 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 19 октября 2017 года № 1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614).
В 2019 году в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, выполнено строительство объектов муниципальной собственности, осуществлен ремонт муниципального имущества в целях поддержания объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский в надлежащем техническом состоянии, проведен технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ.
Общий объем финансирования программы 2019 года составил:
- 444 186,5 тысяч рублей, в том числе 64 400,4 тысяч рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 88 667,2 тысяч рублей — краевой бюджет, 268118,9 тысяч рублей — федеральный бюджет, 23 000,0 тысячи рублей — иные поступления.
Учитывая, что некоторые мероприятия не исполнены либо исполнены не в полном объеме, денежные средства в сумме 35 947,0 тысяч рублей не использованы. Однако, потребность в них подтверждена контрактами, заключенными на период 2019-2020 годов, поэтому они будут использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы в 2020 году.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»
(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября
2017 года №1614) за 2019 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614) за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель
			План. / значение	Факт. / значение	Отклонение
					Тыс. руб.	%
1.1	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района»	Краевой бюджет	6588,9	6208,0	380,9	5,8	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Федеральный бюджет	6314,6	6314,6
1.2	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение медицинского оборудования».	Федеральный бюджет	855,8	855,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.3	Строительство объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района». Приобретение мебели».	Федеральный бюджет	197,6	197,6	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.4	Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г. Кореновске»	Районный бюджет	21 037,0	10 233,2	10803,8	51,4	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Иные источники	23 000,0	0	23000,0	100
1.4.1	Проектно-изыскательские работы по объекту: «Плавательный бассейн в г.Кореновске».	Районный бюджет	34,1	34,1	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.12	Строительство объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	Районный бюджет	8970,5	8204,4	766,1	8,6	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	75287,6	56902,6	18 385,0	24,4
		Федеральный бюджет	140004,0	140004,0	0	0
1.15	Прохождение экологической экспертизы по объекту: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении»	Районный бюджет	135,7	135,7	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.20.1	Строительство объекта: «Спортивная площадка с элементами воркаута в г.Кореновске»	Районный бюджет	2020,5	2020,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.25	Проектирование и установка (техническое перевооружение) коммерческих узлов учета расхода природного газа на котельные, расположенные на территории муниципального образования Кореновский район	Районный бюджет	1910,2	1910,2	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.27	Подготовка оснований для установки модульных зданий ФАП, расположенных на территории муниципального образования Кореновский район, и благоустройство территорий	Районный бюджет	1306,8	1306,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.28	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Многофункциональная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №9 в х.Бураковском»	Районный бюджет	185,0	185,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.30	Строительство объекта: «Многофункциональная спортивная площадка на территории МОБУ СОШ №9 в х.Бураковском»	Районный бюджет	1979,4	1979,4	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.31	Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	867,0	867,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.32	Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст.Журавской Кореновского района	Районный бюджет	1278,6	1265,5	13,1	1	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	1759,5	1478,0	281,5	16
1.33	Работы по корректировке сметной документации объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	Районный бюджет	99,0	99,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.34	Проведение государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости, проектной документации и инженерных изысканий	Районный бюджет	1881,5	1881,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
1.35	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	5240,8	5240,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	5031,2	5031,2	0	0
		Федеральный бюджет	120746,9	120746,9	0	0
1.36	Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объекты муниципальной собственности	Районный бюджет	138,1	138,1	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
2.1	Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Проектирование общеобразовательной организация на 550 мест в г. Кореновске	Районный бюджет	193,5	193,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
2.2	Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест и котельная дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне № 10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	2050,4	2050,4	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
2.4	Техническое присоединение ЭПУ к объектам культурного наследия (памятники истории и культуры)	Районный бюджет	0,7	0	0,7	100	Администрация муниципального образования Кореновский район
2.5	Технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Здание амбулатории врача общей практики в х.Бураковском Кореновского района»	Районный бюджет	65,3	44,3	21,0	32,2	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.9	Приобретение пожарного ящика с огнетушителем	Районный бюджет	4,4	4,4	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.21	Ремонт фасада тридцатиквартирного жилого дома для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Нижняя, д.8	Районный бюджет	566,4	566,4	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.23	Ремонт доски почета	Районный бюджет	65,0	65,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.26	Ремонт дворовой канализации административного здания по ул.Красная, 41	Районный бюджет	395,3	395,3	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.27	Комплекс работ по капитальному ремонту внутридомового газопровода от газового ввода до газоиспользующего оборудования, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Рабочая, 6, кв. 6	Районный бюджет	27,0	27,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.28	Ремонт объектов муниципальной собственности	Районный бюджет	5502,8	5502,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.29	Независимая оценка пожарного риска здания администрации, расположенного по адресу: г.Кореновск, ул. Красная, 41	Районный бюджет	46,2	46,2	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.30	Выполнение топографических, геодезических и кадастровых работ на земельных участках	Районный бюджет	320,6	320,6	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.31	Обустройство стоянки по адресу: г.Кореновск, ул.Павлова, 19Б	Районный бюджет	1566,3	1566,3	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.32	Приобретение сплит-систем для объектов муниципальной собственности	Районный бюджет	70,8	70,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.33	Демонтаж сооружения (стадиона), расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район. г.Кореновск, ул.Запорожская, 2в	Районный бюджет	95,7	95,7	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.34	Ремонт большого зала заседаний администрации	Районный бюджет	2116,7	2116,7	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.35	Демонтаж и вывоз демонтируемого здания тира, расположенного на территории МОБУ СОШ №19 в г.Кореновске	Районный бюджет	262,5	262,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
3.36	Демонтаж и вывоз демонтируемого здания детского сада, расположенного в ст.Дядьковской	Районный бюджет	324,2	324,2	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
4.17	Изготовление и проверка сметной документации для выполнения работ на объектах.	Районный бюджет	230,1	230,1	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
4.18	Ведение технического надзора за выполнением работ на объектах.	Районный бюджет	2387,0	482,8	1094,2	45,8	Администрация муниципального образования Кореновский район
4.19	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	Районный бюджет	351,2	90,0	261,2	74,4	Администрация муниципального образования Кореновский район
4.20	Ведение технического надзора за выполнением работ на объекте: «Ремонт большого зала заседаний администрации»	Районный бюджет	31,8	31,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
4.21	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	255,8	255,8	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
4.22	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	Районный бюджет	87,0	87,0	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
5.1	Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.,	Районный бюджет	295,1	295,1	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»
(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября
2017 года №1614) за 2019 год

АНАЛИЗ
 показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 ноября 2017 года №1614) за 2019 год

№ п/п	Наименование / показателя	Ед.изм	Плановое / значение	Фактическое / значение	Отклонение
					+/-	%
1	Строительство объектов муниципальной собственности, ед:	ед.	4	6	+	50
2	Ремонт объектов муниципальной собственности, ед.:	ед.	9	12	+	33

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	Б.И. Сторчун