## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2013	№ 199
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Кореновском районе»
 на 2010-2012 годы за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года №1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годы за 2012 год (прилагается), утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 сентября 2012 года №1311 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 26 декабря 2012 года № 2373).
2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.А.Трембицкого.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А.Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

        УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 31.01.2013 № 199

        ОТЧЕТ
о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годы за 2012 год

Мероприятиями долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годы в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусмотрено проведение энергетических обследований бюджетных (казенных, автономных) учреждений и организаций, подведомственных управлению образования и отделу культуры администрации муниципального образования Кореновский район с выдачей энергетических паспортов.
Для проведения этих мероприятий в рамках Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» муниципальному образованию Кореновский район выделены в порядке софинансирования (70:30) субсидии краевого бюджета в сумме 3634 тыс.руб., в том числе 3358,9 тыс.руб. на учреждения образования и 275,1 тыс.руб. на учреждения культуры районного подчинения. Затраты местного бюджета составили 1557,4 тыс.руб., в том числе 1439,5 тыс. руб. на учреждения образования и 117,9 тыс. руб. на учреждения культуры.
Исходя из стоимости проведения энергетических обследований и энергетических паспортов (до 100 тыс.руб.) подрядной организацией ООО «Кубань Энергоаудит Сервис» в июле 2012 года заключены прямые договоры с учреждениями.
В результате проведенных мероприятий проведено энергетическое обследование и паспортизация 53 учреждений образования и культуры, актуализация программы.
 Средства бюджета, заложенные в программу, использованы полностью.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район А.А.Трембицкий
        ПРИЛОЖЕНИЕ №1
        к отчету о реализации мероприятий
        долгосрочной муниципальной
        целевой программы «Энергосбережение в
        Кореновском районе» на 2010-2012 годы
        за 2012 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой
программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годы

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финанси-рования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					тыс.руб.- / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел «Проведение энергетических обследований бюджетных организаций»
1.	Проведение энерге-тических обследо-ваний бюджетных (казенных, авто-номных) организа-ций управления образования	Краевой бюджет, районный / бюджет	4805,2	4805,2	0	100%	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Кубань Энергоаудит Сервис»
2.	Проведение энерге-тических обследо-ваний бюджетных (казенных, авто-номных) организа-ций отдела культуры	Краевой бюджет, районный / бюджет	393,0	393,0	0	100%	Общество с ограниченной ответствен-ностью «Кубань Энергоаудит Сервис»
	Актуализация долгосрочной муниципальной программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годы» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011-2020 годов»	Районный бюджет	199	199	0	100%	Общество с ограниченной / ответствен- / ностью «Южная Энергетиче-ская Компания»
Итого по Программе			5397,2	5397,2	0	100%
в том числе:
Краевой бюджет (КБ)			3634	3634
Районный бюджет (РБ)			1763,2	1763,2	0	100%
Привлеченные средства			0	0	0
Справочно:
капитальные расходы

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район А.А.Трембицкий

        ПРИЛОЖЕНИЕ №2
        к отчету о реализации мероприятий
        долгосрочной муниципальной
        целевой программы «Энергосбережение в
        Кореновском районе» на 2010-2012 годы
        за 2012 год

АНАЛИЗ
показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Кореновском районе»
 на 2010-2012 годы

№ / п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактиче-ское значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Проведение энергетических обследований бюджетных (казенных, автономных) организаций управления образования	ед.	49	49	0	100 %
2.	Проведение энергетических обследований бюджетных (казенных, автономных) организаций отдела культуры	ед.	4	4	0	100 %
3.	Актуализация долгосрочной муниципальной программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годов» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2010-2020 годов»	ед.	1	1	0	100%

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район А.А.Трембицкий

        ПРИЛОЖЕНИЕ №3
        к отчету о реализации мероприятий
        долгосрочной муниципальной
        целевой программы «Энергосбережение в
        Кореновском районе» на 2010-2012 годы
        за 2012 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы
«Энергосбережение в Кореновском районе»
 на 2010-2012 годы

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффектив-ность реализации ДЦП / (5=4/3)
1	2	3	4	5
1	Проведение энергоаудита и выдача энергопаспортов учреждениям образования и культуры	5198,2	5198,2	100%
2	Актуализация долгосрочной муниципальной программы «Энергосбережение в Кореновском районе» на 2010-2012 годов» в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», долгосрочной краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической на территории Краснодарского края на на период 2010-2020 годов»	199	199	100%
	Итого	5397,2	5397,2

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район А.А.Трембицкий