## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021	№ 71
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса
 муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцевой) опубликовать официально настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район В.А. Добрывечер.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район	И.А. Максименко
        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 28.01.2021 № 71 )

ОТЧЕТ
по выполнению ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 24 ноября 2020 года №1869 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год».
Программой предусмотрено обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов, обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района.
Объем финансирования в 2020 году составил 1 170 500 (один миллион сто семьдесят тысяч пятьсот) рублей из бюджета муниципального образования Кореновский район.
Денежные средства исполнены в сумме на 1 170 480 (один миллион сто семьдесят тысяч четыреста восемьдесят) рублей объеме.
Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год»	Районный бюджет	1 170, 5	1 170, 5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0	-
Итого по Программе			1 170,5	1 170, 5	0	0
В том числе
Районный бюджет (РБ)			1 170, 5	1 170, 5	0	0
Краевой бюджет (КБ)			0	0	0	0
Федеральный бюджет (ФБ)			0	0
Другие источники			0	0	0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу ст. Платнировская, ул. Красной, 41 (участковая больница)	протяженность	549,508	549,508	0	0
2.	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу ст. Платнировская, ул. Пролетарская, 36 (МОБУ СОШ № 25)	протяженность	164,600	164,600	0	0
3.	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: ст.Сергиевская, ул.Красная, 46 (МДОБУ ДС №32)	протяженность	199,196	199,196	0	0
4.	Капитальный ремонт изоляции тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: ст.Дядьковская, ул.Ленина, 50 (участковая больница)	протяженность	148,506	148,506	0	0
5.	Капитальный ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: ст.Дядьковская, ул.Чернышевского, 27 (МДОБУ ДС №19)	1шт	5,313	5,313	0	0
6.	Капитальный ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: ст.Дядьковская, ул.Ленина, 22 (МОБУ СОШ №7)	1шт	5,313	5,313	0	0
7.	Капитальный ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: х.Журавский, ул.Южная, 6-б (МОБУ СОШ №34)	1шт	24,464	24,464	0	0
8.	Капитальный ремонт оконных проемов котельной, расположенной по адресу х. Бураковский, ул. Гагарина, 4 (МОБУ СОШ № 9)	комплектующие	54,670	54,670	0	0
9.	Ведение технического надзора		18,91	18,91	0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год» за 2020 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3)
1	2	3	4	5
1	«Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2020 год»	1 170 500	1 170 480	100%
В том числе
Районный бюджет (РБ)		1 170 500	1 170 480	100%

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район	В.А. Добрывечер