## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021	№ 79
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район	И.А. Максименко

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 28.01.2021 № 79

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года №766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы».
В 2020 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 03 декабря 2020 года № 1930.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 16 декабря 2020 года № 2008.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 25 декабря 2020 года № 2095.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 29 декабря 2020 года № 2119.

Программой предусмотрена подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства. Общий объем финансирования программы 2020 года составил:
- 67 661 200 (шестьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести рублей), в том числе 3 336 400 (тир миллиона триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 40 854 400 (сорок миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей — краевой бюджет, 23 470 400 (двадцать три миллиона четыреста семьдесят тысяч четыреста) рублей — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	Районный бюджет	3336,4	3336,4	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	40854,4	40854,4	0	0
		Федеральный бюджет	23470,4	23470,4	0	0
		Другие источники	-	-	-	-
Итого по Программе			67661,2	67661,2	0	0
В том числе
Районный бюджет (РБ)			3336,4	3336,4	0	0
Краевой бюджет (КБ)			40854,4	40854,4	0	0
Федеральный бюджет (ФБ)			23470,4	23470,4	0	0
Другие источники			-	-	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство объектов муниципальной собственности	ед.	0	0	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	67661,2	67661,2	100%
Районный бюджет (РБ)		3336,4	3336,4	100%
Краевой бюджет (КБ)		40854,4	40854,4	100%
Федеральный бюджет (ФБ)		23470,4	23470,4	100%

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун