## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2021	№ 80
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) от 28 февраля 2020 года № 196 администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год (прилагается).
2. Отделу по делам СМИ и информационному сопровождению администрации муниципального образования Кореновский район (Литвинцева) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район	И.А. Максименко

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 28.01.2021 № 80

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

Ведомственная целевая программа «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы».
В 2020 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 29 июля 2020 года № 767.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 13 ноября 2020 года № 1806.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 16 ноября 2020 года № 1836.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 декабря 2020 года № 2096.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 29 декабря 2020 года № 2120.

Программой предусматривалась разработка проектно-сметной документации, строительство новых спортивных объектов и подключение их к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль.
Общий объем финансирования программы 2020 года составил:
- 172 625 800 (сто семьдесят два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот рублей), в том числе 50 317 100 (пятьдесят миллионов триста семьнадцать тысяч сто) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 122 308 700 (сто двадцать два миллиона триста восемь тысяч семьсот) рублей — краевой бюджет, 0,00 (ноль) рублей — иные поступления.
Учитывая, что некоторые мероприятия не исполнены либо не исполнены в полном объеме, денежные средства в сумме 2093,5 тысяч рублей не использованы. Однако, потребность в них подтверждена контрактами, заключенными на период 2020-2021 годов, поэтому они будут использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы в 2021 году.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	845,9	778,2	67,7	8%	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	20 300,0	18676,0	1624,0	8%
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
2	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	42,3	0	42,3	100%	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
3	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	359,5	0	359,5	100%	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
Итого по Программе			21547,7	19454,2	2093,5	9,7%
В том числе
Районный бюджет (РБ)			1247,7	778,2	469,5	37,6%
Краевой бюджет (КБ)			20300,0	18676,0	1624,0	8%
Федеральный бюджет (ФБ)			-	-	-	-
Другие источники			-	-	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство спортивных объектов	ед.	0	0	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100)
1	2	3	4	5
1	Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	21145,9	19454,2	92%
2	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	42,3	0	0
3	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	359,5	0	0
В том числе
Районный бюджет (РБ)		1247,7	778,2	62,4%
Краевой бюджет (КБ)		20300	18676,0	92%
Федеральный бюджет (ФБ)		-	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун