## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022					                                                                               № 53

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района

на 2021-2023 год» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район 
С.В. Колупайко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район 								   А.П. Манько

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 27.01.2022 № 53 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 сентября 2020 года № 1021.

В 2021 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и муниципалитета с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах, развитие инфраструктуры доступа к сервисам «электронного правительства» района, повышение открытости деятельности органов муниципальной власти района, формирование единого пространства электронного взаимодействия, создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной власти, в том числе системы электронного документооборота

Финансирование мероприятий Программы в 2021 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 960,4 тыс.руб., из них израсходовано 843,8 тыс.руб.

Для проведения оценки результативности реализации Программы использовались следующие показатели:

- число подключенных сервисов СМЭВ;

- число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации;

- число посетителей официального сайта в месяц.

Начальник отдела информатизации

и административной реформы

управления экономики администрации 
муниципального образования Кореновский район			   А.Э. Худяков

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2021 год оот 27.01.2022 № 53 |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» 
за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,тыс. руб |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. значение | Факт. значение | Откл. |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1. | Оплата услуг по размещению и оперативно-техническому обслуживанию оборудования, установленного вне помещений администрации муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 163,9 | 163,9 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1 | Размещение коммуникационного шкафа (Ростелеком) | Районный бюджет | 132,2 | 132,2 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.2 | Оплата каналов связи, и медных линий, места под кабельное хозяйство | Районный бюджет | 31,7 | 31,7 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Закупка программного и аппаратного обеспечения, услуг для создания, внедрения и эксплуатации информационных систем | Районный бюджет | 796,5 | 679,9 | 116,6 | 85% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1 | Продление лицензии Dr.Web | Районный бюджет | 37,2 | 37,2 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | Антивирусная защита WEB сайтов муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 30 | 0 |  | 0% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | Изготовление, перевыпуск ключей ЭЦП | Районный бюджет | 9 | 9 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.4 | VipNet Client обслуживание | Районный бюджет | 58,6 | 49 | 9,6 | 83% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.5 | Обслуживание АРМ «Муниципал» | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.6 | Покупка ПО KaisXmlCreator | Районный бюджет | 10 | 10 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.7 | Приобретение права на использование СКЗИ «Крипто-про», приобретение дистрибутива | Районный бюджет | 52,9 | 52,9 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.8 | Услуги по сопровождению, технической и информационной поддержке системы электронного документооборота «Обращения граждан» | Районный бюджет | 78,1 | 68,2 | 9,9 | 87% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.9 | Организация рабочего места отдела архитектуры и градостроительства | Районный бюджет | 460,7 | 393,6 | 67,1 | 85% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | Итого |  | 960,4 | 843,8 |  | 87,8% |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 					  		       С.В. Колупайко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2021 год от 27.01.2022 № 53 |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 год» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Число подключенных сервисов СМЭВ | шт | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации | шт | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Число посетителей официального сайта в месяц | шт | 16000 | 16000 | 0 | 0 |

Начальник отдела информатизации

и административной реформы

управления экономики

администрации муниципального

образования Кореновский район						А.Э. Худяков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» 
за 2021 год

от 27.01.2022 № 53

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата услуг по размещению и оперативно-техническому обслуживанию оборудования, установленного вне помещений администрации муниципального образования Кореновский район | 163,9 | 163,9 | 1 |
| 2. | Закупка программного и аппаратного обеспечения, услуг для создания, внедрения и эксплуатации информационных систем. | 796,5 | 679,9 | 0,853 |
|  | Итого: | 960,7 | 843,8 | 0,878 |

Начальник отдела информатизации и административной 
реформы управления экономики администрации
муниципального образования Кореновский район  	 	 	   А.Э. Худяков