## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022				                                                                                           № 77

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196 ), администрация        муниципального      образования      Кореновский      район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации  муниципального образования  Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте   администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                     Б.И. Сторчун.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2022 № 77

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 14 октября 2017 года №1427 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 29 апреля 2020 года № 447.

В 2021 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 16 февраля 2021 года №167.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 9 марта 2021 года №254.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 17 марта 2021 года №295.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 23 марта 2021 года №327.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 марта 2021 года №338.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 07 апреля 2021 года №392.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 мая 2021 года №542.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 мая 2021 года №594.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 04 июня 2021 года №636.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 26 июля 2021 года №846.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 17 сентября 2021 года №1135

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 19 октября 2021 года №1301.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 01 декабря 2021 года №1513.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 8 декабря 2021 года №1559.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 17 декабря 2021 года №1633.

Программой предусмотрено строительство новых объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации, производство строительно-монтажных работ, подключение объектов к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль, авторский надзор (при необходимости). Общий объем финансирования программы 2021 года составил:

- 35 431 300 (тридцать пять миллионов четыреста тридцать одна тысяча триста рублей), в том числе 5 065 900 (пять миллионов шестьдесят пять тысяч девятьсот) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 20 886 900 (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей — краевой бюджет, 9 478 500 (девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей – федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 4762,9 | 4672,1 | 90,8 | 1,9 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 18865,4 | 18865 | 0,4 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительно-монтажные работы по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет |  |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 18700,1 | 18700,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 42 | 21 | 21 | 50 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 13,5 | 13,1 | 0,4 | 2,9 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 131,3 | 130,9 | 0,4 | 0,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 100 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 34 | 34 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка отчета геодезической основы по объекту «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Оборудование объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 4225,8 | 4225,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проектно-изыскательные работы по газификации объекта«Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительно-монтажные работы по газификации объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района | Районный бюджет | 62,9 | 0,0 | 62,9 | 100 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Наружное газоснабжение объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновскогорайона» | Районный бюджет | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 100 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Комплект газового оборудования для объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 140,9 | 140,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Техническое присоединение к электрическим сетям по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципаль-ного образования |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Радиационное и энергетическое обследование «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 142,1 | 142,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Техническая документация на объект «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | Районный бюджет | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района», включая прохождение государственной экспертизы | Районный бюджет |  |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 750 | 747,6 | 2,4 | 0,3 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района», включая прохождение государственной экспертизы | Районный бюджет |  |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 750 | 621 | 129 | 17,2 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка инженерных изысканий по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района» | Районный бюджет | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района» | Районный бюджет |  |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 521,5 | 435,3 | 86,2 | 16,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 9478,5 | 9478,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 7 | Технологическое присоединение к электрическим сетям «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | Районный бюджет | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципаль-ного образования |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Радиационное и энергетическое обследование «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | Районный бюджет | 119,3 | 119,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Услуги по ведению технического надзора и изготовлению сметной документации для объекта «Архитектурные решения на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | Районный бюджет | 44 | 39,7 | 4,3 | 9,8 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 35431,4 | 35118,1 | 313,3 | 0,9 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 5065,9 | 4970,8 | 95,1 | 1,9 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 20887 | 20669 | 218 | 1 |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 9478,5 | 9478,5 | 0 | 0 |  |
| Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности  ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов здравоохранения | ед. | 2 | 2 | - | - |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 23628,3 | 23537,1 | 99,6 |
| 1.2. | Строительно-монтажные работы по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 18700,1 | 18700,1 | 100 |
| 1.3 | Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 42 | 21 | 50 |
| 1.4 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 144,8 | 144 | 99,4 |
| 1.5 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 38,4 | 34 | 88,5 |
| 1.6 | Подготовка отчета геодезической основы по объекту «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 20 | 20 | 100 |
| 1.7. | Оборудование объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 4225,8 | 4225,8 | 100 |
| 1.8 | Проектно-изыскательные работы по газификации объекта«Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 22,4 | 22,4 | 100 |
| 1.9 | Строительно-монтажные работы по газификации объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района | 62,9 | 0,0 | 0 |
| 1.10 | Наружное газоснабжение объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновскогорайона» | 2,1 | 0,0 | 0 |
| 1.11 | Комплект газового оборудования для объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | 140,9 | 140,9 | 100 |
| 1.12 | Техническое присоединение к электрическим сетям по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | 39,6 | 39,6 | 100 |
| 1.13 | Радиационное и энергетическое обследование «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | 142,1 | 142,1 | 100 |
| 1.14 | Техническая документация на объект «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | 47,2 | 47,2 | 100 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района», включая прохождение государственной экспертизы | 750 | 747,6 | 99,7 |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района», включая прохождение государственной экспертизы | 750 | 621 | 82,8 |
| 5.1 | Разработка инженерных изысканий по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района» | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района» | 10000 | 9913,8 | 99,1 |
| 7 | Технологическое присоединение к электрическим сетям «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | 39,7 | 39,7 | 100 |
| 8 | Радиационное и энергетическое обследование «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | 119,3 | 119,3 | 100 |
| 9 | Услуги по ведению технического надзора и изготовлению сметной документации для объекта «Архитектурные решения на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | 44 | 39,7 | 90,2 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 5065,9 | 4970,8 | 98,1 |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 20886,9 | 20668,9 | 99 |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  | 9478,5 | 9478,5 | 100 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун