## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022				                                                                                      № 78

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196), администрация        муниципального      образования      Кореновский      район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации  муниципального образования  Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте   администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                     Б.И. Сторчун.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2022 № 78

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы».

В 2021 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 21 января 2021 года № 45.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 8 февраля 2021 года № 120.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 11 февраля 2021 года № 139.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 09 марта 2021 года №255.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 13 апреля 2021 года № 422.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 23 апреля 2021 года № 466.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 мая 2021 года № 540.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 2 июня 2021 года № 627.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 8 июля 2021 года № 775.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 16 июля 2021 года № 807.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 26 июля 2021 года № 847.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 4 августа 2021 года № 899.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 августа 2021 года № 963.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 17 сентября 2021 года № 1134.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 октября 2021 года № 1298.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 октября 2021 года № 1316.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 18 ноября 2021 года № 1430.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 1 декабря 2021 года № 1514.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 16 декабря 2021 года № 1621.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 22 декабря 2021 года № 1653.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 30 декабря 2021 года № 1747.

Программой предусматривалась разработка проектно-сметной документации, строительство новых спортивных объектов и подключение их к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль. Общий объем финансирования программы 2021 года составил:

- 175 679 700 (сто семьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот рублей), в том числе 21 877 700 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 153 802 000 (сто пятьдесят три миллиона восемьсот две тысячи) рублей — краевой бюджет, 0,00 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 2928,4 | 1062,7 | 1865,7 | 63,7 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 67889,8 | 25510 | 42379,8 | 62,4 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1 | Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | Технический надзор за реконструкцией участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Корректировка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 359,2 | 359,2 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Демонтажные работы забора, труб, здания для инвентаризации на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 3677,6 | 3677,6 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтажные работы забора, труб, здания для инвентаризации на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 58,3 | 58,3 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 427,0 | 427,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Услуги составления сметной документации «Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В» | Районный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 7491,3 | 7490,9 | 0,4 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 85912,2 | 85907,4 | 4,8 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 4.1 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 459,6 | 459,6 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объект: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 241,0 | 241,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Услуги по осуществлению авторского надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 297,8 | 297,8 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4 | Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 263,2 | 263,2 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5 | Услуги по изготовлению сметной документации для объекта: Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 4,6 | 4,6 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Радиационное обследование объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 90,1 | 90,1 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.8 | Энергетическое обследование объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 65,0 | 65,0 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.9 | Изготовление исполнительной топографической съемки по объекту «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 102,0 | 102,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.10 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, технический план по объекту «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 156,7 | 156,7 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Устройство водопровода на прилегающей территории для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 136,1 | 136,1 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Работа по подключению тепловой сети для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 200,2 | 200,2 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Проект по раскладке сэндвич панелей по объекту «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 850,0 | 850,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Охранные услуги для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 348,3 | 348,3 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Выполнение работ по устройству водопровода на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Районный бюджет | 2,3 | 0 | 2,3 | 100 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Услуги по ведению технического надзора на объекте «Работа по подключению тепловой сети для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Услуги по ведению технического надзора за выполнение работ на объекте: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | Районный бюджет | 132,4 | 132,4 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Сметная документация по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске Краснодарского края | Районный бюджет | 290,8 | 290,8 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Разработка эскизного проекта благоустройства земельного участка объекта «Открытый теннисный корт» | Районный бюджет | 380,0 | 380,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске Краснодарского края» | Районный бюджет | 59,2 | 59,2 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе |  |  | 175679,7 | 131426,2 | 44253,5 | 25,2 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 21877,7 | 20009,3 | 1868,4 | 8,5 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 153802,0 | 111417 | 42385 | 27,5 |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | - | - | - | - |  |
| Другие источники |  |  | - | - | - | - |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности  ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство спортивных объектов | ед. | 2 | 1 | 1 | 50 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 70818,2 | 26572,2 | 37,5 |
| 1.1 | Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 830,0 | 830,0 | 100 |
| 1.1.1 | Технический надзор за реконструкцией участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 17,5 | 17,5 | 100 |
| 1.2 | Корректировка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 2000,0 | 2000,0 | 100 |
| 2. | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 359,2 | 359,2 | 100 |
| 3.1 | Демонтажные работы забора, труб, здания для инвентаризации на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 3677,6 | 3677,6 | 100 |
| 3.1.1 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтажные работы забора, труб, здания для инвентаризации на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 58,3 | 58,3 | 100 |
| 3.2 | Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 427,0 | 427,0 | 100 |
| 3.3 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 3.4 | Услуги составления сметной документации «Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В» | 0,6 | 0,6 | 100 |
| 4. | Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 93403,5 | 93398,3 | 99,99 |
| 4.1 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 459,6 | 459,6 | 100 |
| 4.2 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объект: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 241,0 | 241,0 | 100 |
| 4.3 | Услуги по осуществлению авторского надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 297,8 | 297,8 | 100 |
| 4.4 | Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 263,2 | 263,2 | 100 |
| 4.5 | Услуги по изготовлению сметной документации для объекта: Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 4,6 | 4,6 | 100 |
| 4.6 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 4,5 | 4,5 | 100 |
| 4.7 | Радиационное обследование объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 90,1 | 90,1 | 100 |
| 4.8 | Энергетическое обследование объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 65 | 65 | 100 |
| 4.9 | Изготовление исполнительной топографической съемки по объекту «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 102 | 102 | 100 |
| 4.10 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, технический план по объекту «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 156,7 | 156,7 | 100 |
| 5 | Устройство водопровода на прилегающей территории для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 136,1 | 136,1 | 100 |
| 6 | Работа по подключению тепловой сети для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 200,2 | 200,2 | 100 |
| 7 | Проект по раскладке сэндвич панелей по объекту «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 850 | 850 | 100 |
| 9 | Охранные услуги для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 348,3 | 348,3 | 100 |
| 10 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Выполнение работ по устройству водопровода на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | 2,3 | 0,0 | 0 |
| 11 | Услуги по ведению технического надзора на объекте «Работа по подключению тепловой сети для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 3,4 | 3,4 | 100 |
| 12 | Услуги по ведению технического надзора за выполнение работ на объекте: «Плавательный бассейн в г.Кореновске» | 132,4 | 132,4 | 100 |
| 16 | Сметная документация по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске Краснодарского края | 290,8 | 290,8 | 100 |
| 17 | Разработка эскизного проекта благоустройства земельного участка объекта «Открытый теннисный корт» | 380,0 | 380,0 | 100 |
| 18 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске Краснодарского края» | 59,2 | 59,2 | 100 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 1247,7 | 778,2 | 62,4% |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 20300 | 18676,0 | 92% |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  | - | - | - |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун