## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022				                                                                                           № 79

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196 ), администрация        муниципального      образования      Кореновский      район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации  муниципального образования  Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте   администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».	3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                     Б.И. Сторчун.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2022 № 79

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года №766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы».

В 2021 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  21 января 2021 года № 46.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  8 февраля2021 года № 121.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  16 февраля 2021 года № 166.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  26 февраля 2021 года № 195.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  4 марта 2021 года № 238.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  17 марта 2021 года № 296.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  07 апреля 2021 года № 389.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  23 апреля 2021 года № 465.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  18 мая 2021 года № 537.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  25 мая 2021 года № 595.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  9 июня 2021 года № 645.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  8 июля 2021 года № 773.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  16 июля 2021 года № 806.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  26 июля 2021 года № 848.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  4 августа 2021 года № 901.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  24 августа 2021 года № 983.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  1 сентября 2021 года № 1059.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 9 сентября 2021 года № 1076.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  17 сентября 2021 года № 1133.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  19 октября 2021 года № 1300.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  15 ноября 2021 года № 1403.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  26 ноября 2021 года № 1496.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  29 ноября 2021 года № 1509.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  8 декабря 2021 года № 1558.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  16 декабря 2021 года № 1620.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от  22 декабря 2021 года № 1654.

Программой предусмотрена подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства. Общий объем финансирования программы 2021 года составил:

- 337 606 700 (триста тридцать семь миллионов шестьсот шесть тысяч семьсот) рублей, в том числе 204 288 800 (двести четыре миллиона двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 133 317 900 (сто тридцать три миллиона триста семнадцать тысяч девятьсот) рублей — краевой бюджет, 0,0 (ноль) рублей — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 97,7 | 97,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружющей среды по объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 48,9 | 48,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение анализа почвы и радиационного обследования земельного участка с получением экспертного заключения по результатам экспертизы по объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 119701,7 | 119701,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 25147,4 | 25147,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Проектирование общеобразовательной организация на 550 мест в г. Кореновске | Районный бюджет | 94,6 | 94,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Услуги авторского надзора: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 346,9 | 346,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Корректировка на стадии «Рабочая документация» общеобразовательной организации на 550 мест : «Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Услуги технического надзора: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 1297,3 | 1297,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Услуги по изготовлению дополнительных комплектов проектно-сметной документации (ПД и РД) для объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске | Районный бюджет | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Выполнение работ по проведению обследования повреждений кровли по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Услуги изготовления сметной документации "Устройство покрытия кровли из ПВХ мембран" по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Услуги энергетического обследования и воздухопроводности объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 65,4 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Услуги радиационного обследования объекта: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 95,4 | 95,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Подготовка отчета на соответствие качества и объемов выполненных работ по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Приобретение и монтаж загородительной сетки для потолка в помещении спортивного зала в строящемся объекте: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 560,5 | 560,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Монтаж брендбука входной группы здания по объекту: "Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске" | Районный бюджет | 546,5 | 546,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Строительство внутридомового газопровода от газового ввода до газоиспользующего оборудования объекта "Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске" | Районный бюджет | 92,7 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Строительство объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске (оборудование) | Районный бюджет | 1976,4 | 1976,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 8553,2 | 8553,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 106520,6 | 106520,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 16594,2 | 16594,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Устройство и монтаж автоматического и капельного полива по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 2873,9 | 2873,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Изготовление исполнительной топографической съемки по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Оказание услуг манипулятора по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 167,6 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Бурение скважины на объекте «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 264,5 | 264,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Работы по монтажу сетки заградительной для окон спортзала по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 355,7 | 355,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Разметка спортивной площадки по объекту«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 173 | 173 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Ведение технического надзораза выполнением работ «Устройство и монтаж автоматического и капельного полива по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 16,9 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, технический план по объекту«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 408,5 | 408,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объекты муниципальной собственности | Районный бюджет | 778,4 | 778,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 73457,4 | 73240,1 | 217,3 | 0,3 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 108170,5 | 108170,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 295,5 | 295,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство объекта: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 1980,7 | 1980,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (пуско-наладочные работы) | Районный бюджет | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 100 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 100 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»(строительно-монтажные работы) | Районный бюджет | 39,6 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение досудебной строительно-технической экспертизы объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 535,0 | 535,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Изготовление и монтаж ворот на объекте: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 595,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 599,5 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (благоустройство вокруг объекта)» | Районный бюджет | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (благоустройство вокруг объекта) | Районный бюджет | 26,6 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Подготовка отчета на соответствие качества и объемов выполненных работ по объекту: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.10 | «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 58034 | 58034 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | 108170,5 | 108170,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 255,2 | 255,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Изготовление и монтаж брендбука для объекта«Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 409,5 | 409,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Выполнение работ по подготовке технической документации на объект: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 292,8 | 292,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Поставка газа для объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 380,2 | 242,3 | 137,9 | 36,3 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Технологическое присоединение к сетям газораспределенияобъекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 1449,9 | 1449,9 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Бурение скважины на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 148,5 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Подсветка здания объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 276,6 | 276,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Обследование технического состояния строительных конструкций фундаментов объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Оказание услуг манипулятора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 537,4 | 537,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Работы по автополиву на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 3198,7 | 3198,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Техническое и аварийоное-диспетчерское обслуживание объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 100 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Услуги по монтируемому обородованию, сборке и пуско-наладочным работам «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 1456,8 | 1456,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Технологическое присоединение электроснабжения по объектам: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» и «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 571,3 | 561,8 | 9,5 | 1,6 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Усллуги по изготовлению сметной документации и ведению технического надзора за выполнением работ на объекте: «Подсветка здания объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Услуга по приемке товара (не монтируемого оборудования) и сопутствующих услуг на объект «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 330,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Комплексное обследование и прочистка наружных и внутренних систем сетей водоотведения на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Установка шлагбаума на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | Районный бюджет | 212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5. | Проектные работы по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | Районный бюджет | 1415,0 | 1415,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | Районный бюджет | 787,5 | 787,5 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 6 | Освещение территории, прилегающей к строящимся объектам: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» и «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 2500,0 | 2391,0 | 108,1 | 4,3 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническое присоединение по газоснабжению по объекту капитального строительства «блочно-модульная котельная» расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Мироненко, 16а | Районный бюджет | 1069,9 | 736,7 | 333,2 | 31,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 9 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | Районный бюджет | 599 | 599 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 10 | Услуги по ведению строительного контроля для выполнения работ на объекте «Монтаж брендбука на здание Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 11 | Услуги по составлению сметной документации на объекте «Монтаж брендбука на здание Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт системы автополива на прилегающей территории объекта: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края | Районный бюджет | 26,7 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 979,6 | 979,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 14 | Услуги энергетического обследования и воздухопроводности объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» | Районный бюджет | 121 | 121 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 15 | Услуги радиационного обследования объекта: по строительству объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» | Районный бюджет | 209,9 | 209,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 16 | Услуги радиационного обследования котельной с газопроводом-отводом для отопления объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» | Районный бюджет | 93,1 | 93,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 17 | Услуга по приемке товара (не монтируемого оборудования) и сопутствующих услуг на объектПроектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 590 | 590 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 18 | Оформление спортзала, печать на стенах по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 585,2 | 585,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 19 | Монтаж самоклеящейся пленки на окна и оформление ниш потолка по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 127,4 | 127,4 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 20 | Комплексная уборка помещений по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | Районный бюджет | 814 | 814 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 21 | Услуги по осуществлению технического надзора «Ремонт системы автополива на прилегающей территории объекта: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» (к п.12) | Районный бюджет | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 100 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 22 | Инженерно-геодезические работы по объекту: Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская (к п. 7) | Районный бюджет | 120 | 120 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 23 | Технологическое присоединение объекта «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | Районный бюджет | 47,3 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 24 | Услуги на обоснование и заключение о необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Районный бюджет | 50 | 50 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 25 | Услуга по разработке проекта подъездных путей к объекту «Школа на 1100 мест» | Районный бюджет | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 204288,8 | 202288,8 | 1638,7 | 1 |  |
|  |  | Краевой бюджет | 133317,9 | 133317,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники | 0,0 |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности  ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство объектов муниципальной собственности | ед. | 2 | 2 | - | - |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

по выполнению ведомственной  целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Строительство объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 97,7 | 97,7 | 100% |
| 1.2 | Услуги по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружющей среды по объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 48,9 | 48,9 | 100% |
| 1.3 | Проведение анализа почвы и радиационного обследования земельного участка с получением экспертного заключения по результатам экспертизы по объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 48,8 | 48,8 | 100% |
| 2 | «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 144849,1 | 144849,1 | 100% |
| 2.1 | Техническое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры объекта: «Проектирование общеобразовательной организация на 550 мест в г. Кореновске | 94,6 | 94,6 | 100% |
| 2.2 | Услуги авторского надзора: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 346,9 | 346,9 | 100% |
| 2.3 | Корректировка на стадии «Рабочая документация» общеобразовательной организации на 550 мест : «Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 2500,0 | 2500,0 | 100% |
| 2.4 | Услуги технического надзора: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 1297,3 | 1297,3 | 100% |
| 2.5 | Услуги по изготовлению дополнительных комплектов проектно-сметной документации (ПД и РД) для объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске | 240,0 | 240,0 | 100% |
| 2.7 | Выполнение работ по проведению обследования повреждений кровли по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 110,0 | 110,0 | 100% |
| 2.8 | Услуги изготовления сметной документации "Устройство покрытия кровли из ПВХ мембран" по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 0,3 | 0,3 | 100% |
| 2.9 | Услуги энергетического обследования и воздухопроводности объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 65,4 | 65,4 | 100% |
| 2.10 | Услуги радиационного обследования объекта: Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 95,4 | 95,4 | 100% |
| 2.11 | Подготовка отчета на соответствие качества и объемов выполненных работ по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 900,0 | 900,0 | 100% |
| 2.12 | Приобретение и монтаж загородительной сетки для потолка в помещении спортивного зала в строящемся объекте: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 560,5 | 560,5 | 100% |
| 2.13 | Монтаж брендбука входной группы здания по объекту: "Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске" | 546,5 | 546,5 | 100% |
| 2.14 | Строительство внутридомового газопровода от газового ввода до газоиспользующего оборудования объекта "Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске" | 92,7 | 92,7 | 100% |
| 2.15 | Строительство объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г. Кореновске (оборудование) | 10529,6 | 10529,6 | 100% |
| 2.16 | Выполнение работ оставшихся невыполненными по строительству объекта «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 123114,8 | 123114,8 | 100% |
| 2.17 | Устройство и монтаж автоматического и капельного полива по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 2873,9 | 2873,9 | 100% |
| 2.18 | Изготовление исполнительной топографической съемки по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 95,0 | 95,0 | 100% |
| 2.19 | Оказание услуг манипулятора по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 167,6 | 167,6 | 100% |
| 2.20 | Бурение скважины на объекте «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 264,5 | 264,5 | 100% |
| 2.21 | Работы по монтажу сетки заградительной для окон спортзала по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 355,7 | 355,7 | 100% |
| 2.22 | Разметка спортивной площадки по объекту«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 173 | 173 | 100% |
| 2.23 | Ведение технического надзораза выполнением работ «Устройство и монтаж автоматического и капельного полива по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 16,9 | 16,9 | 100% |
| 2.24 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, технический план по объекту«Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 408,5 | 408,5 | 100% |
| 3 | Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объекты муниципальной собственности | 778,4 | 778,4 | 100% |
| 4. | Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 181627,9 | 181410,6 | 99,7% |
| 4.1 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 295,5 | 295,5 | 100% |
| 4.2 | Строительство объекта: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 1980,7 | 1980,7 | 100% |
| 4.2.2 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (пуско-наладочные работы) | 24,0 | 0,0 | 0% |
| 4.2.3 | Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 10,9 | 0,0 | 0% |
| 4.2.4 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»(строительно-монтажные работы) | 39,6 | 39,6 | 100% |
| 4.3 | Проведение досудебной строительно-технической экспертизы объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 535,0 | 535,0 | 100% |
| 4.4 | Изготовление и монтаж ворот на объекте: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 595,0 | 595,0 | 100% |
| 4.5 | Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 599,5 | 599,5 | 100% |
| 4.6 | Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (благоустройство вокруг объекта)» | 2,9 | 2,9 | 100% |
| 4.7 | Услуги по осуществлению технического надзора за строительством объекта: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» (благоустройство вокруг объекта) | 26,6 | 26,6 | 100% |
| 4.8 | Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 11,0 | 11,0 | 100% |
| 4.9 | Подготовка отчета на соответствие качества и объемов выполненных работ по объекту: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 1100,0 | 1100,0 | 100% |
| 4.10 | «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 166204,5 | 166204,5 | 100% |
| 4.11 | Работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 255,2 | 255,2 | 100% |
| 4.12 | Изготовление и монтаж брендбука для объекта«Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 409,5 | 409,5 | 100% |
| 4.13 | Выполнение работ по подготовке технической документации на объект: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 292,8 | 292,8 | 100% |
| 4.14 | Поставка газа для объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 380,2 | 242,3 | 63,7% |
| 4.15 | Технологическое присоединение к сетям газораспределенияобъекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 1449,9 | 1449,9 | 100% |
| 4.16 | Бурение скважины на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 148,5 | 148,5 | 100% |
| 4.17 | Подсветка здания объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 276,6 | 276,6 | 100% |
| 4.18 | Обследование технического состояния строительных конструкций фундаментов объекта «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 400,0 | 400,0 | 100% |
| 4.19 | Оказание услуг манипулятора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 537,4 | 537,4 | 100% |
| 4.20 | Работы по автополиву на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 3198,7 | 3198,7 | 100% |
| 4.21 | Техническое и аварийоное-диспетчерское обслуживание объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 35,0 | 0,0 | 0% |
| 4.22 | Услуги по монтируемому обородованию, сборке и пуско-наладочным работам «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 1456,8 | 1456,8 | 100% |
| 4.23 | Технологическое присоединение электроснабжения по объектам: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» и «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 571,3 | 561,8 | 98,3% |
| 4.24 | Усллуги по изготовлению сметной документации и ведению технического надзора за выполнением работ на объекте: «Подсветка здания объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 8,8 | 8,8 | 100% |
| 4.25 | Услуга по приемке товара (не монтируемого оборудования) и сопутствующих услуг на объект «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 330,0 | 330,0 | 100% |
| 4.26 | Комплексное обследование и прочистка наружных и внутренних систем сетей водоотведения на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 240,0 | 240,0 | 100% |
| 4.27 | Установка шлагбаума на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» | 212,0 | 212,0 | 100% |
| 5. | Проектные работы по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 1415,0 | 1415,0 | 100% |
| 5.1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 787,5 | 787,5 | 100% |
| 6 | Освещение территории, прилегающей к строящимся объектам: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» и «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 2500,0 | 2391,9 | 95,7% |
| 8 | Техническое присоединение по газоснабжению по объекту капитального строительства «блочно-модульная котельная» расположенная по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Мироненко, 16а | 1069,9 | 1069,9 | 100% |
| 9 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» | 599 | 599 | 100% |
| 10 | Услуги по ведению строительного контроля для выполнения работ на объекте «Монтаж брендбука на здание Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 9,3 | 9,3 | 100% |
| 11 | Услуги по составлению сметной документации на объекте «Монтаж брендбука на здание Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 8,2 | 8,2 | 100% |
| 12 | Ремонт системы автополива на прилегающей территории объекта: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края | 26,7 | 26,7 | 100% |
| 13 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 979,6 | 979,6 | 100% |
| 14 | Услуги энергетического обследования и воздухопроводности объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» | 121 | 121 | 100% |
| 15 | Услуги радиационного обследования объекта: по строительству объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» | 209,9 | 209,9 | 100% |
| 16 | Услуги радиационного обследования котельной с газопроводом-отводом для отопления объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» | 93,1 | 93,1 | 100% |
| 17 | Услуга по приемке товара (не монтируемого оборудования) и сопутствующих услуг на объектПроектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 590 | 590 | 100% |
| 18 | Оформление спортзала, печать на стенах по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 585,2 | 585,2 | 100% |
| 19 | Монтаж самоклеящейся пленки на окна и оформление ниш потолка по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 127,4 | 127,4 | 100% |
| 20 | Комплексная уборка помещений по объекту «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске» | 814 | 814 | 100% |
| 21 | Услуги по осуществлению технического надзора «Ремонт системы автополива на прилегающей территории объекта: Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест №10 г.Кореновск Краснодарского края» (к п.12) | 0,5 | 0,0 | 0% |
| 22 | Инженерно-геодезические работы по объекту: Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская (к п. 7) | 120 | 120 | 100% |
| 23 | Технологическое присоединение объекта «Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, №10а» | 47,3 | 47,3 | 100% |
| 24 | Услуги на обоснование и заключение о необходимости получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | 50 | 50 | 100% |
| Районный бюджет (РБ) |  | 204288,8 | 202288,8 | 99% |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 133317,9 | 133317,9 | 100% |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  | 0,0 | 0,0 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун