## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022				                                                                                                              № 80

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196 ), администрация        муниципального      образования      Кореновский      район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации  муниципального образования  Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте   администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                     Б.И. Сторчун.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 27.01.2022 № 80

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 23 сентября 2020 года №1045 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы».

В 2021 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 11 февраля 2021 года №138

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 26 февраля 2021 года №197

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 09 марта 2021 года №252

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 17 марта 2021 года №298

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 07 апреля 2021 года №390

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 23 апреля 2021 года №463

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 19 мая 2021 года №541

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 мая 2021 года №599

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 24 июня 2021 года №712

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 10 августа 2021 года №774

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 22 июня 2020 года № 622 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 17 декабря 2021 года №1631

Программой предусмотрено обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств. Общий объем финансирования программы 2021 года составил:

- 1 836200 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч двести рублей), в том числе 1 836 200 (один миллион восемьсот тридцать шесть тысяч двести рублей) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 (ноль) рублей — краевой бюджет, 0,00 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район														                       Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

по выполнению ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | Проведения обследования и определения технического состояния конструкций и элементов здания «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Карла Либкнехта, б/н, в дошкольное образовательное учреждение» | Районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 2 | Демонтаж здания амбулатории по адресу: Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Красногвардейская 49 | Районный бюджет | 724,8 | 724,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Демонтаж здания амбулатории по адресу Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Красногвардейская, 49 | Районный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтаж здания амбулатории по адресу Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Красногвардейская, 49 | Районный бюджет | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок | Районный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства «Объект дошкольного, начального, общего и среднего(полного) общего образования | Районный бюджет | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 1836,2 | 1836,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| В том числе |  |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 1836,2 | 1836,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

по выполнению ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности  ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция объектов муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Демонтаж объектов муниципальной собственности, ед: | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями | ед. | 2 | 2 | - | - |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

по выполнению ведомственной  целевой программы «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы  «Реконструкция объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2 | Проведения обследования и определения технического состояния конструкций и элементов здания «Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Кореновск, ул. Карла Либкнехта, б/н, в дошкольное образовательное учреждение» | 50 | 50 | 100% |
| 2 | Демонтаж здания амбулатории по адресу: Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Красногвардейская | 724,8 | 724,8 | 100% |
| 2.1 | Услуги по проверке сметной документации по объекту: «Демонтаж здания амбулатории по адресу Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Красногвардейская, 49 | 4,0 | 4,0 | 100% |
| 2.2 | Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтаж здания амбулатории по адресу Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Красногвардейская, 49 | 9,6 | 9,6 | 100% |
| 3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок | 1000,0 | 1000,0 | 100% |
| 4 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства «Объект дошкольного, начального, общего и среднего(полного) общего образования | 47,8 | 47,8 | 100% |
| В том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 1836,2 | 1836,2 | 100% |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                              Б.И. Сторчун