## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022				                                                                                       № 95

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»                  за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196) администрация муниципального образования Кореновский район                        п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                     В.А. Добрывечер.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район							  С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2022 № 95

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»  за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 ноября 2021 года №1506 (с изменениями и дополнениями).

В течение 2021 года в Программу вносились изменения, утвержденные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район следующие изменения:

- от 4 августа 2021 года №890 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования Кореновский район  от 14 сентября 2020 года №968 «Об утверждении ведомственной целевой программы                         «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»;

- от 19 ноября 2021 года №1506 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования Кореновский район  от 14 сентября 2020 года №968 «Об утверждении ведомственной целевой программы                         «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы».

Программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Кореновский район, путем уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и население района, отходов производства и потребления.

Оценка результативности реализации программы проведена на основании следующих критериев:

1) схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кореновского района;

2) ликвидация свалки твердых коммунальных отходов.

2

Общий объем финансирования программы 2021 года составил: 4 000 000 (четыре миллиона) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							     В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»  за 2021 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Разработка схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | Бюджет муниципального образования Кореновский район | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | ИП Демчук И.С. |
| 2 | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | Бюджет муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Создание места складирования крупногабаритных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | Бюджет муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Составление сметной документации по объекту: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 0,5 км севернее х.Пролетарского» | Бюджет муниципального образования Кореновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 0,5 км севернее х.Пролетарского» | Бюджет муниципального образования Кореновский район | 2948,0 | 2948,0 | 0 | 0 | ИП Гарбузов И.С., ООО «ДМК» |
| 6 | Ведение технического надзора на объекте: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 0,5 км севернее х.Пролетарского» | Бюджет муниципального образования Кореновский район | 52,0 | 52,0 | 0 | 0 | ООО «Служба единого заказчика» |
| Итого по Программе |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							     В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой

программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 год»  за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | % | 100 % | 100% | 0 | 0 |
| 2. | Ликвидация свалок твердых коммунальных отходов | шт. | 1 шт. | 1 шт. | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							     В.А. Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2022 годы»  за 2021 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой

программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2022 годы»

за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка схем размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | 1000,0 | 1000,0 | 100% |
| 2. | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | 0 | 0 | - |
| 3. | Создание места складирования крупногабаритных отходов на территории сельских поселений Кореновского района | 0 | 0 | - |
| 4 | Составление сметной документации по объекту: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 0,5 км севернее х.Пролетарского» | 0 | 0 | - |
| 5 | Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 0,5 км севернее х.Пролетарского» | 2948,0 | 2948,0 | 100% |
| 6 | Ведение технического надзора на объекте: «Ликвидация свалки твердых коммунальных отходов и планирование территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 0,5 км севернее х.Пролетарского» | 52,0 | 52,0 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район							     В.А. Добрывечер