## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2022				                                                                                         № 96

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной  целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год»

за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) администрация муниципального образования Кореновский район  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                     В.А. Добрывечер.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район			                                         С.А. Голобородько

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной  целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 год

Ведомственная целевая программа «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год»  (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 3 декабря 2021 года №1536 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год».

Программой предусмотрено обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов, обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района.

Объем финансирования в 2021 году составил 1 130 700 (один миллион сто тридцать тысяч семьсот) рублей из бюджета муниципального образования Кореновский район.

Денежные средства исполнены в сумме на 1 109 400 (один миллион сто девять тысяч четыреста ) рублей объеме.

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи

муниципального образования

Кореновский район							     Д.Н. Агашков

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной  целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. - / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» | Районный бюджет | 1 130, 7 | 1 109,4 | 21,3 | 1,8 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого по Программе |  |  | 1 130, 7 | 1 109,4 | 21,3 | 1,8 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 1 130, 7 | 1 109,4 | 21,3 | 1,8 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи

муниципального образования

Кореновский район							     Д.Н. Агашков

АНАЛИЗ

показателей результативности  ведомственной  целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Покраска металлической дымовой трубы котельной участковой больницы, расположенной по адресу, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Ленина, 50 | протяженность | 65 282 | 65 282 | 0 | 0 |
| 2. | Ведение технического надзора | протяженность | 9 317 | 9 317 | 0 | 0 |
| 3. | Замена оконных рам на котельной, расположенной по адресу:, Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Красная, 11 | протяженность | 26 990 | 26 990 | 0 | 0 |
| 4. | Замена оконных рам на котельной, расположенной по адресу:, Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Красная, 11 | протяженность | 23 405 | 23 405 | 0 | 0 |
| 5. | Ремонт газовой горелки на котельной, расположенной по адресу: Кореновский район, ст. Раздольная, ул. Советская, 126 | 1шт | 17 868 | 17 868 | 0 | 0 |
| 6. | Ремонт электромагнитного клапана ЛПЭГ-50 на котельной, расположенной по адресу: Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Красная. 39 | 1шт | 4 492 | 4 492 | 0 | 0 |
| 7. | Замена антивибрационного компенсатора газового на котле № 1 на котельной, расположенной по адресу: Кореновский район, ст. Журавская, ул.Северная, 68 | 1шт | 7 530 | 7 530 | 0 | 0 |
| 8. | Экспертиза промышленной безопасности сооружения на опасном производственном объекте: промышленная металлическая дымовая труба по адресу:Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Красная, 46 |  | 42 400 | 42 400 | 0 | 0 |
| 9. | Техническое диагностирование с целью выявления необходимости капитального ремонта котлов |  | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 |
| 10 | Экспертиза промышленной безопасности сооружения на опасном производственном объекте: промышленная металлическая дымовая труба по адресу:Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Красная, 46 |  | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 11 | Капитальный ремонт промышленной металлической дымовой трубы по адресу:Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Красная, 46 | протяженность | 134 745 | 113 445 | 21,3 | 15 |
| 12 | Разработка локально сметного расчета на Капитальный ремонт промышленной металлической дымовой трубы |  | 2100 | 2100 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт кровли котельной и замена оконных проемов МДОУ ДС № 19, расположенной по адресу, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Чернышевского, 27 | протяженность | 153 371 | 153 371 | 0 | 0 |
| 14 | Капитальный ремонт кровли котельной МБДОУ № 32, расположенной по адресу, Кореновский район, ст. Сергиевская, ул. Красная, 46 | протяженность | 208 800 | 208 800 | 0 | 0 |
| 15 | Приобретение водогрейного котла Хопер-100А на котельную, расположенной по адресу, Кореновский район, с.Братковское, ул. Школьная, 1 | шт | 128 900 | 128 900 | 0 | 0 |
| 16 | Приобретение АСДР Комплексон-6 от накипи и коррозии Н-0,5 Нормальный расход подпитки 0,5мз/ч- мак 2,0 мз/ч в полной комплектации | шт | 45 500 | 45 500 | 0 | 0 |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи

муниципального образования

Кореновский район							     Д.Н. Агашков

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной  целевой программы «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Развитие теплоэнергетического комплекса муниципального образования Кореновский район на 2021 год» | 1 130 700 | 1 109 400 | 98% |
| В том числе |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 1 130 700 | 1 109 400 | 98% |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи

муниципального образования

Кореновский район							     Д.Н. Агашков