## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2022	№ 99
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 года

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года №1641 и от 1 декабря 2015 года №1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 года (прилагается).
2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район В.А. Добрывечер.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район	С.А. Голобородько

ОТЧЕТ
по выполнению ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 года

Ведомственная целевая программа «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 09 марта 2021 года №256 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год».
Программой предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района; увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района; участие в региональных программах по газификации жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Кореновский район.
Объем финансирования в 2021 году составил 2 207 547,16 (два миллиона двести семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 16 копеек из бюджета муниципального образования Кореновский район.
Денежные средства исполнены в сумме на 2 207 547,16 (два миллиона двести семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 16 копеек.
Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
муниципального образования
Кореновский район	Д.Н. Агашков

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 года

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год»	Районный бюджет	2207,5	2207,5	0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		2207,5	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0	-
Итого по Программе			2207,5	2207,5	0	0
В том числе
Районный бюджет (РБ)		2207,5	2207,5	2207,5	0	0
Краевой бюджет (КБ)			0	0	0	0
Федеральный бюджет (ФБ)			0	0
Другие источники			0	0	0	0

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
муниципального образования
Кореновский район	Д.Н. Агашков

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 года

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Корректировка рабочей документации		420,0	420,0	0	0
2.	Корректировка смет на строительство		280,0	280,0	0	0
3.	Корректировка проектной документации		600,0	600,0	0	0
4.	Оказание услуг по предоставлению специализированной гидрометеорологической информации о состоянии окружающей среды		48,9	48,9	0	0
5.	Оплата мероприятий по проведению государственной экспертизы в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»		858,6	858,6	0	0

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
муниципального образования
Кореновский район	Д.Н. Агашков

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год» за 2021 года

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3)
1	2	3	4	5
1	«Организация газоснабжения поселений на территории муниципального образования Кореновский район на 2021 год»	2 207,5	2 207,5	100%
В том числе
Районный бюджет (РБ)		2 207,5	2 207,5	100%

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи
муниципального образования
Кореновский район	Д.Н. Агашков