## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.01.2014 		                    			                                            № 183

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Реконструкция,  ремонт и снос недвижимого имущества муниципального образования  Кореновский район  на 2013 год»

за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года      №1149   «Об утверждении  Положения  о  порядке разработки, утверждения  и

реализации ведомственных целевых программ»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Реконструкция,  ремонт и снос недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район на 2013 год» (прилагается).

2.Разместить настоящее постановление в информационно-                               телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.А.Трембицкого.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 30.01.2014 № 183

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Реконструкция,  ремонт и снос недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

Ведомственной целевая программа «Реконструкция,  ремонт и снос недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район на 2013 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 25 февраля 2013 года №472.

Мероприятиями  программы предусмотрено  приведение объектов недвижимости в соответствие с нормативными требованиями, поддержание их в исправном техническом  состоянии.

На изготовление проектной документации по  реконструкции сетей наружного электроснабжения протяженностью 6782 м по ул.Павлова,19 сумма финансирования планировалась 809,92 тыс.руб. Фактическое выполнение составило 729,82 тыс.руб. Уменьшение объема освоения средств по программе на 80 тыс.руб. связано с экономией при проведении экспертизы ценообразования проекта по конкурсным процедурам.

Для выполнения  ремонта муниципальной квартиры в г.Кореновске по ул.Школьная, д.6, кв.3 в программу внесены изменения (постановление от 20 мая 2013 года №972). Произведено перераспределение средств в пределах первоначального  объема финансирования программы. На цели ремонта  выделено 94,56 тыс.руб., фактически освоено 94,56 тыс.руб.

Для приведения в надлежащее техническое состояние сетей наружного электроснабжения протяженностью 6782 м по ул.Павлова,19 в г.Кореновске в программу внесены изменения, на проведения капитального ремонта  данных дополнительно запланированы средства бюджета муниципального образовании Кореновский район в объеме 7714,83 тыс.руб. (постановление от 26 июня 2013 года №1192). Ввиду  дефицита средств мероприятие не реализовано, в программу внесены изменения (постановление от 18 декабря № 2177).

В связи с запланированным строительством нового фельдшерско-акушерского пункта в хут.Бураковском в программу  внесено мероприятие по сносу старого здания (постановление от 20 мая 2013 года №972). Так как на строительство ФАПа не были выделены средства краевого бюджета в порядке софинансирования, мероприятие исключено из программы (постановление от 18 декабря №2177).

Финансирование мероприятий производилось за счет средств  бюджета муниципального образовании Кореновский район .

Анализ  эффективности показателей реализации программы приведен в Приложении №2.

Оценка результативности реализации мероприятий проведена на основе сопоставимых индикаторов (Приложение №3).

Средства бюджета, заложенные в программу, использованы  с экономией в 80 тыс.руб.

Заместитель главы

муниципального образованию

Кореновский район                                                                          А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной  целевой программы

«Реконструкция,  ремонт и снос

недвижимого имущества

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Реконструкция,  ремонт и снос  недвижимого имущеста муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактиче-ское значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1. Сети наружного электроснабжения протяженностью 6782 м. по ул.Павлова,19, г.Кореновск |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей | Районный бюджет | 809,82 | 729,82 | -80 | 9,9 | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Наш город» |
| 2. Муниципальная квартира по ул.Школьной, д.6, кв.3 в г.Кореновске |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт | Районный бюджет | 94,59 | 94,59 | 0 | 100 | Общество с ограниченной ответствен-ностью «Мария» |
| Итого по Программе |  |  | 904,41 | 824,41 | -80 | 8,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 904,41 | 824,41 | -80 | 8,8 |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной  целевой программы

«Реконструкция,  ремонт и снос

недвижимого имущества

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Реконструкция,  ремонт и снос  недвижимого имущеста муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей наружного электроснабжения протяженностью 6782 м. по ул.Павлова,19, г.Кореновск | Комплект | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2. | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Школьной, д.6, кв.3 в г.Кореновске | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Реконструкция,  ремонт и снос

недвижимого имущества

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Реконструкция,  ремонт и снос  недвижимого имущеста муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей наружного электроснабжения протяженностью 6782 м по ул.Павлова,19, г.Кореновск | 729,82 | 729,82 | 100% |
| 2. | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Школьной, д.6, кв.3 в г.Кореновске | 94,59 | 94,59 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                          А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

« Реконструкция,  ремонт и снос

недвижимого имущества

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

«Реконструкция,  ремонт и снос недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район на 2013 год»  за 2013 год

(наименование Программы)

за январь- декабрь 2013  года

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения | Степень и результаты выполнения * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Районный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт сетей наружного электроснабжения протяженностью 6782 м. по ул.Павлова,19, г.Кореновск | План | 809,82 | 809,82 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведен аукцион, победитель ООО «Стройпроект» г.Новокубанск, выполнен проект |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 729,82 | 729,82 | 0 | 0 | 0 |  | 90,1 |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Школьной, д.6, кв.3 в г.Кореновске | План | 94,59 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |  |  | Проведен запрос котировок, победитель- ООО «Мария», работы выполнены |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 94,59 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | План | 904,41 | 904,41 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 824,41 | 824,41 | 0 | 0 | 0 |  | 91 |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | План | 904,41 | 904,41 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 824,41 | 824,41 | 0 | 0 | 0 |  | 91 |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                       А.А.Трембицкий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник управления экономики                                                                                                               А.Г.Козицкий

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник финансового управления                                                                                                            Н.Г.Лысенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

« Реконструкция,  ремонт и снос

недвижимого имущества

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

«Реконструкция,  ремонт и снос недвижимого имущества  муниципального образования Кореновский район на   2013 год» за 2013 год

(наименование Программы)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 1 | Изготовление проектной документации на капит-альный ремонт сетей наружного электроснаб-жения протяженностью 6782 м. по ул.Павлова,19, г.Кореновск | Всего | План | 809,82 | 809,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 729,82 | 729,82 | 0 | 0 | 0 |  | 90,1 |  |  |  |
|  |  | 2013 | План | 809,82 | 809,82 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 729,82 | 729,82 | 0 | 0 | 0 |  | 90,11 |  |  |  |
| 2 | Ремонт муниципальной квартиры по ул.Школь-ной, д.6, кв.3 в г.Кореновске | Всего | План | 94,59 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 94,59 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 2013__ | План | 94,59 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 94,59 | 94,59 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |
|  | Всего по разделу, |  | План | 904,41 | 904,41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 824,41 | 824,41 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2013 | План | 904,41 | 904,41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 824,41 | 824,41 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе, |  | План | 904,41 | 904,41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 824,41 | 824,41 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  |
|  | в том числе по годам | 2013 | План | 904,41 | 904,41 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение | 824,41 | 824,41 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                 А.А.Трембицкий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник управления экономики                                                                                                                       А.Г.Козицкий

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник финансового управления                                                                                                                  Н.Г.Лысенко