## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
## ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 31.01.2014	№ 190
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной
муниципальной целевой программы «Об обеспечении
 беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года № 1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ муниципального образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:
1.	Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 13 октября 2011 года № 2053 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 декабря 2012 года № 2277, от 4 октября 2013 года № 1730), за 2013 год (прилагается).
2.	Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.
3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район, Т.Г.Ковалеву.
4.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А.Голобородько
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Кореновский район
от 31.01.2014 № 190

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой программы «Об обеспечении
 беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий
маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и
транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 13 октября 2011 года № 2053. С момента утверждения Программы вносились изменения в части корректировки перечня мероприятий и объемов финансирования.
В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий по оборудованию зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами, оснащению зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией, обеспечению учреждений культуры специальными устройствами для инвалидов.
Финансирование мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 600 тыс. рублей (приложение № 1).
Фактически денежные средства не были использованы в связи с недостаточным объемом финансирования на проведение всего комплекса мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан. Оценка результативности реализации Программы (приложение № 2).
        Оценка эффективности реализации Программы прилагается (приложение № 3).

Начальник отдела
по социальным вопросам	Т.В.Супрунова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы
«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год»

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			плановое значение	фактическое значение	отклонение
					Тыс. / руб. / - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами	Районный бюджет	300,0	0	-300,0	100	Администрация МО Кореновский район
2	Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др.	Районный бюджет	150.0	0	-150,0	100	Администрация МО Кореновский район
3	Обеспечение учреждений культуры специальными устройствами для инвалидов (электронные носители информации, / аудио- и видеоплееры, / книги напечатанные шрифтом Брайля, компьютеры, оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучивания, теле- и	Районный бюджет	150,0	0	-150,0	100
2
	радиоаппаратурой)
4	Строительство пандусов с перилами	Районный бюджет	0	0	0	0	0
5	Замена дверных входных блоков на раздвижные	Районный бюджет	0	0	0	0	0
6	Замена дверных блоков на раздвижные, замена дверных блоков в санитарную комнату, монтаж поручней	Районный бюджет	0	0	0	0	0
7	Строительство подъемника на второй этаж	Районный бюджет	0	0	0	0	0
Итого по Программе		Районный бюджет	600,0	0	-600	100	0
в том числе:		-	-	-	-	-	-
Краевой бюджет (КБ)		-	-	-	-	-	-
Районный бюджет (РБ)		-	600,0	0	-600	100	-

Начальник отдела
по социальным вопросам	Т.В.Супрунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год»

АНАЛИЗ
показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год

№ / п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					- / +	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудовать здания учреждения культуры лифтами и подъемными устройствами, системами противопожарной безопасности, специальными устройствами для инвалидов	шт.	1	0	-1	100

Начальник отдела
по социальным вопросам	Т.В.Супрунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год»

ОЦЕНКА
эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой
программы «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании Кореновкий район» на 2012-2015 годы» за 2013 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ДЦП / (5=4/3)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение доступности к объектам инфраструктуры муниципального образования Кореновский район для маломобильных граждан	600,0	0	0
Итого		600,0	0	0

Начальник отдела
по социальным вопросам	Т.В.Супрунова