## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022                                                                                                                № 508

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 сентября 2020 года № 1070 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря  2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196 ), администрация        муниципального      образования      Кореновский      район  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 сентября 2020 года №1070 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 04 апреля 2022 года                 № 409 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 сентября 2020 года №1070 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы».

3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации  муниципального образования  Кореновский район (Симоненко) обеспечить   размещение   настоящего   постановления   на   официальном   сайте   администрации   муниципального   образования   Кореновский   район   в

2

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район                    Б.И. Сторчун.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 26.04.2022 года № 508

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 26.04.2022 года № 508

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее — Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735- КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Цели и задачи программы | Цель - проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Задачи - выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора. |
| Срок реализации программы | 2021-2023 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 11393,4 тысячи рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 11393,4 тысяч рублей, в том числе на: 2021 год —8308,2 тысячи рублей 2022 год — 2803,7 тысячи рублей 2023 год — 281,5 тысячи рублей за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: 2021 год — 0,0 тысячи рублей 2022 год — 0,0 тысячи рублей 2023 год — 0,0 тысячи рублей за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: 2021 год — 0,0 тысячи рублей 2022 год — 0,0 тысячи рублей 2023 год — 0,0 тысячи рублей за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: 2021 год — 0,0 тысячи рублей 2022 год — 0,0 тысячи рублей 2023 год — 0,0 тысячи рублей |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Правовое обоснование

Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика проблем

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества  муниципального  образования  Кореновский  район. В связи  с  этим

требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который  заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в муниципальном образовании Кореновский район.

Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года                 №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов»   за  общее  имущество  в  многоквартирных  домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

3. Цели и задачи Программы

Цель - проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта объектов муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах.

Задачи - выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах, проведение технического надзора.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

муниципального образования Кореновский район

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования всего, тыс.рублей | В том числе по годам |  |  | Сроки исполнения мероприятий |  |  | Исполнители мероприятий (муниципальный заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1. | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | районный бюджет | 846,8 | 283,8 | 281,5 | 281,5 | 1-4кв. | 1-4кв. | 1-4кв. | Администрация муниципального образования Кореновский раойн |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 846,8 | 283,8 | 281,5 | 281,5 |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности, находящейся по адресу: г. Кореновск. ул. Тимашевская, 1Е, кв. 22 | районный бюджет | 4,0 | 4,0 |  |  | 1-4 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт кабинетов цокольного этажа 1 этап, 2 этап, расположенный по адресу г. Кореновск, ул. Красная 41 | районный бюджет | 828,8 | 828,8 |  |  | 1-2 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 828,8 | 828,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Услуги по ведению технического надзора объекта: Капитальный ремонт кабинетов цокольного этажа 1 этап, 2 этап, расположенный по адресу г. Кореновск, ул. Красная 41 | районный бюджет | 14,1 | 14,1 |  |  | 2 кв |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 14,1 | 14,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение работ по восстановлению покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске» | районный бюджет | 244,4 | 244,4 |  |  | 4 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 244,4 | 244,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по проведению экспертизы обследования объекта: Восстановление покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске» | районный бюджет | 101,0 | 101,0 |  |  | 1 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 101,0 | 101,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт доски почета в г.Кореновске | районный бюджет | 90,4 | 90,4 |  |  | 1-4 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 90,4 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги по ведению технического надзора объекта: Ремонт доски почета в г.Кореновске | районный бюджет | 1,5 | 1,5 |  |  | 3-4 кв |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Работы по переносу котла по адресу г.Кореновск, ул. Рабочая, 6, кв. 6. | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изготовление сметной документации по переносу котла по адресу г.Кореновск, ул. Рабочая, 6, кв. 6 | районный бюджет | 1,1 | 1,1 |  |  | 1 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт дома В.Г. Захарченко в ст. Дядьковской | районный бюджет | 186,2 | 186,2 |  |  | 2кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 186,2 | 186,2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт кабинетов: 1 этажа №15,16,17 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 243,8 | 243,8 |  |  | 2кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 243,8 | 243,8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 46, 47 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 171,3 | 171,3 |  |  | 2кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 171,3 | 171,3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 38, 39 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 120,0 | 120,0 |  |  | 2кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт кабинетов отдела архитектуры и градостроительства МО Кореновский район по адресу г. Кореновск, ул. Красная, 102 | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) для объекта: «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая,д.7Г, кВ.6», | районный бюджет | 3,1 | 3,1 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверка сметной документации для объекта «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, д.7Г, кВ.6 | районный бюджет | 1,3 | 1,3 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) для объекта «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Тимашевская, д.1 Е, кВ.22», | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проверка сметной документации для объекта «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Тимашевская, д.1 Е, кВ.22 | районный бюджет | 4,1 | 4,1 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) для объекта «Ремонт дома Захарченко В.Г. в ст. Дядьковской | районный бюджет | 3,2 | 3,2 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Составление сметной документации для объекта «Ремонт дома Захарченко В.Г. в ст. Дядьковской | районный бюджет | 2,8 | 2,8 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Изготовления сметной документации для объекта: «Капитальный ремонт кабинетов 1 этажа № 15,16,17 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 2,6 | 2,6 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) по проведению работ на объекте: «Капитальный ремонт кабинетов 1 этажа № 15,16,17 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 2,9 | 2,9 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Изготовления сметной документации для объекта: «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 46,47 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 3,6 | 3,6 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) по проведению работ на объекте: «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 46,47 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 4,1 | 4,1 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Составление сметной документации на выполнение работ по восстановлению покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске | районный бюджет | 3,7 | 3,7 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) по проведению работ на выполнение работ по восстановлению покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске | районный бюджет | 4,1 | 4,1 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4,1 | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) для объекта «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 38, 39 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41» | районный бюджет | 2,0 | 2,0 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изготовления сметной документации для объекта «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 38, 39 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41» | районный бюджет | 1,8 | 1,8 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Работа по замене деревянных окон на ПВХ здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 4675,6 | 4675,6 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4675,6 | 4675,6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Услуга по ведению технического надзора за выполнением работ на объекте «Работа по замене деревянных окон на ПВХ в здании администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 124,6 | 124,6 |  |  | 3-4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 124,6 | 124,6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Услуга по составлению сметной документации для объекта «Работа по замене деревянных окон на ПВХ в здании администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41 | районный бюджет | 25 | 25 |  |  | 3 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Услуги по содержанию и текущему ремонту жилых помещений №№139,144,145,151,157 г.Краснодар, ул.Дзержинского, д54/12 | районный бюджет | 48,4 | 48,4 |  |  | 3кв |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 48,4 | 48,4 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Технологическое присоединение «ЭПУ объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) по адресу: ст. Раздольная, выезд из ст.Раздольной по направлению к г.Усть-Лабинску | районный бюджет | 0,6 | 0,6 |  |  | 3 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Обследование объекта «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс» | районный бюджет | 595,0 |  | 595,0 |  |  | 1-2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 595,0 |  | 595,0 |  |  |  |  |  |
| 32 | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс» | районный бюджет | 599,0 |  | 599,0 |  |  | 1-2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 599,0 |  | 599,0 |  |  |  |  |  |
| 33 | Оказание услуг юридическим лицам и предпримателям по срочной процедуре рассмотрения необходимого перечня документов, с оформлением договорных отношений на энергопотребление для коммерческих целей, а так же внесения изменений к существующему договору энергоснабжения | районный бюджет | 8,2 | 8,2 |  |  | 4 кв. |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 8,2 | 8,2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Демонтаж здания гаража на территории МОАНУ СОШ №17 | районный бюджет | 1061,4 |  | 1061,4 |  | 4 кв |  |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1061,4 |  | 1061,4 |  |  |  |  |  |
| 35 | Услуги по ведению технического надзора составлению сметной документации для выполнения работ на объекте «Демонтаж здания гаража на территории МОАНУ СОШ №17» | районный бюджет | 33,9 |  | 33,9 |  | 4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 33,9 |  | 33,9 |  |  |  |  |  |
| 36 | Услуги по составлению сметной документации для выполнения работ на объекте: Ремонт доски почета в г.Кореновске | районный бюджет | 0,8 |  | 0,8 |  | 4 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 37 | Проведение государственной экспертизы проектной документации «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс» | районный бюджет | 132,1 |  | 132,1 |  |  | 2 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 132,1 |  | 132,1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Ремонт муниципального жилья (навес) ул.Архипова 91, кВ.4 | районный бюджет | 1196,1 |  | 1196,1 |  |  | 2 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 1196,1 |  | 1196,1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | районный бюджет | 11393,4 | 8308,2 | 2803,7 | 281,5 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 11393,4 | 8308,2 | 2803,7 | 281,5 |  |  |  |  |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит                   11393,4 тысяч рублей, в том числе:

11393,4 тысяч рублей - бюджет муниципального образования Кореновский район;

0,0 тысяч  рублей — краевой бюджет;

0,0 тысяч рублей — федеральный бюджет

0,0 тысяч рублей - иные поступления.

*** В случае, если реализация мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, в том числе финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, предусмотрена более чем на 1 финансовый год, то объемы бюджетных ассигнований, не использованные получателем бюджетных средств, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в следующем финансовом году, могут быть использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение                     2021-2023 годов.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.

- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План на 2021 год | План на 2022 год | План на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, кв.м: | 4410 | 4740 | 5070 | 5400 |
|  | Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, кв.м: | 237,2 | 442,3 | 237,2 | 237,2 |

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:

-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;

-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                 Б.И. Сторчун