## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2014		                                            			                  № 197

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2011-2015 годы»

за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая 2012 года        № 1000 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ муниципального  образования Кореновский район» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 16 декабря 2010 года № 1892 (с изменениями, внесенными в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 мая 2013 года № 1034, в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 24 июня 2013 года № 1176,  в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 24 сентября 2013 года № 1670, в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 декабря 2013 года       № 2187) за 2013 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район Т.Г.Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2014 №197

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой                                 программы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2011-2015 годы» за 2013 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2011-2015 годы» за 2013 год (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 16 декабря 2010 года № 1892. В 2013 году были внесены изменения (постановления администрации муниципального образования Кореновский район:  от 28 мая 2013 года № 1034, от 24 июня 2013 года № 1176,   от 24 сентября 2013 года      № 1670,  от 18 декабря 2013 года   № 2187) в части изменения объемов финансирования и перечня мероприятий.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривался  на капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 44 (40 мест)  станица Платнировская, капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 12 (35 мест) хут.Бураковский, капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 25 (20 мест) ст. Журавская, разработка проектной документации по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в микрорайоне №10 г. Кореновска», завершение реконструкции муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 28.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район. В  2013 году запланирована сумма 29 387,9 тыс. рублей, фактически  израсходовано 10 820,5 тыс. рублей, объем неизрасходованных средств  в сумме 18 568,0 тыс рублей сложился в результате проведения конкурсных процедур по  разработке проектной документации по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в микрорайоне № 10   г. Кореновска».

2

Контракт заключен 27 ноября 2013 года, срок  выполнения работ  до 26 марта 2014 года.

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе  индикатора-дополнительного количества мест в дошкольных образовательных учреждениях. За 2013 год   при плановом -150 мест,  достигнуто -213 мест :

капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 12 (35 мест) хут.Бураковский; 	капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 25 (25 мест) ст. Журавская;

увеличение количества мест за счет завершения благоустройства территории и реконструкции дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 28 муниципального образования Кореновский район (90 мест);

капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 44 (54 места)  станица Платнировская;

увеличения охвата детей дошкольного возраста вариативными формами дошкольного образования (9 мест).

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Начальник

управления образования администрации

муниципального образования Кореновский район                            Р.Ю.Чагров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования в

муниципальном образовании Кореновский район

на 2011-2015 годы»  за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой

программы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2011-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция МДОБУ д/с № 28 | Районный бюджет | 8043,5 | 8043,5 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.Капитальный ремонт дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МДОБУ д/с № 44 (40 мест) | Районный бюджет | 234,5 | 234,5 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | МДОБУ д/с № 12 (35мест) | Районный бюджет | 1009,3 | 1009,3 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | МДОБУ д/с № 25 (20 мест) | Районный бюджет | 100,6 | 100,6 | 0 | 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3.Строительство новых дошкольных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в микрорайоне №10 г. Кореновска» | Районный бюджет | 20 000,0 | 1 432,61 | -18568 | 7,1 | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Итого по Программе |  |  | 29 387,9 | 10 820,5 | -18568 | 36,8 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 29 387,9 | 10 820,5 | -18568 | 36,8 |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник

управления образования администрации

муниципального образования Кореновский район                            Р.Ю.Чагров

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования в

муниципальном образовании Кореновский район

на 2011-2015 годы  за 2013 год»

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании 	Кореновский район на 2011-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 7 |
|  | Дополнительное количество мест: | мест | 150 | 213 | +63 | 42,0 |

Начальник

управления образования администрации

муниципального образования Кореновский район                            Р.Ю.Чагров

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования в

муниципальном образовании Кореновский район

на 2011-2015 годы» за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кореновский район на 2011-2015 годы» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция дошкольного учреждения МДОБУ д/с № 28 | 8043,5 | 8043,5 | 100% |
| 2 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 44 (40 мест) | 234,5 | 234,5 | 100% |
| 3 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 12 (35 мест) | 1009,3 | 1009,3 | 100% |
| 4 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 25 (20 мест) | 100,6 | 100,6 | 100% |
| 5 | Разработка проектной документации по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест в микрорай | 20 000,0 | 1 432, | 7,2 |
|  | Итого | 29 387,9 | 10 820,5 | 36,8 |

Начальник

управления образования администрации

муниципального образования Кореновский район                            Р.Ю.Чагров