АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2014										№ 198

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной  муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных

учреждений в муниципальном образовании

Кореновский район на 2012-2014 годы»  за  2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая  2012 года      №1000  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ муниципального  образования Кореновский  район»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы» утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Кореновский район от 12 октября 2011 года №2042 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 20 февраля 2012 года №1515, от 19 февраля 2013 года №420, от 20марта 2013 г №630, от 17 июля 2013 г №1297 ) за 2013 годы (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль    за   выполнением   настоящего  постановления   возложить

на заместителя   главы   муниципального    образования    Кореновский   район

Т.Г. Ковалеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                       С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2014 №198

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании

Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год.

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы» (далее – Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального  образования   Кореновский   район  от  12  октября 2011 года

№ 2042, в 2012 году постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 08 августа 2012 года № 1515 были внесены изменения, так же в 2013 году вносились изменения в части  изменения перечня мероприятий и объемов финансирования:

- постановлением от 19 февраля 2013 года №420;

-постановлением от 20 марта 2013 года №630;

-постановлением от 17 июля 2013 года №1297.

В 2013 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение  мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений.

Финансирование мероприятий Программы в 2013 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1500,0 тыс.рублей  и краевого бюджете в размере 488,0 тыс.рублей (приложение №1). В 2013 году проведены следующие мероприятия:

Установлены дополнительные эвакуационные выходы из спальных помещений  в 4 образовательных учреждений  (ДОУ№1,13,44,42).

Установлены наружных металлические эвакуационные лестницы, противодымные двери  в  2 образовательных учреждениях (ДОУ №25, СОШ №7).

Проведена обработка чердачных помещений, воздухоотводов- 3 учреждений (ДОУ №19, СОШ №2,27).

Проведен  ремонт и замена автоматической пожарной сигнализации - 8 учреждений (СОШ № 7,20,41 ДОУ №1,8,32,25,37).

Проведен  ремонт или замена внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения-  учреждений  (СОШ №7,14,15,41, ДОУ №8,24).

Проведены лабораторно-измерительные работы в электро- установках (СОШ №2,3,7,9)

2

Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

Приведение в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов.

Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части или "01".

Оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								Р.Ю.Чагров

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы  «Безопасность образовательных

учреждений в  муниципальном образовании

Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой

программы «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год.

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.-/+ | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня безопасности образовательных учреждений, в том числе: вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части или "01" обеспечение учреждений внутренними источниками противопожарного водоснабжения (ремонт или доукомплектование пожарных кранов, подводящих водопроводов) обеспечение учреждений наружными источниками противопожарного водоснабжения (ремонт или устройство пожарных водоемов, резервуаров, гидрантов, подводящих водопроводов) приведение в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, установка противопожарных дверей, люков, противодымные двери с уплотнением в притворах и доводчиками дверей, обеспечение учреждений средствами тревожной сигнализации, приобретение первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации устранение нарушений эксплуатации внутренних электроустановок, вызванных состоянием (протеканием) кровли (ремонт кровли), изготовление проектно-сметной документации всех видов работ | Районный бюджет Краевой бюджет | 1500,0 488,0 | 1500,0 488,0 | 0 0 | 0 0 | Администрация муниципального образования Кореновский район |  |
| Итого по Программе за 2013 год |  |  | 1988,00 | 1988,00 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ)2013 |  |  | 488,0 | 488,0 | 0 | 0 |  |  |
| Районный бюджет (РБ)2013 |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 |  |  |
| Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район								Р.Ю.Чагров

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной  муниципальной целевой программы

«Безопасность образовательных учреждений в                     					муниципальном образовании

Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной муниципальной целевой программы «Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании   Кореновский район на 2012-2014 годы» 2013 год.

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приведение в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, ед | ед | 42 | 42 | 0 | 0 |
| 2. | Вывод сигнала при срабатывании АПС на пульт пожарной части или "01", ед | ед | 42 | 42 | 0 | 0 |

Начальник  управления образования					Р.Ю.Чагров

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной  муниципальнойцелевой программы

«Безопасность образовательных учреждений в                     					муниципальном образовании

Кореновский район на 2012-2014 годы»  за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной муниципальной целевой программы

«Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании

Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | - Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлены дополнительные эвакуационные выходы из спальных помещений-4 образовательных учреждений (ДОУ№1,13,44,42) | 926,5 | 926,5 | 100% |
| 2 | Установлены наружные металлические эвакуационные лестницы, противодымные двери в 2 образовательных учреждений (ДОУ №25 СОШ № 7) | 173,0 | 173,0 | 100% |
| 3 | Обработаны чердачные помещения, воздухоотводов-в 3 учреждениях (ДОУ №19, СОШ №2,27); | 122,4 | 122,4 | 100% |
| 4 | Проведен ремонт и замена автоматической пожарной сигнализации - 8 учреждений (СОШ № 7,20,41 ДОУ №1,8,32,25,37) | 248,3 | 248,3 | 100% |
| 5 | Проведен ремонт или замена внутреннего, наружного противопожарного водоснабжения- учреждений (СОШ №7,14,15,41, ДОУ №8,24) | 488,3 | 488,3 | 100% |
| 6 | Проведены лабораторно-измерительные работы в электро- установках (СОШ №2,3,7,9) | 29,5 | 29,5 | 100% |
|  | итого | 1988,0 | 1988,0 | 100% |

Начальник

управления образования

администрации муниципального образования

Кореновский район							    	Р.Ю.Чагров