## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2014					                                                № 201

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой

программы «Газификация  населенных пунктов муниципального образования  Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая  2012 года      №1000  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ муниципального  образования Кореновский  район»   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации  ведомственной целевой программы «Газификация  населенных пунктов муниципального образования  Кореновский район на 2013 год» за 2013 год  (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в информационно-                               телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.А.Трембицкого.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2014 № 201

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на    2013 год»

Мероприятиями ведомственной целевой программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на 2013               год» предусмотрено проведения технического обслуживания на подводящих газопроводах   высокого  давления   к  пос. Анапский Новоберезанского сельского поселения   и  пос. Мирный,  пос. Свободный Кореновского городского поселения.

Техническое обслуживание позволяет поддерживать в исправном состоянии газорегуляторные пункты и установленную арматуру. подводящий газопровод высокого давления к   пос. Анапский протяженностью 6885 м Новоберезанского сельского поселения и  подводящий газопровод   высокого  давления   к пос. Мирный и  пос. Свободный   протяженностью 8037  м Кореновского городского поселения.

В связи с возникшей необходимостью проведения технического обслуживания  опасного производственного объекта, являющегося муниципальным имуществом- газораспределительной станции ст.Сергиевской в программу внесены изменения в части выделения дополнительных средств (постановление от 18.12.2013 года №1176).

От построенных газопроводов высокого давления  осуществлено строительство распределительных газопроводов низкого давления в пос. Мирный и пос. Свободный. Построен газопровод низкого давления в пос. Анапском Новоберезанского сельского поселения.

Финансирование мероприятий производилось  за счет средств  бюджета муниципального образования Кореновский район.

Анализ  эффективности показателей реализации программы приведенв Приложении №2.

Оценка результативности реализации мероприятий проведена на основе сопоставимых индикаторов (Приложение №3).

Средства бюджета, заложенные в программу, использованы полностью.

Заместитель главы

муниципального образованию

Кореновский район                                                                          А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Газификация населенных пунктов

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактиче-ское значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подводящий газопровод высокого давления от г.Кореновска до пос.Мирный и пос.Свободный Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание газопроводов | Районный бюджет | 94,73 | 94,73 | 0 | 0% | Открытое акционерное общество «Кореновск-райгаз» |
| 2. Подводящий газопровод высокого давления и газопроводы низкого давления к пос.Анапский Кореновского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Техническое обслуживание газопроводов | Районный бюджет | 97,26 | 97,26 | 0 | 0% | Открытое акционерное общество «Кореновск-райгаз» |
| 3. | Техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение газопровода-отвода и ГРС ст.Сергиевской | Районный бюджет | 286,9 | 286,9 | 0 | 0% | Краснодарское линейное производственное управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Краснодар» |
| Итого по Программе |  |  | 478,89 | 478,89 | 0 | 0% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 478,89 | 478,89 | 0 | 100% |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной  целевой программы

«Газификация населенных пунктов

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Техническое обслужи-вание подводящего газопровода высокого давления от г.Кореновска до пос.Мирный и пос.Свободный Кореновского района | м | 8037 | 8037 | 0 | 0 % |
| 2. | Техническое обслужи-вание подводящего газо-провода высокого давления и газопроводов низкого давления к пос.Анапский Кореновского района | м | 6885 | 6885 | 0 | 0 % |
| 3. | Техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение газопровода-отвода и ГРС ст.Сергиевской | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной  целевой программы

«Газификация населенных пунктов

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение газопровода-отвода и ГРС ст.Сергиевской | 286,9 | 286,9 | 100% |
| 2. | Техническое обслуживание газопроводов | 191,99 | 191,99 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                          А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Газификация населенных пунктов

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на 2013 год»  за 2013 год

(наименование Программы)

за январь- декабрь 2013  года

| № п/п | Наименование мероприятия | План/ Исполнение | Общий объем финансирования, тыс. руб. | в том числе |  |  |  |  | % выполнения | Степень и результаты выполнения * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Районный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета |  | Внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание подводящего газопровода высокого давления к пос.Анапскому Кореновского района | План | 97,26 | 97,26 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Заключен прямой кон-тракт на выполнение услуг с ОАО «Кореновскрайгаз», выпол-нено техобслу-живание газопровода протяжен-ностью 6885 м. |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 97,26 | 97,26 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание подводящего газопровода высокого давления к пос.Мирному и хут.Свободному Кореновского района | План | 94,73 | 94,73 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Заключен прямой контракт на выполнение услуг с ОАО «Кореновскрайгаз», выполнено тех-обслуживание газопровода протяжен-ностью 8037 м. |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 94,73 | 94,73 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение газопровода- отвода и ГРС ст.Сергиевской | План | 286,9 | 286,9 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Проведен запрос котировок, определен победитель- Краснодарский ЛПУМГ, вы-полнено тех-обслужива-ние ГРС и газо-провода-отвода |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 286,9 | 286,9 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу | План | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе | План | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                       А.А.Трембицкий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник управления экономики                                                                                                                  А.Г.Козицкий

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник  финансового  управления                                                                                                                Н.Г.Лысенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к  отчету о реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

«Газификация населенных пунктов

муниципального образования

Кореновский район на 2013 год»

за 2013 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

«Газификация населенных пунктов муниципального образования Кореновский район на 2013 год»

(наименование Программы)

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации Программы | План/ Исполнение | Общий объем финансиро-вания, тыс. руб. | в том числе |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | привлеченные средства из: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджет-ных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100 |  |
| 1 | Техническое обслуживание подводящего газопровода высокого давления к пос.Анапскому Кореновского района | Всего | План | 97,26 | 97,26 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 97,26 | 97,26 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2013 | План | 97,26 | 97,26 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 97,26 | 97,26 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Техническое обслуживание подводящего газопровода высокого давления к пос.Мирному и хут.Свободному Кореновского района | Всего | План | 94,73 | 94,73 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 94,73 | 94,73 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2013__ | План | 94,73 | 94,73 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 94,73 | 94,73 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Техническое обслуживание и аварийно-техническое обеспечение газопровода- отвода и ГРС ст.Сергиевской | Всего | План | 286,9 | 286,9 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 286,9 | 286,9 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 2013 | План | 286,9 | 286,9 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Исполнение | 286,9 | 286,9 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Всего по разделу, |  | План | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе по годам | 2013 | План | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | Всего по Программе, |  | План | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | в том числе по годам | 2013 | План | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  |  | Исполнение | 478,89 | 478,89 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                                                                                 А.А.Трембицкий

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник управления экономики                                                                                                                              А.Г.Козицкий

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район,

начальник финансового управления                                                                                                                            Н.Г.Лысенко