## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2014 					                                                   № 204

г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной муниципальной  целевой  программы «Обращение  с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с  постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 25 мая  2012 года      №1000  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации  и оценки эффективности долгосрочных целевых  программ муниципального  образования Кореновский  район»   п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить отчет о реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение  с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год (прилагается), утвержденной постановлением администрации  муниципального образования  Кореновский район  от 14 октября 2011 года № 2073 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября  2013 года      № 2195).

3. Разместить настоящее постановление в информационно-                               телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.А.Трембицкого.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 31.01.2014 № 204

ОТЧЕТ

по выполнению  долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение  с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обращение с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» (далее программа) принята постановлением от 14 октября 2011 года  № 2073, в течении 2013 года вносились изменения постановления № 1856 от 31 октября 2013 года, №2195 от 18 ноября 2013 года. Изменения происходили в части объема финансирования мероприятий программы.

В рамках программы на 2013 год предусмотрены следующие мероприятия:

-рекультивация несанкционированной свалки, расположенной слева от а/д Кореновск-Тимашевск, км 3+840 в Кореновском районе с общей площадью 7.2 га.

-разработка муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2012-2016 годы. (выполнение мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами).

В 2013 году финансирование мероприятий программы осуществлялось  за счет средств  бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 498 тыс. рублей. Уменьшение объема финансирование мероприятия «разработка муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2012-2016гг. (выполнение мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами)» на сумму 106,2 тыс. рублей произошло в связи с тем, что для полной реализации данного мероприятия этих средств было не достаточно. В 2013 году не разработана муниципальная целевая программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2013-2016 годы.

Оценка результативности реализации программы проведена на основании следующих критериев:

- Степень негативного воздействия на окружающую среду;

- Охват населения и предприятий услугами по сбору и вывозу отходов;

2

- Наличие муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2013-2016гг.

Оценка эффективности реализации программы проведена (Приложение №3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                          А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий долгосрочной муниципальной целевой

программы «Обращение с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактиче-ское значение | отклонение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб.- / + | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной слева от а/д Кореновск-Тимашевск, км 3+840 в Кореновском районе | Районный бюджет | 498,0 | 498,0 | 0 | 0 | ИП Вербицкий |  |  |
| 2 | разработка муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2012-2016гг. (выполнение мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами) | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 498,0 | 498,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  | 498,0 | 498,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

АНАЛИЗ

показателей результативности долгосрочной  муниципальной целевой программы «Обращение  с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Степень негативного воздействия на окружающую среду | % | 55 | 55 | 0 | 0 |
| 2. | Охват населения и предприятий услугами по сбору и вывозу отходов | % | 75 | 75 | 0 | 0 |
| 3. | Наличие муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2013-2016 годы | шт. | 1 | 0 | -1 | 100 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.А.Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  отчету о реализации мероприятий

долгосрочной муниципальной целевой программы «Обращение с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации долгосрочной  муниципальной целевой программы «Обращение  с твердыми  бытовыми  отходами  на территории муниципального образования Кореновский район на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рекультивация несанкционированной свалки, расположенной слева от а/д Кореновск-Тимашевск, км 3+840 в Кореновском районе | 498 | 498 | 100% |
| 2. | Разработка муниципальной целевой программы по обращению с коммунальными отходами на территории Кореновского района «Чистый город» на 2012-2016гг. (выполнение мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и обращения с твердыми бытовыми отходами) | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                          А.А.Трембицкий