## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    06.07.2022                                                                                                                    №1015

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года № 447 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 марта 2022 года                 №335 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №447  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы».

3. Управлению  службы  протокола  и  информационной  политики администрации  муниципального           образования          Кореновский    район (Симоненко)       обеспечить      размещение     настоящего    постановления    на    официальном    сайте    администрации    муниципального     образования

2

Кореновский   район   в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                      И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 06.07.2022 года № 1015

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 29 апреля 2020 года №447

(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район)

от 06.07.2022 года № 1015

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования

Кореновский район на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Строительство объектов здравоохранения на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» (далее — Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Цели и задачи программы | Цель — создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район. Задачи — строительство новых объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля. |
| Срок реализации программы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 50433,4 тысяч рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 5318,0 тысяч рублей, в том числе на: 2020 год — 0,0 тысяч рублей 2021 год —5065,9 тысяч рублей 2022 год — 252,1 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета — 26158,4 тысяч рублей, в том числе на: 2020 год — 2 000,0 тысяч рублей 2021 год — 20886,9 тысяч рублей 2022 год — 3271,5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета — 18957,0 тысяч рублей, в том числе на: 2020 год — 0,0 тысяч рублей 2021 год — 9478,5 тысяч рублей 2022 год — 9478,5 тысяч рублей за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: 2020 год — 0,0 тысяч рублей 2021 год — 0,0 тысяч рублей 2022 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Правовое обоснование

Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика проблем

В муниципальном образовании Кореновский район имеется 26 объектов здравоохранения, в том числе:

1— центральная районная поликлиника;

1 — детская поликлиника;

1 — стоматологическая поликлиника;

3 — участковые больницы;

7 — амбулаторий врача общей практики;

13 — ФАПов, в том числе модульные.

Учитывая, что поликлиники и участковые больницы строились в 40-е и 50-е годы прошлого столетия и располагаются в трех поселениях, возникла необходимость строительства зданий амбулаторий врача общей практики.  На сегодняшний день они построены в 7 из 9 поселений. Таким образом, строительство дополнительных аналогичных объектов позволит обеспечить условия, при которых жители удаленных населенных пунктов смогут получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

3. Цели и задачи Программы

Цель — создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район.

Задачи — строительство новых объектов здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

муниципального образования Кореновский район

| № | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объемы финансирования всего, тыс.рублей | В том числе по годам |  |  | Сроки исполнения мероприятий |  |  | Исполнители мероприятий (муниципальный заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1. | Строительство объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 4895,7 | 0,0 | 4762,9 | 132,8 |  | 4 кв. | 1-2кв. | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 20865,4 | 2 000,0 | 18865,4 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 25761,1 | 2 000,0 | 23628,3 | 132,8 |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 кв. |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительно-монтажные работы по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1-4кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 18700,1 | 0,0 | 18700,1 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 18700,1 | 0,0 | 18700,1 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Техническое присоединение к сети газораспределения по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 63,0 | 0,0 | 42,0 | 21 |  | 4 кв. | 1-2кв | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 63,0 | 0,0 | 42,0 | 21 |  |  |  |  |
| 1.4 | Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 13,5 | 0,0 | 13,5 | 0,0 |  | 2-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 131,3 | 0,0 | 131,3 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 144,8 | 0,0 | 144,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |  | 2-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 38,4 | 0,0 | 38,4 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка отчета геодезической основы по объекту «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  | 2 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Оборудование объекта: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 4225,8 | 0,0 | 4225,8 | 0,0 |  | 3-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4225,8 | 0,0 | 4225,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.8 | Проектно-изыскательные работы по газификации объекта«Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 22,4 |  | 22,4 |  |  | 3 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Строительно-монтажные работы по газификации объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района | районный бюджет | 125,8 |  | 62,9 | 62,9 |  | 3-4 кв. | 1-2 кв | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 125,8 |  | 62,9 | 62,9 |  |  |  |  |
| 1.10 | Наружное газоснабжение объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновскогорайона» | районный бюджет | 4,2 |  | 2,1 | 2,1 |  | 3-4 кв. | 1-2кв | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 4,2 |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |
| 1.11 | Комплект газового оборудования для объекта «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 140,9 |  | 140,9 |  |  | 4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 140,9 |  | 140,9 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Техническое присоединение к электрическим сетям по объекту: «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 39,6 |  | 39,6 |  |  | 4 кв. |  | Админист- рация муниципаль-ного образования |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 39,6 |  | 39,6 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Радиационное и энергетическое обследование «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 142,1 |  | 142,1 |  |  | 4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 142,1 |  | 142,1 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Техническая документация на объект «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 47,2 |  | 47,2 |  |  | 4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 47,2 |  | 47,2 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |  |  | 1-2 кв. | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 |  |  |  |  |
| 1.16 | Проведение пуско-наладочных работ и пуск газа на объекте «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |  |  | 1-2 кв. | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 30,6 |  |  |  |  |
| 1.17 | Строительный контроль за строительством сетей газораспределения по объекту «Здание врача общей практики в с.Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |  |  | 1-2 кв. | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района», включая прохождение государственной экспертизы | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2-3 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Пролетарский, Кореновского района» | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 кв | МКУ МО Кореновский район «УКС» Админист- рация муниципаль-ного образования |
|  |  | краевой бюджет | 2521,5 |  |  | 2521,5 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9478,5 |  |  | 9478,5 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 12000,0 |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |
| 4 | Услуги согласования сетей связи по объекту «Здание врача общей практики в с. Братковском Кореновского района» | районный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района», включая прохождение государственной экспертизы | районный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 750,0 |  | 750,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 750 |  | 750 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка инженерных изысканий по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района» | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раздольный, Кореновского района» | районный бюджет |  |  |  |  |  | 4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 521,5 |  | 521,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 9478,5 |  | 9478,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Технологическое присоединение к электрическим сетям «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | районный бюджет | 39,7 | 0,0 | 39,7 | 0,0 |  | 4 кв. |  | Админист- рация муниципаль-ного образования |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 39,7 | 0,0 | 39,7 | 0,0 |  |  |  |  |
| 8 | Радиационное и энергетическое обследование «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | районный бюджет | 119,3 | 0,0 | 119,3 | 0,0 |  | 4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 119,3 | 0,0 | 119,3 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9 | Услуги по ведению технического надзора и изготовлению сметной документации для объекта «Архитектурные решения на объекте «Фельдшерско-акушерский пункт в п.Раздольный Кореновского района» | районный бюджет | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |  | 4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации по объекту:«Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2-3 кв. | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |  |  |  |  |
| 11 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | районный бюджет | 119,3 |  |  | 119,3 |  |  | 3 кв | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 119,3 |  |  | 119,3 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: | районный бюджет | 5318,0 | 0,0 | 5065,9 | 252,1 |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 26158,4 | 2 000,0 | 20886,9 | 3271,5 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 18957,0 | 0,0 | 9478,5 | 9478,5 |  |  |  |  |
|  |  | другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50433,4 | 2 000,0 | 35431,3 | 13002,1 |  |  |  |  |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета федерального, краевого, муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования (другие источники).

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 50433,4 тысяч рублей, в том числе:

5318,0 тысяч рублей - бюджет муниципального образования Кореновский район;

26158,4 тысяч рублей — краевой бюджет;

18957,0 тысяч рублей — федеральный бюджет

0,0 тысяч рублей - иные поступления.

*** В случае, если реализация мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, в том числе финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, предусмотрена более чем на 1 финансовый год, то объемы бюджетных ассигнований, не использованные получателем бюджетных средств, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в следующем финансовом году, могут быть использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2020-2021 годов.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.

Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

| № п/п | Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План на 2020 год | План на 2021 год | План на 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов здравоохранения, ед: | 26 | 0 | 2 | 1 |

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:

-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;

-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                                Б.И.Сторчун