## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2022 № 1016
г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 июня 2022 года №966 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы».
3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Кореновский район
        от 06.07.2022 года № 1016

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования Кореновский район
от 29 апреля 2020 года №446
(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район)
     от 06.07.2022 года № 1016

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы»

Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» (далее — Программа).
Основание для разработки / программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Главный распорядитель / бюджетных средств	Администрация муниципального образования Кореновский район
Цели и задачи / программы	Цель - формирование здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. / Задачи - разработка проектно-сметной документации, строительство новых спортивных объектов и подключение их к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль.
Срок реализации программы	2020-2022 годы
Объемы и источники / финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий программы составит 262460,6 тысяч рублей, в том числе: / за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 45978,3 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 1 247,7 тысяч рублей / 2021 год — 21877,7 тысяч рублей / 2022 год — 22852,9 тысяч рублей / за счет средств краевого бюджета — 216482,3 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 20 300,0 тысяч рублей / 2021 год — 153802,0 тысяч рублей / 2022 год — 42380,3 тысяч рублей / за счет средств федерального бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 0,0 тысяч рублей / 2021 год — 0,0 тысяч рублей / 2022 год — 0,0 тысяч рублей / за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2020 год — 0,0 тысяч рублей / 2021 год — 0,0 тысяч рублей / 2022 год — 0,0 тысяч рублей
Контроль за выполнением / программы	Администрация муниципального образования Кореновский район

1. Правовое обоснование
Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Характеристика проблем
В муниципальном образовании Кореновский район имеется 164 спортивных объекта различной направленности, в том числе:
21— футбольное поле;
28 — спортивных залов
1 — ледовый дворец
2 — плавательного бассейна, а также многофункциональные спортивные площадки, в том числе с элементами воркаута.
Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» рассчитывается:
ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм *100, где:
ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения;
ЕСПнорм — нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии с методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определнии потребности субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года №244.
Таким образом, обеспеченность района спортивными объектами (сооружениями) составляет 55,3 %, что не позволяет полностью обеспечить равный доступ населения к спортивным объектам шаговой доступности и к занятиям массовым спортом в целом.
В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

3. Цели и задачи Программы
Цель - формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район.
Задачи - разработка проектно-сметной документации, строительство новых спортивных объектов и подключение их к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль.
4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
муниципального образования Кореновский район

№ п/п	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объемы финансирования всего, тыс.рублей	В том числе по годам			Сроки исполнения мероприятий			Исполнители мероприятий (муниципальный заказчик)
				2020 год	2021 год	2022 год	2020г.	2021г.	2022г.
1.	Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет в том числе софин. к КБ	5540,2	845,9	2928,4	1765,9		1-4 кв.	1-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	130570,1	20 300,0	67889,8	42380,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	136110,3	21 145,9	70818,2	44146,2
1.1	Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	1628,5	0,0	830,0	798,5		3 кв.	2 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	1628,5	0,0	830,0	798,5
1.1.1	Технический надзор за реконструкцией участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	32,7		17,5	15,2		3 кв	2 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	32,7		17,5	15,2
1.2	Корректировка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	2000,0		2000,0			1-4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2000,0		2000,0
1.3	Радиационное и энергетическое обследование объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	244,9			244,9			1-2 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	244,9			244,9
1.4	Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	313,1			313,1			1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	313,1			313,1
1.5	Услуги манипулятора для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	1393,3			1393,3			1-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1393,3			1393,3
1.6	Изготовление и монтаж вывески с внутренней подсветкой объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	578,5			578,5			2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	578,5			578,5
1.7	Услуги составления сметной документации по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	13,6			13,6			2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	13,6			13,6
1.8	Выполнение работ по подготовке технической документации в отношении объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	176,3			176,3			2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	176,3			176,3
1.9	Разработка эскизного проекта объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	420,0			420,0			2-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	420,0			420,0
1.10	Ведение строительного контроля для объекта:благоустройство (покрытие, озеленение, МАФ, ограждение) «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	154,7			154,7			2-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	154,7			154,7
1.11	Услуги по составлению сметы для объекта:благоустройство (покрытие, озеленение, МАФ, ограждение) «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	138,4			138,4			2-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	138,4			138,4
2.	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	168,5	42,3	0,0	126,2	4 кв.		1 кв.	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	168,5	42,3	0,0	126,2
3.	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	1487,4	359,5	359,2	768,7		2 кв.	1-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	1487,4	359,5	359,2	768,7
3.1	Демонтажные работы забора, труб, здания для инвентаризации на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	3677,6		3677,6			1-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	3677,6		3677,6
3.1.1	Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтажные работы забора, труб, здания для инвентаризации на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	58,3		58,3			1-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	58,3		58,3
3.2	Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	427,0		427,0			1 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	427,0		427,0
3.3	Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	0,7		0,7			3 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	0,7		0,7
3.4	Услуги составления сметной документации «Демонтажные работы на спил деревьев, корчевки пней прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	районный бюджет	0,6		0,6			3 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	0,6		0,6
4.	Строительство объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	7491,3	0,0	7491,3	0,0		3 кв.		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет	85912,2	0,0	85912,2	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	93403,5	0,0	93403,5	0,0
4.1	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	459,6	0,0	459,6			3 кв		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0
		всего	459,6	0,0	459,6
4.2	Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических заключений и изготовлению технических паспортов на объект: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	241,0		241,0			1 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	241,0		241,0
4.3	Услуги по осуществлению авторского надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	297,8		297,8			1 кв.		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	297,8		297,8
4.4	Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	263,2		263,2			3 кв.		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	263,2		263,2
4.5	Услуги по изготовлению сметной документации для объекта: Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	4,6		4,6			2 кв.		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	4,6		4,6
4.6	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: Выполнение работ наружных сетей водоснабжения прилегающей территории объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	4,5		4,5			2 кв.		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	4,5		4,5
4.7	Радиационное обследование объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	90,1		90,1			2 кв		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	90,1		90,1
4.8	Энергетическое обследование объекта строительства: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	65,0		65,0			2 кв		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	65,0		65,0
4.9	Изготовление исполнительной топографической съемки по объекту «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	102,0		102,0			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	102,0		102,0
4.10	Выполнение работ по технической инвентаризации, изготовлению технических паспортов, технический план по объекту «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	156,7		156,7			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	156,7		156,7
5	Устройство водопровода на прилегающей территории для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	136,1		136,1			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	136,1		136,1
6	Работа по подключению тепловой сети для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	200,2		200,2			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	200,2		200,2
7	Проект по раскладке сэндвич панелей по объекту «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	850,0		850,0			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	850,0		850,0
8	Проведение инструментальных и визуальных обследований строительно-монтажных работ объекта «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет								МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего
9	Охранные услуги для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	348,3		348,3			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	348,3		348,3
10	Услуги по ведению технического надзора по объекту: «Выполнение работ по устройству водопровода на прилегающей территории строительства объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	районный бюджет	2,3		2,3			3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2,3		2,3
11	Услуги по ведению технического надзора на объекте «Работа по подключению тепловой сети для объекта: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	3,4		3,4			3 кв		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	3,4		3,4
12	Услуги по ведению технического надзора за выполнение работ на объекте: «Плавательный бассейн в г.Кореновске»	районный бюджет	132,4		132,4			3 кв		Администрация муниципального образования
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	132,4		132,4
13	Проектные(изыскательные) работы объекта «Открытый теннисный корт»	районный бюджет	585,8			585,8			1-2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	585,8			585,8
14	Инженерно-геодезические изыскания объекта «Открытый теннисный корт»	районный бюджет	585,4			585,4			1 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	585,4			585,4
15	Пректные и инженерно-геодезические изыскания объекта «Крытые корты и здания АБК»	районный бюджет	8030,0			8030,0			1-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	8030,0			8030,0
15.1	Эскизный проект объекта «Крытые корты и здания АБК»	районный бюджет	420,0			420,0			2 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	420,0			420,0
15.2	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Крытые корты и здания АБК»	районный бюджет	219,6			219,6			2-3 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	219,6			219,6
16	Сметная документация по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске Краснодарского края	районный бюджет	290,8		290,8			4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	290,8		290,8
17	Разработка эскизного проекта благоустройства земельного участка объекта «Открытый теннисный корт»	районный бюджет	380,0		380,0			4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	380,0		380,0
18	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г. Кореновске Краснодарского края»	районный бюджет	59,2		59,2			4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	59,2		59,2
19	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Открытый теннисный корт»	районный бюджет	104,8			104,8			1 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	104,8			104,8
20	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ст. Дядьковская, ул. Школьная, б/н	районный бюджет	600,0			600,0			4 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	600,0			600,0
21	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ст. Журавская, ул. Красная, 12	районный бюджет	500,0			500,0			4 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	500,0			500,0
22	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Кореновск, ул. В.Павленко, 63	районный бюджет	4900,0			4900,0			4 кв	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	4900,0			4900,0
	ИТОГО по программе:	районный бюджет	45978,3	1247,7	21877,7	22852,9
		краевой бюджет	216482,3	20 300,0	153802,0	42380,3
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	262460,6	21547,7	175679,7	65233,2

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств бюджета федерального, краевого, муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования (другие источники).
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 262460,6 тысяч рублей, в том числе:

45978,3 тысяч рублей - бюджет муниципального образования Кореновский район;
216482,3 тысяч рублей — краевой бюджет;
0,0 тысяч рублей — федеральный бюджет
0,0 тысяч рублей - иные поступления.
*** В случае, если реализация мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, в том числе финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, предусмотрена более чем на 1 финансовый год, то объемы бюджетных ассигнований, не использованные получателем бюджетных средств, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в следующем финансовом году, могут быть использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2020-2022 годов.
7. Ожидаемые социально-экономические результаты
 от реализации программы
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.
Строительство спортивных объектов, в том числе центра единоборств, позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения.

№ п/п	Наименование индикатора результативности	Базовый показатель	План на / 2020 год	План на / 2021 год	План на / 2022 год
1.	Строительство спортивных объектов, ед:	164	0	2	1
2	Строительство игровых площадок				3

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:
-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;
-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;
-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б. И. Сторчун