  - АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  - КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.07.2022					                                                                 № 1073

г.  Кореновск

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 01.07.2022 №2022.ОК-3288 в связи с возникновением при исполнении контракта независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения

В  соответствии   с  частью  65.1  статьи  112  Федерального  закона  от  5 апреля 2013  № 44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных и муниципальных нужд», в связи с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения обязательств по муниципальному контракту  от 01.07.2022 №2022.ОК-3288, заключенному между администрацией муниципального образования Кореновский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат» на выполнение работ по строительству объекта «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» администрация  муниципального  образования  Кореновский  район  п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить существенные условия муниципального контракта от 01 июля 2022 года №2022.ОК-3288 на выполнение работ по строительству объекта «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» (далее – Контракт), установив условие об изменении установленных пунктами 2.2 и 3.1 Контракта сроков выполнения работ и этапов исполнения контракта.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Добрывечер В.А.

3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                           А.Е. Дружинкин