## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2022 № 1921
 г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 сентября 2020 года № 1070 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196 ), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 сентября 2020 года №1070 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы», изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 25 ноября 2022 года № 1820 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 28 сентября 2020 года №1070 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы».
3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в

2
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
Кореновский район
от 14.12.2022 года № 1921

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального образования Кореновский район
от 28 сентября 2020 года №1070
(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район)
от 14.12.2022 года № 1921

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (далее — Программа).
Основание для разработки / программы	Федеральный закон от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; / Закон Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735- КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края»
Главный распорядитель / бюджетных средств	Администрация муниципального образования Кореновский район
Цели и задачи / программы	Цель - проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов. / Задачи - выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.
Срок реализации программы	2021-2023 год
Объемы и источники / финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий программы составит 16681,9 тысячи рублей, в том числе: / за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 16681,9 тысяч рублей, в том числе на: / 2021 год —8308,2 тысячи рублей / 2022 год — 8092,2 тысячи рублей / 2023 год — 281,5 тысячи рублей / за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2021 год — 0,0 тысячи рублей / 2022 год — 0,0 тысячи рублей / 2023 год — 0,0 тысячи рублей / за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2021 год — 0,0 тысячи рублей / 2022 год — 0,0 тысячи рублей / 2023 год — 0,0 тысячи рублей / за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на: / 2021 год — 0,0 тысячи рублей / 2022 год — 0,0 тысячи рублей / 2023 год — 0,0 тысячи рублей
Контроль за выполнением / программы	Администрация муниципального образования Кореновский район

1. Правовое обоснование

Решение задач Программы возложено на муниципальное образование согласно Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Характеристика проблем

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим
требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в муниципальном образовании Кореновский район.
Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.
3. Цели и задачи Программы

Цель - проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта объектов муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах.
Задачи - выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах, проведение технического надзора.

4. Краткая характеристика программных мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
муниципального образования Кореновский район

№	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Объемы финансирования всего, тыс.рублей	В том числе по годам			Сроки исполнения мероприятий			Исполнители мероприятий (муниципальный заказчик)
				2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район	районный бюджет	929,7	283,8	364,4	281,5	1-4кв.	1-4кв.	1-4кв.	Администрация муниципального образования Кореновский раойн
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	929,7	283,8	364,4	281,5
1.1	Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности, находящейся по адресу: г. Кореновск. ул. Тимашевская, 1Е, кв. 22	районный бюджет	15,2	4,0	11,2		1-4 кв.	3 кв.		Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	15,2	4,0	11,2
2	Капитальный ремонт кабинетов цокольного этажа 1 этап, 2 этап, расположенный по адресу г. Кореновск, ул. Красная 41	районный бюджет	828,8	828,8			1-2 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	828,8	828,8
2.1	Услуги по ведению технического надзора объекта: Капитальный ремонт кабинетов цокольного этажа 1 этап, 2 этап, расположенный по адресу г. Кореновск, ул. Красная 41	районный бюджет	14,1	14,1			2 кв			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	14,1	14,1
3	Выполнение работ по восстановлению покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске»	районный бюджет	244,4	244,4			4 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	244,4	244,4
3.1	Выполнение работ по проведению экспертизы обследования объекта: Восстановление покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске»	районный бюджет	101,0	101,0			1 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	101,0	101,0
4	Ремонт доски почета в г.Кореновске	районный бюджет	207,7	90,4	117,3		1-4 кв.	3-4 кв		Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	207,7	90,4	117,3
4.1	Услуги по ведению технического надзора объекта: Ремонт доски почета в г.Кореновске	районный бюджет	3,7	1,5	2,2		3-4 кв	3-4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	3,7	1,5	2,2
5	Работы по переносу котла по адресу г.Кореновск, ул. Рабочая, 6, кв. 6.	районный бюджет								Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего
6	Изготовление сметной документации по переносу котла по адресу г.Кореновск, ул. Рабочая, 6, кв. 6	районный бюджет	1,1	1,1			1 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	1,1	1,1
7	Ремонт дома В.Г. Захарченко в ст. Дядьковской	районный бюджет	186,2	186,2			2кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	186,2	186,2
8	Капитальный ремонт кабинетов: 1 этажа №15,16,17 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	243,8	243,8			2кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	243,8	243,8
9	Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 46, 47 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	171,3	171,3			2кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	171,3	171,3
10	Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 38, 39 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	120,0	120,0			2кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	120,0	120,0
11	Ремонт кабинетов отдела архитектуры и градостроительства МО Кореновский район по адресу г. Кореновск, ул. Красная, 102	районный бюджет								МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего
12	Услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) для объекта: «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая,д.7Г, кВ.6»,	районный бюджет	3,1	3,1			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	3,1	3,1
13	Проверка сметной документации для объекта «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Коммунистическая, д.7Г, кВ.6	районный бюджет	1,3	1,3			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	1,3	1,3
14	Услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) для объекта «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Тимашевская, д.1 Е, кВ.22»,	районный бюджет								МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего
15	Проверка сметной документации для объекта «Ремонт квартиры, расположенной по адресу: г. Кореновск, ул. Тимашевская, д.1 Е, кВ.22	районный бюджет	4,1	4,1			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	4,1	4,1
16	Услуги по ведению технического надзора (строительного контроля) для объекта «Ремонт дома Захарченко В.Г. в ст. Дядьковской	районный бюджет	3,2	3,2			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	3,2	3,2
17	Составление сметной документации для объекта «Ремонт дома Захарченко В.Г. в ст. Дядьковской	районный бюджет	2,8	2,8			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	2,8	2,8
18	Изготовления сметной документации для объекта: «Капитальный ремонт кабинетов 1 этажа № 15,16,17 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	2,6	2,6			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	2,6	2,6
19	Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) по проведению работ на объекте: «Капитальный ремонт кабинетов 1 этажа № 15,16,17 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	2,9	2,9			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	2,9	2,9
20	Изготовления сметной документации для объекта: «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 46,47 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	3,6	3,6			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	3,6	3,6
21	Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) по проведению работ на объекте: «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 46,47 здания администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	4,1	4,1			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	4,1	4,1
22	Составление сметной документации на выполнение работ по восстановлению покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске	районный бюджет	3,7	3,7			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	3,7	3,7
23	Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) по проведению работ на выполнение работ по восстановлению покрытия объекта «Спортивная площадка с элементами воркаута в г. Кореновске	районный бюджет	4,1	4,1			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	4,1	4,1
24	Услуги ведения технического надзора (строительного контроля) для объекта «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 38, 39 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет	2,0	2,0			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	2,0	2,0
25	Изготовления сметной документации для объекта «Капитальный ремонт кабинетов 3 этажа № 38, 39 здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41»	районный бюджет	1,8	1,8			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		Всего	1,8	1,8
26	Работа по замене деревянных окон на ПВХ здания администрации МО Кореновский район по адресу: г. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	4675,6	4675,6			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	4675,6	4675,6
27	Услуга по ведению технического надзора за выполнением работ на объекте «Работа по замене деревянных окон на ПВХ в здании администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	124,6	124,6			3-4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	124,6	124,6
28	Услуга по составлению сметной документации для объекта «Работа по замене деревянных окон на ПВХ в здании администрации МО Кореновский район по адресу к. Кореновск, ул. Красная, 41	районный бюджет	25	25			3 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	25	25
29	Услуги по содержанию и текущему ремонту жилых помещений №№139,144,145,151,157 г.Краснодар, ул.Дзержинского, д54/12	районный бюджет	48,4	48,4			3кв			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	48,4	48,4
30	Технологическое присоединение «ЭПУ объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) по адресу: ст. Раздольная, выезд из ст.Раздольной по направлению к г.Усть-Лабинску	районный бюджет	0,6	0,6			3 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	0,6	0,6
31	Обследование объекта «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс»	районный бюджет	595,0		595,0			1-2 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	595,0		595,0
32	Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объекта «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс»	районный бюджет	599,0		599,0			1-2 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	599,0		599,0
33	Оказание услуг юридическим лицам и предпримателям по срочной процедуре рассмотрения необходимого перечня документов, с оформлением договорных отношений на энергопотребление для коммерческих целей, а так же внесения изменений к существующему договору энергоснабжения	районный бюджет	8,2	8,2			4 кв.			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	8,2	8,2
34	Демонтаж здания гаража на территории МОАНУ СОШ №17	районный бюджет	1061,4	1061,4			4 кв			Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1061,4	1061,4
35	Услуги по ведению технического надзора составлению сметной документации для выполнения работ на объекте «Демонтаж здания гаража на территории МОАНУ СОШ №17»	районный бюджет	33,9	33,9			4 кв.			МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	33,9	33,9
36	Услуги по составлению сметной документации для выполнения работ на объекте: Ремонт доски почета в г.Кореновске	районный бюджет	2,8	0,8	2,0		4 кв.	3-4 кв		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	2,8	0,8	2,0
37	Проведение государственной экспертизы проектной документации «Универсальный воздухоопорный спортивный комплекс»	районный бюджет	132,1		132,1			2 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	132,1		132,1
38	Ремонт муниципального жилья (навес) ул.Архипова 91, кВ.4	районный бюджет	1179,9		1179,9			2 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1179,9		1179,9
39	Устройство водосточных труб, сливных работ, водотводных лотков здания архива, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Красная, 83 А	районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		3 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Услуги по ведению технического надзора составлению сметной документации для выполнения работ на объекте: Устройство водосточных труб, сливных работ, водотводных лотков здания архива, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск, ул.Красная, 83 А	районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0		3 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
		другие источники	0,0	0,0	0,0	0,0
		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Услуги по ведению технического надзора составлению сметной документации для выполнения работ на объекте: Ремонт муниципального жилья (навес) ул. Архипова 91, кв.4	районный бюджет	42,5		42,5			2 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	42,5		42,5
42	Устройство витража на лестнице в административном здании	районный бюджет	1196,0		1196,0			3-4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1196,0		1196,0
43	Ведение строительного контроля для объекта «Устройство витража на лестнице в административном здании»	районный бюджет	22,8		22,8			3-4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	22,8		22,8
44	Услуги по прокладке питающего кабеля новой серверной по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41	районный бюджет	86,7		86,7			3 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	86,7		86,7
45	Монтажные работы, материалы и оборудование для / новой серверной по адресу: г.Кореновск, ул.Красная, 41	районный бюджет	406,6		406,6			3 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	406,6		406,6
46	Технологическое присоединение к электрическим сетям	районный бюджет	100,0		100,0			4 кв.		Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	100,0		100,0
47	Составление сметы для объекта «Устройство витража на лестнице в административном здании»	районный бюджет	20,3		20,3			4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	20,3		20,3
48	Изготовление исполнительной топографической съемки земельного участка, акт обследования нежилого здания	районный бюджет	13,0		13,0			4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	13,0		13,0
49	Ремонт кровли, устройство вентилируемого фасада здания тир-мастерские на территории МАНОУ СОШ №4	районный бюджет	1305,7		1305,7			4 кв.		МКУ МО Кореновский район «УКС»
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1305,7		1305,7
50	Модернизация тепловой сети на территории СОШ №1	районный бюджет	1863,8		1863,8			4 кв.		Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	1863,8		1863,8
51	Составление сметной документации для ведения работ на объекте «Модернизация тепловой сети на территории СОШ №1»	районный бюджет	31,7		31,7			4 кв.		Администрация муниципального образования Кореновский район
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	31,7		31,7
	ИТОГО по программе:	районный бюджет	16681,9	8308,2	8092,2	281,5
		краевой бюджет
		федеральный бюджет
		другие источники
		всего	16681,9	8308,2	8092,2	281,5

5. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район и добровольного пожертвования.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 16 681,9 тысяч рублей, в том числе:

16 681,9 тысяч рублей - бюджет муниципального образования Кореновский район;
0,0 тысяч рублей — краевой бюджет;
0,0 тысяч рублей — федеральный бюджет
0,0 тысяч рублей - иные поступления.
*** В случае, если реализация мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, в том числе финансируемых за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета, предусмотрена более чем на 1 финансовый год, то объемы бюджетных ассигнований, не использованные получателем бюджетных средств, в отношении которых подтверждена потребность в их использовании в следующем финансовом году, могут быть использованы в рамках заключенных контрактов, что не влияет на общий объем финансирования Программы.

6. Срок реализации Программы

Реализация мероприятий Программы запланирована в течение 2021-2023 годов.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты
 от реализации программы

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район.
- привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

№ п/п	Наименование индикатора результативности	Базовый показатель	План на / 2021 год	План на / 2022 год	План на / 2023 год
1.	Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, кв.м:	4410	4740	5070	5400
	Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, кв.м:	237,2	442,3	237,2	237,2

8. Порядок, форма и сроки предоставления отчетности

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район является координатором выполнения мероприятий программы. Для проведения мониторинга готовит и представляет отчеты о реализации мероприятий программы в управление экономики по установленной форме в следующие сроки:
-ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;
-в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - отчет о ходе реализации мероприятий программы;
-в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации программы - оценку эффективности и результативности реализации программы».

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун