

## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 10.01.2023**  **№ 1**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»**

**(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022 г. № 1828)**

**за 2022 год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года № 1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606, от 28 февраля 2020 года № 196), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022 г. № 1828) за 2022 год (прилагается).

 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации   муниципального    образования   Кореновский  район (Симоненко)  обеспечить    размещение    настоящего    постановления  на официальном  сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 10.01.2023 № 1

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы       «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022 г. № 1828)

за 2022 год

 Ведомственная целевая программа «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 24 августа 2020 года № 891 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022 г. № 1828, далее - Программа).

 В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на повышение:

- уровня безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кореновский район;

- эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

- уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания населения;

- обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечения антитеррористического режима и противодействия проявлениям террористической направленности в отношении объекта ФКУ «Военный комиссариат Кореновского и Выселковского районов Краснодарского края»;

- обеспечения антитеррористического режима в местах компактного проживания военнослужащих и членов их семей.

 Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 2642,8 тыс. рублей и 897,0 тыс. руб. Краевого бюджета по государственной программе Краснодарского края «Обеспечение безопасности граждан», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2022 года № 550 «О распределении субсидий из краевого бюджета в 2022 году».

Подведенными итогами выполнения мероприятий Программы установлено, что в 2022 году:

1. На средства муниципального бюджета приобретены и введены в эксплуатацию 5 комплексов видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район»:

- на пересечении улиц Суворова и Маяковского (район железнодорожного переезда);

- на пересечении улиц Пурыхина и Курганная;

- ул. Пурыхина, 2 с;

- на пересечении улиц Фрунзе и Мироненко (прилегающая территория СОШ № 1);

- произведена замена вышедшей из строя АПК видеонаблюдения по адресу ул. Фрунзе 209. Общая сумма освоенных средств составила - 349,9 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия «Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по участию в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципальных образований (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 и в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2022 года № 550 «О распределении субсидий из краевого бюджета в 2022 году» (мероприятие № 9) приобретено 11 камер видеонаблюдения и введены в эксплуатацию 4 комплекса видеонаблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с аппаратно-программным комплексом «Безопасный район»:

- Бул. Медведева, 2 (территория компактного проживания военнослужащих и членов их семей);

- пересечение улиц Фрунзе и Мира;

- ул. Ленина, 124 (территория стадиона);

- произведена замена вышедшей из строя АПК видеонаблюдения на пересечении улиц Фрунзе - Зеленского.

Общая сумма освоенных средств по мероприятию № 9 Программы составила - 1 327,6 тыс. руб. Остаток средств по программе софинансирования составил 52,4 тыс. руб. в результате аукциона по приобретению камер видеонаблюдения.

2. Произведена оплата за электроснабжение систем видеонаблюдения на сумму - 357,2 тыс. руб., остаток по состоянию на 31.12.2022 года составляет 17,3 тыс. рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2022 года будет оплачена в январе 2023 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 29 декабря 2020 года).

3. Для обеспечения работоспособности аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения освоено - 640 тыс. 100 рублей.

4. Произведена оплата аренды каналов связи для обеспечения работы АПК видеонаблюдения, на сумму - 473 тыс. 700 руб.

В ходе реализации программы было освоено 3 миллиона 470 тысяч сто рублей, из них: 2 миллион 607 тысяч 160 рублей бюджетных средств и 862 тыс. 940 рублейкраевого бюджета.

В 2022 году с использованием средств видеотехнического мониторинга было зафиксировано 596 правонарушения, предусмотренных нормами законодательства РФ об административных правонарушениях, информация по которым передана в ОМВД России по Кореновскому району.

За отчетный период для просмотра материалов фото и видеофиксации, сотрудники ОМВД России по Кореновскому району обращались в ситуационно-мониторинговый центр 358 раз, сотрудники ГИБДД - 11 раз, что позволило установлению лиц и обстоятельств правонарушения и других действий. При помощи камер видеонаблюдения раскрыто 3 преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 158, 161 и 105 УК РФ.

 (приложение 1).

 Оценка результативности реализации Программы (приложение 2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 - приобретение и установка комплексов видео наблюдения;

- техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения;

- обеспечение работоспособности АПК видеонаблюдения «Безопасный город».

Проведена оценка эффективности реализации Программы (приложение № 3).

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район В.И. Гальченко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022г.

 № 1828) за 2022 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой

программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022год № 1828) за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финан сирова ния | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
|  |  |  | плановое значение | Факти ческое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. --/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  1. Мероприятия программы |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | Районный бюджет | 571,5 | 571,5 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения.Оплата по контракту за электроснабжение | Районный бюджет | 474,5 | 457,2 | -17,3\* | 96,4% | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | Районный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | Районный бюджет | 123,0 | 123,0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | Районный бюджет | 473,7 | 473,7 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 7. | Проведение работ по модернизации линий АПК видеонаблюдения | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 8 | Приобретение оборудования для модернизации серверного оборудования АПК «Безопасный район»Проведение работ по модернизации серверного оборудования системы видеонаблюдения АПК «Безопасный район» | Районный бюджет | 421,6 | 421,6 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| 9 | Участие муниципального образования в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) с привлечением средств субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кореновский район в целях софинансирования расходных обязательств. | Районный бюджет | 483,0 | 464,66 | - 18,34 | 96,2%\* | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| Краевой бюджет | 897,0 | 862,94 | - 34,06 | 96,2%\* |
| 10. | Предоставление в пользование канала интернет для обеспечения работы МКУ МО Кореновский район «Безопасный район | Районный бюджет | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | МКУ МО Кореновский район «Безопасный район» |
| Итого по Программе |  | 3539,8 | 3470,1 | -69,7 | 98% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 897,0 | 862,94 | -34,06\* | 96,2% |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 2642,8 | 2607,16 | -35,64\*\* | 98,7% |  |
| Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

\* по мероприятию № 9 в результате торгов на аукционах по приобретению камер видеонаблюдения, экономия краевого бюджета составила 34,06 тыс. руб. по государственной программе «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 и в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2022 года № 550 «О распределении субсидий из краевого бюджета в 2022 году».

\*\* по мероприятию № 2 остаток по состоянию на 31.12.2021 года составляет 17,3 тыс.рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2022 года будет оплачена в январе 2023 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 23 декабря 2021 года), по мероприятию № 9 в результате торгов на аукционах по приобретению камер видеонаблюдения, экономия муниципального бюджета составила 18,4 тыс. руб.

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район В.И. Гальченко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 к Отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022г.

 № 1828) за 2022 год

АНАЛИЗ

показателей результативности ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022 года № 1828) за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  |  | - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка комплексов видеонаблюдения, ед. | шт. | 104 | 104 | 0 | 0 |
| 2. | Техническое обслуживание комплексов видеонаблюдения | % | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 3. | Обеспечение работоспособности АПК видеонаблюдения «Безопасный город» | % | 100% | 100% | 0 | 0 |
| 4 | Модернизация серверного оборудования видеонаблюдения АПК «Безопасный район» (обеспечение АПК лицензией TRASSIR) | шт. | 109 | 109 | 0 | 0 |

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район В.И. Гальченко

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 к отчету о реализации мероприятий

 ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2023г.

 № 1828) за 2022 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы «Построение и внедрение АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»

(с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 28.11.2022 года № 1828) за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП(5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение комплексов видео наблюдения и комплектующих материалов для их интеграции с АПК «Безопасный район». Проведение работ по монтажу и введения в эксплуатацию комплексов видеонаблюдения. | 571,5 | 571,5 | 100% |
| 2. | Проведение работ по подключению к электрическим сетям комплексов видео наблюдения.Оплата по контракту за электроснабжение | 474,5 | 457,2 | 96,4%\* |
| 3. | Проведение работ по техническому обслуживанию комплексов видео наблюдения. | 90,0 | 90,0 | 100% |
| 4. | Приобретение комплектующих материалов для АРМ, комплексов видеонаблюдения и серверного оборудования АПК видеонаблюдения | 123,0 | 123,0 | 100% |
| 5. | Проведение диагностики, ремонт вышедшего из строя оборудования комплексов видеонаблюдения. | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Предоставление в пользование каналов связи ВОЛС для обеспечения работы АПК видеонаблюдения. | 473,7 | 473,7 | 100% |
| 7. | Проведение работ по модернизации линий АПК видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Приобретение оборудования для модернизации серверного оборудования АПК «Безопасный район»Проведение работ по модернизации серверного оборудования системы видеонаблюдения АПК «Безопасный район» | 421,6 | 421,6 | 100% |
| 9 | Участие муниципального образования в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) с привлечением средств субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Кореновский район в целях софинансирования расходных обязательств. | муниципальный бюджет 483,0 | 464,66 | 96,2%\*\* |
| краевой бюджет 897,0 | 862,94 | 96,2%\*\*\* |
| 10 | Предоставление в пользование канала интернет для обеспечения работы МКУ МО Кореновский район «Безопасный район | 5,5 | 5,5 | 100% |
|  | Итого | 3539,8 | 3470,1 | 98% |

\* по мероприятию № 2 остаток по состоянию на 31.12.2021 года составляет 17,3 тыс.рублей, т.к. кредиторская задолженность за декабрь 2022 года будет оплачена в январе 2023 года (в соответствии с п. 4.5 контракта на энергоснабжение № 982 от 23 декабря 2021 года);

\*\*по мероприятию № 9 в результате торгов на аукционах по приобретению камер видеонаблюдения, экономия муниципального бюджета составила 18,4 тыс. руб.;

\*\*\* по мероприятию № 9 в результате торгов на аукционах по приобретению камер видеонаблюдения, экономия краевого бюджета составила 34,06 тыс. руб. по государственной программе «Обеспечение безопасности населения», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1039 и в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2022 года № 550 «О распределении субсидий из краевого бюджета в 2022 году».

Начальник отдела ГО и ЧС,

взаимодействию с правоохранительными

органами и межнациональным отношениям

администрации муниципального

образования Кореновский район В.И. Гальченко