## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2023	№ 128
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год (прилагается).
2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район	С.А. Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 31.01.2023 № 128

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы».
В 2022 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 20 января 2022 года № 38.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 27 января 2022 года № 55.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 28 февраля 2022 года № 247
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 24 марта 2022 года №365.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 29 марта 2022 года № 389.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 07 апреля 2022 года № 442.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 15 апреля 202 года № 482.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 21 апреля 2022 года № 500.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 23 мая 2022 года № 736.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 10 июня 2022 года № 839.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 16 июня 2022 года № 871.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 28 июня 2022 года № 966.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 06 июля 2022 года № 1016.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 26 августа 2022 года № 1262.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 21 сентября 2022 года № 1382.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 03 ноября 2022 года № 1669.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 25 ноября 2022 года № 1821.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 14 декабря 2022 года № 1920.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 апреля 2020 года №446 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» от 26 декабря 2022 года № 2004.
Программой предусматривалась разработка проектно-сметной документации, строительство новых спортивных объектов и подключение их к сетям инженерных коммуникаций, строительный контроль. Общий объем финансирования программы 2022 года составил:
- 111 082 800,0 (сто одиннадцать миллионов восемьдесят две тысячи рублей), в том числе 27 728 300 (двадцать семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч триста) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 83 354 5000 (восемьдесят три миллиона триста пятьдесят четыре пятьсот) рублей — краевой бюджет, 0,00 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	3473,8	2908	565,8	16,3	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	83354,5	69779	13575,5	16,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0	0
1.1	Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	798,5	798,5	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0	0
1.1.1.	Технический надзор за реконструкцией участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	15,2	15,2	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.3	Радиационное и энергетическое обследование объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	244,9	244,9	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.4	Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	313,1	313,1	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0	0
1.5	Услуги манипулятора для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	2243,3	2243,3	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0	0
1.6	Изготовление и монтаж вывески с внутренней подсветкой объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	578,5	578,5	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.7	Услуги составления сметной документации по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	13,6	13,6	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.8	Выполнение работ по подготовке технической документации в отношении объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	176,3	176,3	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.9	Разработка эскизного проекта объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	420	420	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.10	Ведение строительного контроля для объекта:благоустройство (покрытие, озеленение, МАФ, ограждение) «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	151,4	151,4	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.11	Услуги по составлению сметы для объекта:благоустройство (покрытие, озеленение, МАФ, ограждение) «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	138,4	138,4	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0	0
1.12	Оказание услуг по срочной процедуре рассмотрения необходимого перечня документов, с оформлением договорных отношений на энергопотребление объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	9	9	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.13	Энергоснабжение объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	84,2	51,3	32,9	39,1	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.14	Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления здания объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	46,8	46,8	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.15	Поставка тепловой энергии на объект: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	256,6	256,6	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.16	Демонтаж ограждения на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	223,3	223,3	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.17	Услуги по составлению сметной документации и ведению строительного контроля для объекта: «Демонтаж ограждения на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	3,8	3,8	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.18	Вывоз строительного мусора на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	842,4	842,4	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
1.19	Услуги по составлению сметной документации и ведению строительного контроля для объекта: «Вывоз строительного мусора на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	Районный бюджет	14,3	14,3	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
2	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	126,2	126,2	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
3	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	1609	1394,7	214,3	13,3	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
13	Проектные(изыскательные) работы объекта «Открытый теннисный корт»	Районный бюджет	585,8	585,8	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
14	Инженерно-геодезические изыскания объекта «Открытый теннисный корт»	Районный бюджет	585,4	585,4	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
15	Пректные и инженерно-геодезические изыскания объекта «Крытые корты и здания АБК	Районный бюджет	8030	8030	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
15.1	Эскизный проект объекта «Крытые корты и здания АБК»	Районный бюджет	420	420	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
15.2	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Крытые корты и здания АБК»	Районный бюджет	219,7	219,7	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
19	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Открытый теннисный корт»	Районный бюджет	104,8	104,8	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
20	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ст. Дядьковская, ул. Школьная, б/н	Районный бюджет	600	600	0	0	Администрация муниципального образования
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
21	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ст. Журавская, ул. Красная, 12	Районный бюджет	500	500	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
22	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Кореновск, ул. В.Павленко, 63	Районный бюджет	4900	4900	0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Другие источники	0	0	0	0
Итого по Программе			111082,8	96694,3	14388,5	12,9
В том числе
Районный бюджет (РБ)			27728,3	26915,3	813	2,9
Краевой бюджет (КБ)			83354,5	69779	13575,5	16,3
Федеральный бюджет (ФБ)			-	-	-	-
Другие источники			-	-	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство спортивных объектов	ед.	1	1	-	-
2	Строительство игровых площадок	ед	3	3	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Строительство спортивных объектов на территории муниципального образования Кореновский район на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100)
1	2	3	4	5
1.	Строительство объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	86828,3	72687	83,7
1.1	Реконструкция участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	798,5	798,5	100
1.1.1.	Технический надзор за реконструкцией участка теплотрассы от котельной «Центральной» до тепловой камеры ТК-1 к прилегающей территории строительства объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	15,2	15,2	100
1.3	Радиационное и энергетическое обследование объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	244,9	244,9	100
1.4	Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	313,1	313,1	100
1.5	Услуги манипулятора для объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	2243,3	2243,3	100
1.6	Изготовление и монтаж вывески с внутренней подсветкой объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	578,5	578,5	100
1.7	Услуги составления сметной документации по объекту «Капитальный ремонт теплотрассы «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	13,6	13,6	100
1.8	Выполнение работ по подготовке технической документации в отношении объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	176,3	176,3	100
1.9	Разработка эскизного проекта объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	420	420	100
1.10	Ведение строительного контроля для объекта:благоустройство (покрытие, озеленение, МАФ, ограждение) «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	151,4	151,4	100
1.11	Услуги по составлению сметы для объекта:благоустройство (покрытие, озеленение, МАФ, ограждение) «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	138,4	138,4	100
1.12	Оказание услуг по срочной процедуре рассмотрения необходимого перечня документов, с оформлением договорных отношений на энергопотребление объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	9	9	100
1.13	Энергоснабжение объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	84,2	51,3	60,9
1.14	Гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы отопления здания объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	46,8	46,8	100
1.15	Поставка тепловой энергии на объект: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	256,6	256,6	100
1.16	Демонтаж ограждения на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	223,3	223,3	100
1.17	Услуги по составлению сметной документации и ведению строительного контроля для объекта: «Демонтаж ограждения на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	3,8	3,8	100
1.18	Вывоз строительного мусора на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	842,4	842,4	100
1.19	Услуги по составлению сметной документации и ведению строительного контроля для объекта: «Вывоз строительного мусора на объекте «Центр единоборств в г.Кореновске, расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В»	14,3	14,3	100
2	Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	126,2	126,2	100
3	Услуги по осуществлению технического надзора (строительного контроля) за строительством объекта: «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	1609	1394,7	86,7
13	Проектные(изыскательные) работы объекта «Открытый теннисный корт»	585,8	585,8	100
14	Инженерно-геодезические изыскания объекта «Открытый теннисный корт»	585,4	585,4	100
15	Пректные и инженерно-геодезические изыскания объекта «Крытые корты и здания АБК»	8030	8030	100
15.1	Эскизный проект объекта «Крытые корты и здания АБК»	420	420	100
15.2	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Крытые корты и здания АБК»	219,7	219,7	100
19	Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Открытый теннисный корт»	104,8	104,8	100
20	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ст. Дядьковская, ул. Школьная, б/н	600	600	100
21	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: ст. Журавская, ул. Красная, 12	500	500	100
22	Приобретение и установка детской игровой площадки по адресу: г. Кореновск, ул. В.Павленко, 63	4900	4900	100
Итого по Программе		111082,8	96694,3	87,04
В том числе
Районный бюджет (РБ)		27728,3	26915,3	97,06
Краевой бюджет (КБ)		83354,5	69779	83,7
Федеральный бюджет (ФБ)		-	-
Другие источники		-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун