## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2023	№ 129
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на основании постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года №1641, от 1 декабря 2015 года №1606, от 28 февраля 2020 года №196), администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год (прилагается).
2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район	С.А. Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 31.01.2023 № 129

ОТЧЕТ

по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года №766 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы».
В 2022 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 18 января 2022 года № 19.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 16 февраля2022 года № 199.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 18 марта 2022 года № 334.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 29 марта 2022 года № 390.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 15 апреля 2022 года № 483.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 26 апреля 2022 года № 509.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 02 июня 2022 года № 800.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 28 июня 2022 года № 968.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 1 августа 2022 года № 1162.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 17 октября 2022 года № 1562.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 11 ноября 2022 года № 1734.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 25 ноября 2022 года № 1819.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 29 июля 2020 года № 766 Об утверждении ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» от 14 декабря 2022 года № 1919.

Программой предусмотрена подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства. Общий объем финансирования программы 2022 года составил:
- 69 944 800,0 (шестьдесят девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей, в том числе 20 000 000,0 (двадцать миллионов) рублей — бюджет муниципального образования Кореновский район, 49 944 800 (сорок девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей — краевой бюджет, 0,0 (ноль) рублей — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — иные поступления.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объекта: «Общеобразовательная организацияна 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	Районный бюджет	16448,4	16448,3	0,1	0,01	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	20000	19999,2	0,8	0,01
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Другие источники	0,0	0,0
1.1	Разработка проектно-сметной документации для строительстваобъекта: «Общеобразовательная организацияна 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	Районный бюджет	7800,0	7800,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.4	Демонтаж столовой, мастерских, туалета, медпункта в МОБУ СОШ №1 имени И.Д. Бувальцева МО Кореновский район	Районный бюджет	7638,4	7638,4	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.5	Работы по вынос в натуру запроектированного объекта (в соответствии с проектной документациипо объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	Районный бюджет	28	28	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.6	Составление сметной документации одля ведения работ на объекте «Демонтаж столовой, мастерских, туалета, медпункта в МОБУ СОШ №1 имени И.Д. Бувальцева МО Кореновский район»	Районный бюджет	148,6	148,6	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
1.7	Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	833,4	833,3	0,0	0,01	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	20000	19999,2	0,8	0,01
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	1679,8	1679,8	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.5	Услуги по осуществлению техническогонадзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	261,3	261,3	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.10	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края». Приобретение оборудования	Районный бюджет	53,7	53,7	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.14	Поставка газа для объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	781,1	781,1	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.19	Оказание услуг манипулятора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	209,4	209,4	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.23	Технологическое присоединениеэлектроснабжения по объектам «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» и«Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	Районный бюджет	9,6	9,6	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.26	Комплексное обследование и прочистка наружных и внутренних систем сетей водоотведения на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	240	240	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.28	Выполнение работ по установке сагтехнических принадлежностей на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	74,5	74,5	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.29	Техническое и аварийное-деспетчерское обслуживание объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	Районный бюджет	15,5	15,5	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
4.30	Оперативно-техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	Районный бюджет	34,8	34,8	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
6	Освещение территории, прилегающей к строящимся объектам: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» и «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	Районный бюджет	160	160	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
7	Разработка проектно-сметной документации по объекту: Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская ,(инженерные изыскания , стандия ПД, РД проекта, сети и сооружения, государственная экспертиза)	Районный бюджет	22660	22660	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
13	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	Районный бюджет	1317,7	1317,7	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26	Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	2261,3	2261,3	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26.1	Разработка проектно-сметной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	487,1	487,1	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26.3	Работы по демонтажу здания и вырубке деревьев на объекте: «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	1707	1707	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26.4	Услуги по составлению сметной документации для выполнения работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	29	29	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26.5	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	32,4	32,4	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
26.6	Подготовка акта обследования объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	Районный бюджет	5,8	5,8	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
27	Услуга по анализу проектной документации объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в ст.Платнировской»	Районный бюджет	1192,6	1192,6	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
28	Электроснабжение объекта«Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	Районный бюджет	9,9	8,5	1,4	14,1	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
29	Проведение досудебной строительно-технической экспертизы проектной и сметной документаии по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	Районный бюджет	735	735	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
30	Проведение государственной экспертизы проектной документаии по объекту: «Проектирование общеобразовантельной организации на 550 мест в ст.Платнировской»	Районный бюджет	3480	3480	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет
		Федеральный бюджет
		Другие источники
Итого по Программе			69944,8	69942,5	2,3	0,01
		Районный бюджет	49944,8	49943,3	1,5	0,01
		Краевой бюджет	20000,0	19999,2	0,8	0,01
		Федеральный бюджет	0,0	0,0
		Другие источники	0,0	0,0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

АНАЛИЗ
показателей результативности ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Строительство объектов муниципальной собственности	ед.	1	0	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
по выполнению ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации ведомственной целевой программы «Строительство объектов муниципальной собственности Кореновского района в сфере образования на 2020-2022 годы» за 2022 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100)
1	2	3	4	5
1	Строительство объекта: «Общеобразовательная организацияна 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	36448,4	36447,5	99,99%
1.1	Разработка проектно-сметной документации для строительстваобъекта: «Общеобразовательная организацияна 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	7800,0	7800,0	100%
1.4	Демонтаж столовой, мастерских, туалета, медпункта в МОБУ СОШ №1 имени И.Д. Бувальцева МО Кореновский район	7638,4	7638,4	100%
1.5	Работы по вынос в натуру запроектированного объекта (в соответствии с проектной документациипо объекту: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	28	28	100%
1.6	Составление сметной документации одля ведения работ на объекте «Демонтаж столовой, мастерских, туалета, медпункта в МОБУ СОШ №1 имени И.Д. Бувальцева МО Кореновский район»	148,6	148,6	100%
1.7	Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	833,4	833,4	100%
4	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	1679,9	1679,9	100%
4.5	Услуги по осуществлению техническогонадзора за строительством объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	261,3	261,3	100%
4.10	Строительство объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края». Приобретение оборудования	53,7	53,7	100%
4.14	Поставка газа для объекта: «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	781,1	781,1	100%
4.19	Оказание услуг манипулятора по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	209,4	209,4	100%
4.23	Технологическое присоединениеэлектроснабжения по объектам «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края» и«Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	9,6	9,6	100%
4.26	Комплексное обследование и прочистка наружных и внутренних систем сетей водоотведения на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	240	240	100%
4.28	Выполнение работ по установке сагтехнических принадлежностей на объекте «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	74,5	74,5	0%
4.29	Техническое и аварийное-деспетчерское обслуживание объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска Краснодарского края»	15,5	15,5	100%
4.30	Оперативно-техническое обслуживание и текущий ремонт электроустановок по объекту: «Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	34,8	34,8	100%
6	Освещение территории, прилегающей к строящимся объектам: Дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края» и «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	160	160	100%
7	Разработка проектно-сметной документации по объекту: Общеобразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировская ,(инженерные изыскания , стандия ПД, РД проекта, сети и сооружения, государственная экспертиза)	22660	22660	100%
13	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск»	1317,7	1317,7	100%
26	Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	2261,3	2261,3	100%
26.1	Разработка проектно-сметной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	0,0	0,0
26.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	487,1	487,1	100%
26.3	Работы по демонтажу здания и вырубке деревьев на объекте: «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	1707	1707	100%
26.4	Услуги по составлению сметной документации для выполнения работ по объекту «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	29	29	100%
26.5	Ведение строительного контроля за выполнением работ на объекте «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	32,4	32,4	100%
26.6	Подготовка акта обследования объекта капитального строительства «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу: г.Кореновск, ул.Карла Либкнехта,1»	5,8	5,8	100%
27	Услуга по анализу проектной документации объекта: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в ст.Платнировской»	1192,6	1192,6	100%
28	Электроснабжение объекта«Котельная с газопроводом-отводом для отопления дошкольного образовательного учреждения на 325 мест в микрорайоне №10 г.Кореновска, Краснодарского края»	9,9	8,5	85,9%
29	Проведение досудебной строительно-технической экспертизы проектной и сметной документаии по объекту: «Проектирование общеобразовательной организации на 550 мест в г.Кореновске»	735	735	100%
30	Проведение государственной экспертизы проектной документаии по объекту: «Проектирование общеобразовантельной организации на 550 мест в ст.Платнировской»	3480	3480	100%
Районный бюджет (РБ)		49944,8	49943,3	99,99%
Краевой бюджет (КБ)		20000,0	19999,2	99,99%
Федеральный бюджет (ФБ)		0,0	0,0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун