  - АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

  - КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2023					                                                                № 505

г.  Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 07 сентября 2020 года №946 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»

В связи с выполнением поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева, в рамках совещания «Проблемы градостроительного развития территорий Краснодарского края» от 14 января 2016 года по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район и генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район, администрация       муниципального        образования     Кореновский     район   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 07 сентября 2020 года №946 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 18 октября 2022 года №1580 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 07 сентября 2020 года «Об утверждении ведомственной целевой программы «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район на 2021-2023 годы»;

3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район                                                                          И.А. Максименко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы            администрации муниципального                                            образования Кореновский район

от 07.04.2023	№ 505

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 07.04.2023	№ 505

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

«Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район» на 2021-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Краснодарского края от 21.07.2008 №1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Цели и задачи программы | Цель: Пространственная организация муниципального образования Кореновский район; Задачи: - Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, привлечение инвестиций, модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; - Создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и природного наследия; - Определение зон с особым режимом использования земель на территории района; - Проведение анализа информации с учетом положения правовых актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Кореновского района; - Обоснование вариантов территориального развития и обоснование целевого варианта развития Кореновского района. |
| Срок реализации программы | 2021-2023 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 10 884 810 рублей, в том числе: на 2021 год – 5 305 500 рублей, на 2022 год – 3 579 310 рублей, на 2023 год – 2 000 000 рублей. Средства краевого бюджета 25 811 540 рублей, в том числе на 2021 год - 6 574 100 рублей, на 2022 год — 19 237 440 рублей. Всего 36 696 350 рублей. |
| Контроль за выполнением программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1.Правовое обоснование решения проблем

Ведомственная  целевая программа  «Внесение изменений в документы территориального планирования поселений муниципального образования Кореновский район и схему территориального планирования муниципального образования Кореновский район»  на 2021-2023 годы ( далее – Программа) разработана в соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 21.07.2008 №1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края».

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения программными методами

Управление развитием территории представляет собой регулирование изменений состояния и использования территории как среды жизнедеятельности человеческого сообщества посредством осуществления мер, обеспечивающих поддержание баланса интересов различных слоев общества, связанных с использованием территории.

Главная цель документов территориального планирования и схемы территориального планирования – пространственная организация территории Кореновского района.

Пространственная организация территории страны, ее частей и муниципальных районов в частности должна обеспечить устойчивое функционирование и развитие всех секторов экономики, связанных, в первую очередь с использованием земель, рынка недвижимости, формированием инфраструктуры, развитием населенных пунктов и жилищно-коммунального хозяйства. То есть должны быть решены вопросы долгосрочного территориального прогнозирования, программирования, планирования в целях формирования благоприятных условий для жизни людей.

Поскольку территория муниципального образования Кореновский район делится между поселениями, а органы местного самоуправления поселений обладают самостоятельной компетенцией на решение вопросов местного значения и правом на осуществление территориального планирования путем разработки генеральных планов поселений, то цели территориального планирования района должны обеспечивать равные условия для конкурентного саморазвития составляющих его территорий сельских поселений.

- 3.Цель и задачи Программы

3.1 Основная цель Программы

Основными целями Программы является:

- пространственная организация муниципального образования Кореновский район;

- повышение квалификации по вопросам градостроительной деятельности.

3.2 Задачи Программы

Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- создание комфортной и безопасной среды проживания населения, привлечение инвестиций, модернизация инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;

- создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и природного наследия;

- определение зон с особым режимом использования земель на территории района;

- проведение анализа информации о социально-экономическом положении района и оценка экономического потенциала района;

- обоснование вариантов территориального развития и обоснование целевого варианта развития Кореновского района.

4. Краткая характеристика Программных мероприятий

Для достижения целей Программы необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финан сиро вания | Объем финан сиро вания | Срок исполнения |  |  |  |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |
| 1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Кореновского района | район-ный бюджет краевой бюджет | 3264,0 9456,0 | 2870,0 | х | 394,0 9456,0 | х | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 1174,7 1072,4 | 1130,0 | IV квартал | 44,7 1072,4 | III квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.2 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Платнировского сельского поселения | район-ный бюджет | 1160,0 | 1160,0 | III квартал | х |  | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 63,2 1517,7 | х |  | 63,2 1517,7 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бураковского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 38,8 931,4 | х |  | 38,8 931,4 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.5 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Журавского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 48,3 1155,3 | х |  | 48,3 1155,3 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.6 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Сергиевского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 631,4 1233,5 | 580,0 | II квартал | 51,4 1233,5 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.7 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 54,0 1297,2 | х |  | 54,0 1297,2 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.8 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Братковского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 43,2 1037,8 | х |  | 43,2 1037,8 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 1.9 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 50,4 1210,7 | х |  | 50,4 1210,7 | IV квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2 | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений муниципального образования Кореновский район | район-ный бюджет краевой бюджет | 1381,46 16355,54 | 973,9 6574,1 | х | 407,56 9781,44 | х | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1 | Внесение изменений в генеральный план Сергиевского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 823,6 2966,4 | 700,0 | III квартал | 123,6 2966,4 | III квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | Внесение изменений в генеральный план Дядьковского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 144,3 3464,1 | 144,3 3464,1 | IV квартал | х |  | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | Внесение изменений в генеральный план Журавского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 129,6 3110,0 | 129,6 3110,0 | IV квартал | х |  | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.4 | Внесение изменений в генеральный план Братковского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 108,0 2592,0 | х |  | 108,0 2592,0 | III квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.5 | Внесение изменений в генеральный план Бураковского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 96,0 2304,0 | х |  | 96,0 2304,0 | III квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.6 | Внесение изменений в генеральный план Новоберезанского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 44,78 1074,6 | х |  | 44,78 1074,6 | III квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.7 | Внесение изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения | район-ный бюджет краевой бюджет | 35,18 844,44 | х |  | 35,18 844,44 | III квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 3. | Проект планировки/проект межевания подъездной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям по адресу: станица Раздольная, переулок Партизанский | район-ный бюджет | 92,6 | 92,6 | IV квартал | х |  | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 4. | В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года №2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» на территории Краснодарского края в муниципальном образовании Кореновский район покупка техники для ведения ГИСОГД | район-ный бюджет | 1206 | 1206 | IV квартал | х |  | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 5. | Разработка топографической съемки квартала, ограниченного улицами Красная, Мира, К.Маркса и переулком Юннатов в г. Кореновске | район-ный бюджет | 163 | 163 | IV квартал |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901036 | район-ный бюджет | 370,0 | х |  | 370,0 | I квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 7. | Подготовка проекта межевания кадастрового квартала 23:12:0901037 | район-ный бюджет | 370,0 | х |  | 370,0 | I квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 8. | Разработка нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Кореновского района | район-ный бюджет | 2000,0 | х |  | 2000,0 | II квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 9. | Участие в конференции «Градостроительная деятельность в РФ» в целях повышения квалификации | район-ный бюджет | 37,75 | х |  | 37,75 | I квартал | х |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 10. | Разработка проекта планировки микрорайона в х. Нижний Сергиевского сельского поселения | район-ный бюджет | 1000,0 | х |  | х |  | 1000,0 | II квартал | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 11. | Разработка проекта планировки южной части хутора Казачий Платнировского сельского поселения в районе улицы Степной | район-ный бюджет | 1000,0 | х |  | х |  | 1000,0 | II квартал | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 11.1 | Выполнение топосъемки | район-ный бюджет | 320,0 | х |  | х |  | 320,0 | II квартал | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 11.2 | Разработка проекта межевания | район-ный бюджет | 221,0 | х |  | х |  | 221,0 | II квартал | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 11.3 | Разработка проекта планировки | район-ный бюджет | 459,0 | х |  | х |  | 459,0 | II квартал | Администрация муниципального образования Кореновский район |
|  | ИТОГО по программе | район-ный бюджет краевой бюджет Итого | 10884,81 25811,54 36696,35 | 5305,5 6574,1 11879,6 |  | 3579,31 19237,44 22816,75 |  | 2000,0 |  | х |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая сумма денежных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составляет 36696,35 рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район.

6. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы будут исполнены в 2021-2023 году.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социально-экономическим результатом реализации Программы мероприятий является:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики;

- создание новых инвестиционных площадок для привлечения новых инвестиций, повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- существенное улучшение экологической ситуации;

- достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития района;

- экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

- современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры.

Целевыми индикаторами, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель | План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество поселений, в документы территориального планирования которых внесены необходимые изменения | 1 | 4 | 8 | 9 |

8. Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский район   является   координатором    выполнения         мероприятий, который предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район для проведения мониторинга следующие отчеты в установленные сроки:

-ежеквартально до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, представлять квартальный отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степени их выполнения;

-в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять итоговый отчет о выполнении мероприятий программы с указанием объемов финансирования и степень выполнения;

-в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, производить оценку эффективности и результативности реализации программных мероприятий».

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

Кореновский район,

главный архитектор							   М.Г. Милославская