## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
# ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2024	№ 137
г. Кореновск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 1 августа 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 25 июня 2015 года №1067) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года № 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район от 11.10.2022 №1479, 19.12.2022 №1960, 27.12.2022 №2018, 24.01.2023 №86, 27.01.2023 №101, 20.03.2023 №407, 29.03.2023 №463, 11.04.2023 №531, 18.04.2023 №567, 02.05.2023 №615, 18.05.2023 №725, 24.05.2023 №954, 06.06.2023 №1017, 22.06.2023 №1103, 17.07.2023 №1339, 02.08.2023 №1414, 21.08.2023 №1488, 28.08.2023 №1523, 15.09.2023 №1659, 25.09.2023 №1705, 20.10.2023 №1873, 16.11.2023 №1977, 29.11.2023 №2121, 05.12.2023 №2140, 11.12.2023 №2183, 29.12.2023 №2398.
2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район Б.И. Сторчун.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального образования
Кореновский район	С.А. Голобородько

        ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
        постановлением администрации
        муниципального образования
        Кореновский район
        от 09.02.2024 № 137

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»
 за 2023 год

Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы».
В 2022-2023 году в Программу вносились изменения, внесенные следующими постановлениями администрации муниципального образования Кореновский район:
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 11 октября 2022 года № 1479.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 19 декабря 2022 года № 1960.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 27 декабря 2022 года № 2018.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 24 января 2023 года № 86.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 27 января 2023 года № 101.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 20 марта 2023 года № 407.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 29 марта 2023 года № 463.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 11 апреля 2023 года № 531.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 18 апреля 2023 года № 567.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 02 мая 2023 года № 615.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 18 мая 2023 года № 725.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 24 мая 2023 года № 954.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 06 июня 2023 года № 1017.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 22 июня 2023 года № 1103.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 17 июля 2023 года № 1339.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 02 августа 2023 года № 1414.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 21 августа 2023 года № 1488.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 28 августа 2023 года № 1523.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 15 сентября 2023 года № 1659.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 25 сентября 2023 года № 1705.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 20 октября 2023 года № 1873.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 16 ноября 2023 года № 1977.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 29 ноября 2023 года № 2121.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 05 декабря 2023 года № 2140.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 11 декабря 2023 года № 2183.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» от 29 декабря 2023 года № 2398.
Основной целью муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» является: создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества. Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи: подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.
 Муниципальной программой муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» предусмотрено реализация трех подпрограмм:
Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» (далее — Подпрограмма № 1) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.
Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 2) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.
Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» (далее — Подпрограмма № 3) предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.
На реализацию муниципальной Программы в 2023 году было предусмотрено 335 642,7 тысяч рублей.
- 335 642,7 тыс.руб, в том числе 87 724,6 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 238 500,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 9418,1 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники. В том числе:
1) на финансирование мероприятий Подпрограммы № 1:
- 331 382,2 тыс.руб, в том числе 83 464,1 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 238 500,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 9418,1 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.
2) на финансирование мероприятий Подпрограммы № 2:
- 3 639,9 тыс.руб, в том числе 3 639,9 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.
3) на финансирование мероприятий Подпрограммы № 3:
- 620,6 тыс.руб, в том числе 620,6 тыс.руб. — бюджет муниципального образования Кореновский район, 0,0 тыс.руб. — краевой бюджет, 0,0 тыс.руб. — федеральный бюджет, 0,0 (ноль) рублей — внебюджетные иные источники.
Фактическое освоение средств за 2023 год составило 323 832,5 тысяч рублей или 96,5%.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

АНАЛИЗ
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс.руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
					тыс.руб. - / +	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»
1	«Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	167,2	167,2	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	518,2	518,2	0,0	0
		Федеральный бюджет	9418,1	9418,1	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
1.1	Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	0,0	0,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	518,2	518,2	0,0	0
		Федеральный бюджет	9418,1	9418,1	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
1.2	Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	43,2	43,2	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
1.3	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	26,0	26,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
1.4	Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	4,0	4,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
1.5	Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	Районный бюджет	94,0	94,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
2	Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	17 140,4	11826,3	5314,1	31	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	200 000,0	193407,9	6592,1	3,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
2.1	Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	13 333,4	8058,7	5274,7	39,6	МКУ МО Кореновский район «УКС», / Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	200 000,0	193407,9	6592,1	3,3
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
2.2	Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	1822,8	1783,4	39,4	2,2	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
2.4	Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	1315,7	1315,7	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
2.5	Услуги манипулятора по объекту Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	668,5	668,5	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
3	«Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1»	Районный бюджет	1165,5	1165,5	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
3.3	Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1»	Районный бюджет	1165,5	1165,5	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
4	Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б	Районный бюджет	150,0	150,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
4.2	Корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б»	Районный бюджет	150,0	150,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
6	«Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	810,6	810,6	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	7981,8	7981,8	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
6.1	Оборудование на объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	Районный бюджет	332,6	332,6	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	7981,8	7981,8	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
6.2	На проведение судебной строительно- технической экспертизы	Районный бюджет	478,0	478,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
8	Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к электрическим сетям	Районный бюджет	5,2	5,2	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
9	Крытые корты и здания АБК	Районный бюджет	55374,7	55374,7	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
9.1	Выполнение работ по выносу проекта в натуру	Районный бюджет	34,0	34,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
9.2	Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК»	Районный бюджет	55 200,7	55 200,7	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
9.3	Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов	Районный бюджет	140,0	140,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10	Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок	Районный бюджет	6000,0	6000,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
10.1	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский, / ул.Строительная, б/н	Районный бюджет	1050,0	1050,0	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10.2	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н	Районный бюджет	850,0	850,0	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10.3	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н	Районный бюджет	940,0	940,0	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10.4	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н	Районный бюджет	1050,0	1050,0	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10.5	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н	Районный бюджет	1050,0	1050,0	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10.6	Приобретение, комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск	Районный бюджет	1060,0	1060,0	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
11	Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске	Районный бюджет	899,5	899,5	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
11.1	Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны)	Районный бюджет	300,0	300,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
11.2	Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске»	Районный бюджет	599,5	599,5	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
12	Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской	Районный бюджет	300,0	300,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
12.1	Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской»	Районный бюджет	300,0	300,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
13	«Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.»	Районный бюджет	1 451,0	1 451,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	30 000,0	30 000,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
13.1	Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.»	Районный бюджет	1 251,0	1 251,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	30 000,0	30 000,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
13.5	Тиражирование проектно-сметной документации «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.»	Районный бюджет	200,0	200,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»
1	Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности	Районный бюджет	860,9	849	11,9	1,4	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
в том числе
1.1	Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в / муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район	Районный бюджет	676,5	672,0	4,5	0,7	Администрация муниципального образования Кореновский район,
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
1.2	Теплоснабжение объектов	Районный бюджет	136,1	136,1	0,0	0,0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
1.3	Энергоснабжение объектов	Районный бюджет	48,3	40,9	7,4	15,3	Администрация муниципального образования Кореновский район, / МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
3	Охранные услуги	Районный бюджет	180,0	180,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
4	Ремонт малого зала администрации	Районный бюджет	799,8	799,8	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
5	На услуги по составлению сметной документации	Районный бюджет	20,0	20,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
6	На услуги по ведению строительного контроля	Районный бюджет	19,6	19,6	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
7	Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41	Районный бюджет	164,2	164,2	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
8	Ремонт стеллы на въезде в ст. Раздольную	Районный бюджет	71,0	71,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
9	Содержание объектов муниципальной собственности	Районный бюджет	10,4	10,4	0,0	0	Администрация муниципального образования Кореновский район
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
10	Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной	Районный бюджет	1374,0	1374,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
11	Ремонт доски почета	Районный бюджет	140,0	140,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»
1	Переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	Районный бюджет	599,0	599,0	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
2	На услуги по составлению сметной документации	Районный бюджет	10,2	10,2	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
3	На услуги по ведению строительного контроля	Районный бюджет	11,4	11,4	0,0	0	МКУ МО Кореновский район «УКС»
		Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0
Итого по Программе			335 642,7	323 724,6	11 810,2	3,5
		Районный бюджет	87 724,6	82 398,6	5 326,0	6,1
		Краевой бюджет	238 500,0	231 907,9	6 592,1	2,8
		Федеральный бюджет	9 418,1	9 418,1	0,0	0
		Другие источники	0,0	0,0	0,0	0

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

АНАЛИЗ
показателей результативности муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1. Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»
1.1	Строительство общеобразовательных организаций	ед.	0,6	0,6	-	-
1.2	Строительство детских дошкольных образовательных учреждений	ед	0	0	-	-
1.3	Строительство объектов спортивной инфраструктуры	ед	0,4	0,4	-	-
1.4	Строительство объектов здравоохранения	ед	1	1	-	-
1.5	Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок	ед	6	6	-	-
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»
2.1	Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности	кв.м	1385	1385	-	-
2.2	Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности	кв.м	2118	2118	-	-
2.3	Содержание объектов муниципальной собственности	кв.м	4471	4471	-	-
3. Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»
3.1	Реконструкция объектов муниципальной собственности;	ед	0	0	-	-
3.2	Демонтаж объектов муниципальной собственности	ед	0	0	-	-
3.3	Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями	ед	1	1	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету по реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»за 2023 год

№ п/п	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации ЦП (5=4/3*100)
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы»
1	«Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	10103,5	10103,5	100%
в том числе
1.1	Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	9936,3	9936,3	100%
1.2	Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	43,2	43,2	100%
1.3	Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	26	26	100%
1.4	Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	4	4	100%
1.5	Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района»	94	94	100%
2	Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	217140,4	205234,2	95%
в том числе
2.1	Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	213333,4	201466,6	94%
2.2	Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	1822,8	1783,4	98%
2.4	Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	1315,7	1315,7	100%
2.5	Услуги манипулятора по объекту Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	668,5	668,5	100%
3	«Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1»	1165,5	1165,5	100%
в том числе
3.3	Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1»	1165,5	1165,5	100%
4	Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б	150,0	150,0	100%
в том числе
4.2	Корректировка сметной документации объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б»	150,0	150,0	100%
6	«Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	8792,4	8792,4	100%
в том числе
6.1	Оборудование на объект «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В	8314,4	8314,4	100%
6.2	На проведение судебной строительно- технической экспертизы	478,0	478,0	100%
8	Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к электрическим сетям	5,2	5,2	100%
9	Крытые корты и здания АБК	55374,7	55374,7	100%
в том числе
9.1	Выполнение работ по выносу проекта в натуру	34,0	34,0	100%
9.2	Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК»	55200,7	55200,7	100%
9.3	Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов	140,0	140,0	100%
10	Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок	6000,0	6000,0	100%
в том числе
10.1	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский, / ул.Строительная, б/н	1050,0	1050,0	100%
10.2	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н	850,0	850,0	100%
10.3	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н	940,0	940,0	100%
10.4	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н	1050,0	1050,0	100%
10.5	Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н	1050,0	1050,0	100%
10.6	Приобретение, комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск	1060,0	1060,0	100%
11	Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске	899,5	899,5	100%
в том числе
11.1	Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны)	300,0	300,0	100%
11.2	Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске»	599,5	599,5	100%
12	Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской	300,0	300,0	100%
в том числе
12.1	Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской»	300,0	300,0	100%
13	«Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.»	31451,0	31451,0	100%
в том числе
13.1	Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.»	31251,0	31251,0	100%
13.5	Тиражирование проектно-сметной документации «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.»	200,0	200,0	100%
Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»
1	Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности	860,9	849	99%
в том числе
1.1	Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в / муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район	676,5	672,0	99%
1.2	Теплоснабжение объектов	136,1	136,1	100%
1.3	Энергоснабжение объектов	48,3	40,9	85%
3	Охранные услуги	180,0	180,0	100%
4	Ремонт малого зала администрации	799,8	799,8	100%
5	На услуги по составлению сметной документации	20,0	20,0	100%
6	На услуги по ведению строительного контроля	19,6	19,6	100%
7	Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41	164,2	164,2	100%
8	Ремонт стеллы на въезде в ст. Раздольную	71,0	71,0	100%
9	Содержание объектов муниципальной собственности	10,4	10,4	100%
10	Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной	1374,0	1374,0	100%
11	Ремонт доски почета	140,0	140,0	100%
Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности»
1	Переустройство участка теплотрассы на объекте Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск	599,0	599,0	100%
2	На услуги по составлению сметной документации	10,2	10,2	100%
3	На услуги по ведению строительного контроля	11,4	11,4	100%
Итого:		335 642,7	323 724,6	96,4%
Районный бюджет (РБ)		87 724,6	82 398,6	94%
Краевой бюджет (КБ)		238 500,0	231 907,9	97,2%
Федеральный бюджет (ФБ)		9 418,1	9418,1	100%

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район Б.И. Сторчун