
[image: image1.png]



· АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
· КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.04.2024




                                                                      № 102-р
г. Кореновск
О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы Кореновского района к осенне-зимнему
периоду 2024-2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетики», Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 года №130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кореновский район к устойчивой работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов (приложение) и довести до глав поселений муниципального образования Кореновский район.

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на    заместителя главы муниципального образования Кореновский район              А.Е. Дружинкина.
         4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                          
  Б.И. Сторчун








ПРИЛОЖЕНИЕ
             УТВЕРЖДЕН
                                                                              распоряжением  администрации
                                                                           муниципального образования 
                                                                        Кореновский район
                                                                          от _________ №    
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы Кореновского района к осенне-зимнему
периоду 2024-2025 годов

1.  Рекомендовать главам городского и сельских поселений:

1) всесторонне проанализировать итоги работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2023-2024 годов, не позднее 15 апреля 2024 года разработать и утвердить комплексные планы по подготовке к зимнему периоду 2024-2025 годов (далее - комплексные планы) с завершением всех работ, включая капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и проведение пробных топок, до 1 октября 2024 года.

2) обеспечить необходимое финансирование из местных бюджетов для выполнения мероприятий комплексного плана, включая мероприятия по устранению замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в системах теплоснабжения. О включении в бюджеты необходимого финансирования в достаточном объеме проинформировать отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район до 30 апреля 2024 года;

3) обеспечить своевременную и в полном объеме оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным организациям бюджетной сферы, а также предусмотренный планами капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жилищного фонда;

4) обеспечить подготовку к отопительному периоду жилых домов, имеющих внутридомовые системы центрального отопления, с оформлением до 15 сентября 2024 года в установленном порядке актов готовности жилых домов к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов;

5) принять меры к своевременному и полному финансированию работ по
 подготовке к осенне-зимнему периоду муниципальных объектов образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры;

6) на муниципальных предприятиях жизнеобеспечения провести инвентаризацию резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и принимать необходимые меры по их восполнению;

7) организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад, специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жизнеобеспечения;

8) предложить организациям всех форм собственности, осуществляющим обеспечение энергоресурсами потребителей края, разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и организовать выполнение мероприятий, предусмотренных этими планами;

9) принять меры по погашению задолженности и осуществлять контроль своевременной и в полном объеме оплаты за потребленные энергоресурсы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;

10)
предусмотреть в необходимых объемах в местных бюджетах средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями;

11)
обеспечить проверку наличия нормативного эксплуатационного
запаса топлива (твердого и жидкого) для источников тепловой энергии в
соответствии с действующими нормативами: твердое топливо - на 45 дней,
жидкое - на 30 дней;

12)
обеспечить своевременное пополнение запасов резервного топлива в необходимых объемах и требуемого качества теплоснабжающими
организациями, оказывающими услуги населению по теплоснабжению;

13) разработать планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, в случаях внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также для оперативной локализации и уменьшения ущерба в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и согласовать их со всеми задействованными организациями;

14) представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район до 2 июня 2024 года данные об остатках топлива с прошедшего отопительного сезона и договорах намерения на приобретение топливно энергетических ресурсов на отопительный сезон 2024-2025 годов, а также до 24 сентября 2024 года - сведения о созданных запасах топлива на осенне-зимний период, включая обеспеченность населения;

15) с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»
совместно с соответствующими теплоснабжающими организациями до 7 июля
2024 года представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район предложения о целесообразности/нецелесообразности изменения способа оплаты населением коммунальной услуги по отоплению с «равномерно в течение отопительного периода» на «равномерно в течение календарного года» в 2025 году;

16) ежемесячно 25 числа каждого месяца в период июнь-ноябрь 2024 года организовать предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район в установленные сроки сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме статистической отчетности «Форма № 1-ЖКХ (зима)» (Приложение № 1);

17) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

18) предусмотреть финансовые средства (при возможности их выделения) с целью подготовки к отопительному сезону для приобретения автономных дизельных электростанций на муниципальные коммунальные объекты;

19) обеспечить до 1 октября 2024 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации;

20) обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения Краснодарского края на 2024 год;

21) организовать разъяснительную работу среди населения о необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, по утеплению оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

22) во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;

23) принять меры по замене (капитальному ремонту) изношенного
оборудования на источниках теплоснабжения бюджетной сферы на высокоэффективное оборудование путем более широкого внедрения практики заключения энергосервисных договоров;

24) обеспечить замену муниципальных центральных сетей тепло- и водоснабжения не менее 5 % в год от их общей протяженности;

25)
обеспечить мониторинг показателей технико-экономического
состояния систем теплоснабжения муниципальных образований (за
исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии,
теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том
числе показателей физического износа и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения. Информацию о результатах мониторинга по установленной форме представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район до 25 августа 2024 года;

26) обеспечить выполнение утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» требований и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов;

27) к 1 октября 2024 года завершить в поселениях подготовку вышеуказанных мероприятий. На основании паспортов готовности поселений (приложение № 2) представить до 2 октября 2024 года в районную межведомственную комиссию паспорта готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Плану мероприятий;

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «РегионДорСтрой» (Тарасовой), ДРСУ-8, ООО «Усть-Лабинское ДРСУ» (Цибульник) организовать подготовку дорожной и специальной техники по уборке и расчистке снега, созданию необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог и тротуаров.

3. Рекомендовать филиалу № 4 АО «Газпром газораспределение Краснодар» (Дукуп) обеспечить выполнение плана организационно-технических мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов газового хозяйства к работе в осенне-зимний период.

4. Рекомендовать Кореновским районным распределительным электрическим сетям филиала Усть-Лабинские электрические сети публичного акционерного общества «Россети Кубань» (Тетенко), филиалу  акционерного общества «Электросети Кубани» «Кореновск электросети» (Бабенко) принять необходимые меры по обеспечению надежного энергоснабжения предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, выполнению утвержденных планов по подготовке к работе в осенне-зимний период.

5. Рекомендовать акционерному обществу «Теплосервис» (Губановой), муниципальному унитарному предприятию Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Данилину), управлению образования администрации муниципального образования Кореновский район (Батог), администрации Журавского сельского поселения (Андреевой), администрации Новоберезанского сельского поселения (Зарицкому), администрации Платнировского сельского поселения (Кулишу), отделу культуры администрации муниципального образования Кореновский район, муниципальному унитарному предприятию Новоберезанского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Северину), муниципальному казенному учреждению «Новоберезанское хозяйственное объединение» (Бойко).
1) завершить подготовку отопительных котельных и тепловых сетей к      1 сентября 2024 года;

2) обеспечить целевое, рациональное и своевременное использование средств, выделяемых из бюджета на подготовку к зиме;

3) организовать обеспечение  минимального запаса твердого и жидкого топлива для отопительных котельных учреждений образования.

6. Управлению образования администрации муниципального образования Кореновский район (Батог), муниципальному учреждению здравоохранения «Кореновская центральная районная больница» (Черченко), отделу культуры администрации муниципального образования Кореновский район:

1) представить в районную комиссию до 15 июня 2024 года данные об остатках топлива с прошедшего отопительного сезона и договорах намерения на приобретение топливно энергетических ресурсов на отопительный сезон 2024-2025 годов, а также до 1 сентября 2024 года - сведения о созданных запасах топлива на осенне-зимний период, включая обеспеченность населения; 

2) обеспечить выполнение запланированных работ по устойчивому функционированию отраслей в осенне-зимний период, в том числе подготовку внутренних сетей отопления зданий и до 1 сентября 2024 года представить в районную комиссию информацию о завершении указанных работ.

3) произвести мероприятия по гидроиспытаням и промывки внутридомовых систем теплоснабжения на территории муниципального образования Кореновский район.
Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации
муниципального образования 
Кореновский район                                                                              В.Н. Нейжмак

                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Плану мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов  социальной сферы Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов
СВЕДЕНИЯ
о подготовке к работе ЖКХ поселений (№ 1-жкх/зима/срочная ежемесячная), муниципального образования __________________________
по состоянию на ______________ 2024 года
	Показатель
	Но-мер стро- ки
	Ед. измерен.
	Код по ОКБИ
	Все-го
	За-дание по подго-товке 
	Под-готовлено для рабо-ты в зим-них условиях на отчетный период
	Выполнено работ по капи-тальн-ому ремонту, реконструкции, замене
	% выполнения задания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Жилищный фонд субъекта Российской Федерации
	01
02
	тыс.
ед.
тыс.
м2.
	643
058
	
	
	
	
	

	        в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	


	- муниципальный
	03
04

	тыс.
ед.
тыс.
м2.
	643
058
	
	
	
	
	

	- государственный
	05
06
	тыс.ед.
тысм2.
	643
058
	
	
	
	
	

	-частный
	07
	тыс.
ед
	643
	
	
	
	
	

	
	08
	тыс.
м2.
	058
	
	
	
	
	

	Котельные, по всем видам собственности
	09
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	мощность
	10
	Гкал
	
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных  
  образований
	11

	ед.
	642
	
	
	
	
	

	мощность
	12
	Гкал
	
	
	
	
	
	

	Тепловые сети  (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности
	13
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	14
	км
	008
	
	
	
	
	

	Ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности
	15
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных  
  образований
	16
	км
	008
	
	
	
	
	

	Тепловые насосные станции, по всем видам собственности
	17
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	  в том числе ЖКХ муниципальных 
  образований
	18
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Центральные тепловые пункты (ЦТП) по всем видам собственности
	19
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	  в том числе ЖКХ муниципальных 
  образований
	20
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Водозаборы, по всем видам собственности
	21
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	   в том числе ЖКХ муниципальных 
  образований
	22
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	Насосные станции водопровода, по всем видам собственности
	23
	ед
	642
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных  
  образований
	24
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности
	25
	ед
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность
	26
	тыс м3/сут
	599
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	27
	ед
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность
	28
	тыс м3
/сут
	599
	
	
	
	
	

	Водопроводные сети по всем видам собственности
	29
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	30
	км
	008
	
	
	
	
	

	Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности
	31
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	32
	км
	008
	
	
	
	
	

	Канализационные насосные станции, по всем видам собственности
	33
	ед
	642
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	34
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности
	35
	ед
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность
	36
	тыс м3
/сут
	599
	
	
	
	
	

	  в том числе:  ЖКХ муниципальных 
  образований
	37
	ед.
	642
	
	
	
	
	

	пропускная способность
	38
	тыс м3
/сут
	599

	
	
	
	
	

	Канализационные сети, по всем видам собственности
	39
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе:  ЖКХ муниципальных 
  образований
	40
	км
	008
	
	
	
	
	

	Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности
	41
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	42
	км
	008
	
	
	
	
	

	Электрические сети, по всем видам собственности
	43
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных   
  образований
	44
	км
	008
	
	
	
	
	

	Ветхие электрические сети, по всем видам собственности
	45
	км
	008
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	46
	км
	008
	
	
	
	
	

	Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности
	47
	ед
	642
	
	
	
	
	

	В том числе: ЖКХ муниципальных образований
	48
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Специальные машины для механизированной уборки независимо от формы собственности
	49
	ед
	642
	
	
	
	
	

	В том числе: ЖКХ муниципальных образований
	50
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности
	51
	тыс. м2
	058
	
	
	
	
	

	В том числе: ЖКХ муниципальных образований
	52
	тыс. м2
	058
	
	
	
	
	

	Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности
	53
	ед
	642
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных 
  образований
	54
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности

	55
	ед
	642
	
	
	
	
	

	  в том числе: ЖКХ муниципальных   
  образований

	56
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности

	57
	ед
	642
	
	
	
	
	

	В том числе: ЖКХ муниципальных образований

	58
	ед
	642
	
	
	
	
	

	Газопроводы до врезки

	59
	км
	008
	
	
	
	
	

	Создание запасов топлива:
- уголь

	60
	тонн
	168
	
	
	
	
	

	- другое твердое топливо

	61
	тонн
	168
	
	
	
	
	

	- жидкое топливо
	62
	тонн
	168
	
	
	
	
	

	- запасы газа в подземных газохранилищах

	63
	тыс. м3
	114
	
	
	
	
	

	Нетрадиционные источники энергии, 
        в том числе:
	64
	ед
	642
	
	
	
	
	

	· приливные

	65
	кВт
	214
	
	
	
	
	

	· солнечные

	66
	кВт
	214
	
	
	
	
	

	· ветровые

	67
	кВт
	214
	
	
	
	
	

	· термальные

	68
	кВт
	214
	
	
	
	
	

	Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них:
	69
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	- на приобретение топлива для 
  предприятий и организаций ЖКХ
	70
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	  - для формирования аварийного запаса  
материально-технических ресурсов
	71
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	  - на строительство объектов ЖКХ
	72
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	  - на капитальный ремонт,             
   модернизацию объектов ЖКХ
	73
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме, 

	74
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	        из них
 - на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ
	75
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	 - для формирования аварийного запаса   
 материально-технических ресурсов
	76
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	 - финансовые средства на:
	
	
	
	
	
	
	
	

	        - на строительство объектов ЖКХ
	77
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	        - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ
	78
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП
	79
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР
	80
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	        в том числе:
- уголь
	81

	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	- жидкое топливо
	82

	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	- газ
	83

	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	

	- теплоэнергию
	    84

	    млн
руб.
	385
	
	
	
	
	

	- электроэнергию
	85
	млн.
руб.
	385
	
	
	
	
	


Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                                                                                     В.Н. Нейжмак
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Плану мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов  социальной сферы Кореновского района к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов
Форма 
паспорта  готовности муниципального образования 
                                                                                               УТВЕРЖДЕН






                            Глава муниципального
                                                                                образования  Кореновский район      
                                                                               ____________С.А. Голобородько
                                                                                   «__»_______________2023 г.
                                                      П А С П О Р Т
готовности муниципального образования 
___________________________
 к работе в зимний период
2023-2024 годов
                  Адрес:
                   ______________________________
                  Дата____________________________
	№
пп
	Показатели
	Ед.
изм.
	Задание
(план)
	  Факт
	Готов-ность, %

	1
	Жилищный фонд-всего
	тыс.ед.
тыс.м2
	
	
	

	
	в т.ч. муниципальный
	тыс.ед
тыс.м2
	
	
	

	2
	Котельные-всего
в т.ч. муниципальные
	ед
ед.
	
	
	

	3
	Тепловые сети (в двух-трубном исчислении) всего
	км
	
	
	

	
	в т.ч. муниципальные
	км
	
	
	

	4
	Центральные тепловые пункты –всего
в т.ч. муниципальные
	ед.
ед.
	
	
	

	5
	Газопроводы
	км
	
	
	

	6
	Готовность к работе:
	
	
	
	

	
	- сети водопровода
	км
	
	
	

	
	- сети канализации
	км
	
	
	

	
	- водозаборные сооружения
	ед/т.м.3/сут
	
	
	

	
	- очистные сооружения
	ед/т.м.3/сут
	
	
	

	7
	Пескосоляная смесь
	тыс.м3
	
	
	

	8
	Специальная уборочная техника
	ед.
	
	
	

	9
	Капитальный ремонт дорог и тротуаров
	тыс.м2
	
	
	

	10
	Капитальный ремонт жилищного фонда
	ед./тыс.м²
тыс.руб.
	
	
	

	11
	Воздушные линии 0.4-10кв
	км
	
	
	

	12
	Трансформаторные подстанции и распре-делительные пункты
	шт.
	
	
	

	13
	Ремонт и замена котлов
	ед.
	
	
	

	14
	Ремонт и замена тепловых сетей
	км
	
	
	

	15
	Ремонт и замена водопроводных и канализационных сетей
	км/км

	
	
	

	16
	Замена  проводов и опор ВЛ
	км/шт.
	
	
	

	17
	Ремонт силовых трансформаторов
	ед.
	
	
	

	18
	Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередачи
	км
	
	
	

	19
	Укомплектованность аварийного запаса материально-технических ресурсов
	%
	
	
	

	20
	Автономные дизельные электростанции
	ед.
	
	
	

	21
	Мостовые сооружения
	ед.
	
	
	

	22
	Заготовка топлива для котельных:
	
	
	
	

	
	-уголь
	т
	
	
	

	
	-жидкое топливо
	т
	
	
	

	
	-мазут
	т
	
	
	

	
	-печное
	т
	
	
	

	
	дрова
	м³
	
	
	

	23
	Заготовка топлива населением:
	
	
	
	

	
	-уголь
	т
	
	
	

	
	-дрова
	м³
	
	
	

	24
	Резервные топливные хозяйства 
суммарная вместимость
	ед.
т
	
	
	

	
	заготовлено
	т
	
	
	


Председатель комиссии
органа местного самоуправления
Члены комиссии:
Примечания:

1. К паспорту готовности прилагается пояснительная записка.
            2. В пункте 1 указываются многоквартирные жилые дома на территории муниципального образования.
             3. В пункте 2 указываются котельные, предназначенные для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности.
              В пункте 20 указываются потребность на сезон и фактические запасы топлива для муниципальных отопительных котельных (ЖКХ, социальной сферы).
          4. В пункте 22 указываются потребность на сезон и фактические запасы топлива для муниципальных отопительных котельных (ЖКХ, социальной сферы).
Заместитель главы
муниципального образования 
Кореновский район                                                                            А.Е. Дружинкин
