

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.06.2025 № 822**

г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 11 октября 2022 года № 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 16.05.2025 №598)**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 02 ноября 2023 года №1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 16.05.2025 №598) изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 4 июня 2025 № 742 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года № 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края С.А. Голобородько

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

от 20.06.2025 № 822

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

от 11.10.2022 года № 1479

(в редакции постановления администрации муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края)

20.06.2025 № 822

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края;  Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Строительство объектов социальной сферы»;  «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»;  «Реконструкция объектов муниципальной собственности» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества. |
| Задачи муниципальной программы | Подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -Строительство общеобразовательных организаций  -Строительство детских дошкольных образовательных учреждений  -Строительство объектов спортивной инфраструктуры  -Строительство объектов здравоохранения  -Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок  -Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов)  -Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;  -Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;  -Содержание объектов муниципальной собственности;  -Реконструкция объектов муниципальной собственности;  -Демонтаж объектов муниципальной собственности;  -Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий программы составит:  общий объем — 1 294 573,2 тысяч рублей  в том числе:  за счет средств краевого бюджета — 858 867,2  тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 238 500,0 тысяч рублей  2024 год — 301 798,2 тысяч рублей  2025 год — 318 569,0 тысяч рублей  за счет средств федерального бюджета — 9 418,1 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 9 418,1 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края — 426 287,9 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 87 724,6 тысяч рублей  2024 год — 66 780,4 тысяч рублей  2025 год — 271 782,9 тысяч рублей  за счет средств внебюджетных источников — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации муниципальной программы

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики, которая предназначена для ввода в действие новых объектов, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов. Определяющая роль отрасли строительство заключается в создании условий для динамичного развития экономики района.

В муниципальном образовании Кореновский район имеется потребность в строительстве дополнительных общеобразовательных учреждений, а также дошкольных образовательных учреждений для устранения дефицита мест в дошкольных учреждениях, уменьшения количества смен в общеобразовательных школах. Для обучения детей здоровому образу жизни, а также для развития физической подготовки в каждом образовательном учреждении должны быть помещения, предназначенные для этого и соответствующие нормам и требованиям действующего законодательства РФ. Также для обеспечения равного доступа учащихся к занятиям спортом необходимо строительство спортивных залов в сельских школах. В целях дополнительного оздоровления населения путем полного вовлечения его в спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо строительство теннисных кортов, комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок. Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи населению требуется наличие кабинетов врачей общей практики во всех поселениях муниципального образования Кореновский район. А также необходимо своевременно производить капитальный ремонт, текущий ремонт соответствующих помещений и приводить их в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением работ на объектах муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края.

Реализация мероприятий программы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы

реализации муниципальной программы

2.1. Основной целью муниципальной программы является: создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.

2.3. Сроки реализации муниципальной программы: 2023– 2025 годы.

2.4. Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

В целях выполнения задач и достижения установленной цели муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» предусматривает реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подпрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной сферы» | Всего | 1 277 776,39 | 331 382,2 | 366 255,9 | 580 138,29 |
| Краевой бюджет | 858 867,2 | 238 500,0 | 301 798,2 | 318 569,0 |
| Федеральный бюджет | 9 418,1 | 9 418,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 409 491,09 | 83 464,1 | 64 457,7 | 261 569,29 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | Всего | 16 176,21 | 3 639,9 | 2 322,7 | 10 213,61 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 16 176,21 | 3 639,9 | 2 322,7 | 10 213,61 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | Всего | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 962; подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» от 05.10.2015 г. №943; государственной программы Краснодарского края «Развития здравоохранения « от 12.10.2015 г. №966

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края 02 ноября 2023 года №1921.

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, которое:

- обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной

программы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края отчетность о реализации муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Исполнителями мероприятий программы является администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

- ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной программы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Статус | Значение показателей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» | | | | | |
| 1.1 | Строительство общеобразовательных организаций | ед | 3 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 1.2 | Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | ед | 3 | 0 | 0,7 | 1 |
| 1.3 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | ед | 3 | 0,4 | 1,3 | 2 |
| 1.4 | Строительство объектов здравоохранения | ед | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Приобретение, установка и монтаж (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок | ед | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 1.6 | Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) | ед | 3 | 0 | 0,7 | 1 |
| 2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 3 | 1385 | 1422 | 1970 |
| 2.2 | Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 3 | 2118 | 2541 | 2653 |
| 2.3 | Содержание объектов муниципальной собственности | кв.м | 3 | 4471 | 4471 | 4471 |
| 3 | Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | | | | | |
| 3.1 | Реконструкция объектов муниципальной собственности; | ед | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3.2 | Демонтаж объектов муниципальной собственности | ед | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3.3 | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями | ед | 3 | 1 | 1 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Строительство объектов социальной сферы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края;  Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» |
| Цели подпрограммы | Создание условий предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. Формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район. |
| Задачи  подпрограммы | Строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Строительство общеобразовательных организаций  - Строительство детских дошкольных образовательных учреждений  - Строительство объектов спортивной инфраструктуры  - Строительство объектов здравоохранения  - Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок  - Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 1 277 776,39 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета — 858 867,2 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 238 500,0 тысяч рублей  2024 год — 301 798,2 тысяч рублей  2025 год — 318 569,0тысяч рублей  за счет средств федерального бюджета — 9 418,1 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 9 418,1 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 409 491,09 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 83 464,1 тысяч рублей  2024 год — 64 457,7 тысяч рублей  2025 год — 261 569,29 тысяч рублей  за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский район и повышение качества жизни населения путем строительством объектов социальной сферы. Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять проектирование за счет средств местного бюджета.

Выполнение подпрограммы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития Кореновского района как многофункционального муниципального образования с качественным социальным уровнем жизни населения и благоприятными условиями для экономической деятельности.

Процесс обучения и дошкольного воспитания детей школьного и дошкольного возрастов ведется в школе, строительство которых осуществлялось 50 лет назад, т. е. имеющих большой процент износа. Площади групповых комнат в детских садах и классных комнатах в школе не отвечают современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям по обеспечению непосредственно процесса обучения и воспитания. В некоторых зданиях школ нет столовых (пищеблоков), спортзалов, медицинских кабинетов, кабинетов директора. В здании детских садов недостаточное количество спальных мест и туалетных комнат. В зданиях школы переход детей из одного блока в другой осуществляется по улице.

Мотивация к ведению здорового и активного образа жизни становится все более популярной, как среди взрослого населения страны, так в детско-юношеской и молодежной среде. Количество детей увеличивается, т. к. на территории муниципального образования несколько воинских частей, в которых ежегодно прибывают военнослужащие.

Востребованность в спортивных сооружениях, в комплексных спортивных игровых площадках, в комплексных детских игровых площадках, в дополнительных местах в образовательных и дошкольных учреждениях растет. Поэтому необходимо планировать мероприятия по решению данной проблемы.

Поликлиники и участковые больницы строились в 40-е и 50-е годы прошлого столетия и располагаются в трех поселениях, возникла необходимость строительства зданий амбулаторий врача общей практики. На сегодняшний день они построены в 7 из 9 поселений. Таким образом, строительство дополнительных аналогичных объектов позволит обеспечить условия, при которых жители удаленных населенных пунктов смогут получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Это возможно сделать программно-целевым методом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. Формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район.

2.2 Задачи — строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной сферы» | Всего | 1 277 776,39 | 331 382,2 | 366 255,9 | 580 138,29 |
| Краевой бюджет | 858 867,2 | 238 500,0 | 301 798,2 | 318 569,0 |
| Федеральный бюджет | 9 418,1 | 9 418,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 409 491,09 | 83 464,1 | 64 457,7 | 261 569,29 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 02 ноября 2023 года №1921.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.

Исполнителями мероприятий подпрограммы является администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

- ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство объектов социальной сферы»  муниципальной программы муниципального  образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на  2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной сферы»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на

2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Статус | Значение показателей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» | | | | | |
| 1.1 | Строительство общеобразовательных организаций | ед | 3 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 1.2 | Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | ед | 3 | 0 | 0,7 | 1 |
| 1.3 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | ед | 3 | 0,4 | 1,3 | 2 |
| 1.4 | Строительство объектов здравоохранения | ед | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Приобретение, установка и монтаж (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок | ед | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 1.6 | Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) | ед | 3 | 0 | 0,7 | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение №3  к паспорту муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство объектов социальной сферы»  муниципальной программы муниципального  образования Кореновский муниципальный  район Кранодарского края  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной сферы»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятий | | | | Источник финансирования | | | | | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | | | | | В том числе | | | | | | | | | | | | | Срок реализации мероприятия | | Непосредственный результат реализации мероприятий | | | | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) | | | | |
| 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | | | 2025 год |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | | | 10 | | | | |
|  | Цель | | | | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. Формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача | | | | Строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | | | | Всего | | | | | 10103,5 | | | | | 10103,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |  | |  | | | |  | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 518,2 | | | | | 518,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 9418,1 | | | | | 9418,1 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 167,2 | | | | | 167,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | | | | Всего | | | | | 9936,3 | | | | | 9936,3 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1-2 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 518,2 | | | | | 518,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 9418,1 | | | | | 9418,1 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 1.2 | Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | | | | Всего | | | | | 43,2 | | | | | 43,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1-2 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 43,2 | | | | | 43,2 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 1.3 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | | | | Всего | | | | | 26,0 | | | | | 26,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 26,0 | | | | | 26,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 1.4 | Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | | | | Всего | | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 1.5 | Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | | | | Всего | | | | | 94,0 | | | | | 94,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 2 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 94,0 | | | | | 94,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | | | | Всего | | | | | 667 979,8 | | | | | 217 140,4 | | | | | 194665,8 | | | | | | | 256 173,6 |  | |  | | | |  | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 498 220 | | | | | 200 000,0 | | | | | 178220,2 | | | | | | | 119 999,8 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 169 759,8 | | | | | 17 140,4 | | | | | 16 445,6 | | | | | | | 136 173,8 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | | | | Всего | | | | | 651 912,7 | | | | | 213 333,4 | | | | | 185646,1 | | | | | | | 252 933,2 | 1-4 кв. | |  | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 498 220 | | | | | 200 000,0 | | | | | 178220,2 | | | | | | | 119 999,8 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 153 692,7 | | | | | 13 333,4 | | | | | 7 425,9 | | | | | | | 132 933,4 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2.2 | Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | | | | Всего | | | | | 5 889,3 | | | | | 1822,8 | | | | | 1 230,5 | | | | | | | 2 836,0 | 1-4 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 5 889,3 | | | | | 1822,8 | | | | | 1 230,5 | | | | | | | 2 836,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2.3 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | | | | Всего | | | | | 599,7 | | | | | 0,0 | | | | | 195,3 | | | | | | | 404,4 | 1-4 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 599,7 | | | | | 0,0 | | | | | 195,3 | | | | | | | 404,4 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2.4 | Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск (в том числе госэкспертиза) | | | | Всего | | | | | 3828,5 | | | | | 1315,7 | | | | | 2512,8 | | | | | | | 0,0 | 1-4 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 3828,5 | | | | | 1315,7 | | | | | 2512,8 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2.5 | Услуги манипулятора на объекте: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | | | | Всего | | | | | 2153,5 | | | | | 668,5 | | | | | 1485,0 | | | | | | | 0,0 | 2-3 кв. | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2153,5 | | | | | 668,5 | | | | | 1485,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2.6 | Выполнение обмерных работ, формирование стоимости завершения строительства объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | | | | Всего | | | | | 599,0 | | | | | 0,0 | | | | | 599,0 | | | | | | | 0,0 | 1 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 599,0 | | | | | 0,0 | | | | | 599,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 2.7 | Пересчет и анализ конъюнктуры цен проектно-сметной документации объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | | | | Всего | | | | | 2997,0 | | | | | 0,0 | | | | | 2997,0 | | | | | | | 0,0 | 2-3 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2997,0 | | | | | 0,0 | | | | | 2997,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 3 | «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | | | | Всего | | | | | 1 219,2 | | | | | 1 165,5 | | | | | 25,0 | | | | | | | 28,7 |  | |  | | | |  | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 1 219,2 | | | | | 1 165,5 | | | | | 25,0 | | | | | | | 28,7 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | | | | Всего | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 1-4 кв. | |  | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 3.2 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства | | | | Всего | | | | | 28,7 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 28,7 | 3 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 28,7 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 28,7 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 3.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | | | | Всего | | | | | 1 165,5 | | | | | 1 165,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 3-4 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 1 165,5 | | | | | 1 165,5 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 3.4 | Топографический план земельного участка объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | | | | Всего | | | | | 25,0 | | | | | 0,0 | | | | | 25,0 | | | | | | | 0,0 | 2 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 25,0 | | | | | 0,0 | | | | | 25,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4 | «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 134 361,3 | | | | | 150,0 | | | | | 39 083,3 | | | | | | | 95 128 |  | |  | | | |  | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 120 712,8 | | | | | 0,0 | | | | | 35 779,6 | | | | | | | 84 933,2 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 13 648,5 | | | | | 150,0 | | | | | 3 303,7 | | | | | | | 10 194,8 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Строительство объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 125 743,6 | | | | | 0,0 | | | | | 37270,4 | | | | | | | 88473,2 | 1-4 кв | |  | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 120 712,8 | | | | | 0,0 | | | | | 35 779,6 | | | | | | | 84 933,2 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 5 030,8 | | | | | 0,0 | | | | | 1490,8 | | | | | | | 3540,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.2 | Корректировка сметной документации на объект «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 300,0 | | | | | 150,0 | | | | | 150,0 | | | | | | | 0,0 | 2 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 300,0 | | | | | 150,0 | | | | | 150,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.3 | Распечатка проектной документации «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 58,5 | | | | | 0,0 | | | | | 58,5 | | | | | | | 0,0 |  | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 58,5 | | | | | 0,0 | | | | | 58,5 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.4 | Технико-экономическая экспертиза ПСД и экспертное сопровождение «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 3 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | 900,0 | | | | | | | 2100,0 |  | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 3 000,0 | | | | | 0,0 | | | | | 900,0 | | | | | | | 2100,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.5 | Авторское сопровождение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | 90,0 | | | | | | | 210,0 |  | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | 90,0 | | | | | | | 210,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.6 | Проведение технический надзора по объекту «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | | | | Всего | | | | | 2 369,2 | | | | | 0,0 | | | | | 355,4 | | | | | | | 2013,8 |  | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2 369,2 | | | | | 0,0 | | | | | 355,4 | | | | | | | 2013,8 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.7 | Технологическое присоединение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» к электрическим сетям | | | | Всего | | | | | 2 590,0 | | | | | 0,0 | | | | | 259,0 | | | | | | | 2 331,0 |  | |  | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2 590,0 | | | | | 0,0 | | | | | 259,0 | | | | | | | 2 331,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 4.8 | Технологическое присоединение объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» к сети газораспределения | | | | Всего | | | | | 4,59 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 4,59 |  | |  | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 4,59 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 4,59 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 5 | "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | | | | Всего | | | | | 2327,6 | | | | | 0,0 | | | | | 150,0 | | | | | | | 2 177,6 |  | |  | | | |  | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2327,6 | | | | | 0,0 | | | | | 150,0 | | | | | | | 2 177,6 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Строительство объекта "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | | | | Всего | | | | | 2177,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 2177,6 | 1-4 кв | |  | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2177,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 2177,6 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 5.2 | Пересчет сметной документации на объект "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | | | | Всего | | | | | 150,0 | | | | | 0,0 | | | | | 150,0 | | | | | | | 0,0 | 2-3 кв | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 150,0 | | | | | 0,0 | | | | | 150,0 | | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,0 |
| 6 | | | «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | | | | | Всего | | | | | 8 792,4 | | | | | 8792,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | | |  |  | | | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 7 981,8 | | | | | 7 981,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 810,6 | | | | | 810,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | Оборудование объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | | | | | Всего | | | | | 8 314,4 | | | | | 8 314,4 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 2 кв | | |  | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 7 981,8 | | | | | 7 981,8 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 332,6 | | | | | 332,6 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 6.2 | | | На проведение судебной строительно- технической экспертизы | | | | | | Всего | | | | | 478,0 | | | | | 478,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 2 кв | | |  | | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 478,0 | | | | | 478,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 7 | | | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к сетям газораспределения | | | | | | Всего | | | | | 333,4 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 333,4 | | 4 кв | | |  | | | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 333,4 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 333,4 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 8 | | | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск к электрическим сетям | | | | | | Всего | | | | | 5,2 | | | | | 5,2 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 3 кв | | |  | | | | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 5,2 | | | | | 5,2 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 9 | | | Крытые корты и здания АБК | | | | | Всего | | | | | 183 656,3 | | | | | 55 374,7 | | | | 30 905,0 | | | | | 97 376,6 | |  | | |  | | | |  | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 183 656,3 | | | | | 55 374,7 | | | | 30 905,0 | | | | | 97 376,6 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Выполнение работ по выносу проекта в натуру | | | | | Всего | | | | | 34,0 | | | | | 34,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 34,0 | | | | | 34,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9.2 | | Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК» | | | | | Всего | | | | | 179 495,8 | | | | | 55 200,7 | | | | | | 30 376,2 | | | | 93 918,9 | | 2-4 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 179 495,8 | | | | | 55 200,7 | | | | | | 30 376,2 | | | | 93 918,9 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9.3 | | Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов | | | | | Всего | | | | | 140,0 | | | | | 140,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 140,0 | | | | | 140,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9.4 | | Ведение строительного контроля по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | | | | | Всего | | | | | 3 080,9 | | | | | 0,0 | | | | | | 528,8 | | | | 2 552,1 | | 1-4 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 3 080,9 | | | | | 0,0 | | | | | | 528,8 | | | | 2 552,1 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9.5 | | Ведение авторского надзор по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | | | | | Всего | | | | | 599,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 599,0 | | 1-4 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 599,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 599,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9.6 | | На услуги по составлению сметной документации «Перенос забора с объекта «Ледовый дворец» на объект «Крытые корты и здание АБК» | | | | | Всего | | | | | 36,1 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 36,1 | |  | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 36,1 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 36,1 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 9.7 | | Технический паспорт, технический план, топографическая съемка по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | | | | | Всего | | | | | 270,5 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 270,5 | |  | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 270,5 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 270,5 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10 | | Приобретение, установка и монтаж (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок | | | | | Всего | | | | | 14 000,0 | | | | | 6000,0 | | | | | | 4000,0 | | | | 4000,0 | |  | | |  | | |  | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 14000,0 | | | | | 6000,0 | | | | | | 4000,0 | | | | 4000,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский,  ул.Строительная, б/н | | | | | Всего | | | | | 1050,0 | | | | | 1050,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1050,0 | | | | | 1050,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.2 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н | | | | | Всего | | | | | 850,0 | | | | | 850,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 850,0 | | | | | 850,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.3 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н | | | | | Всего | | | | | 940,0 | | | | | 940,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 940,0 | | | | | 940,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.4 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н | | | | | Всего | | | | | 1050,0 | | | | | 1050,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1050,0 | | | | | 1050,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.5 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | | | | | Всего | | | | | 1050,0 | | | | | 1050,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1050,0 | | | | | 1050,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.6 | | Приобретение комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск | | | | | Всего | | | | | 1060,0 | | | | | 1060,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1060,0 | | | | | 1060,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.7 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | | | | | Всего | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | | 2-3 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.8 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок Дядьковское сельское поселение, ст.Дядьковская | | | | | Всего | | | | | 1000,0 | | | | | 60,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | | 2-3 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.9 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки  Бураковское сельское поселение, х.Бураковский, ул. Гагарина | | | | | Всего | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | | 2-3 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10. 10 | | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок Кореновское городское поселение, г. Кореновск | | | | | Всего | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | | 2-3 кв | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 1000,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.11 | | Приобретение, установка и монтаж детской игровой площадки в ст.Платнировской ул.Золотарева,26 | | | | | Всего | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1000,0 | |  | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1000,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 10.12 | | Приобретение, установка и монтаж детской игровой площадки в г.Кореновске на ул.Пурыхина | | | | | Всего | | | | | 3000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 3000,0 | |  | | |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края,  МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 3000,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 3000,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 11 | | Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновск | | | | | Всего | | | | | 1199,5 | | | | | 899,5 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1199,5 | | | | | 899,5 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновск» (проект санитарно-защитной зоны) | | | | | Всего | | | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 11.2 | | Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновск» | | | | | Всего | | | | | 599,5 | | | | | 599,5 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 3-4 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 599,5 | | | | | 599,5 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 11.3 | | Пересчет сметной стоимости инженерных изысканий и разработки проектной документации  «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновск» | | | | | Всего | | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |  | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 11.4 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Общеобразовательная организация на 1100 мест в г.Кореновск» | | | | | Всего | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 12 | | Общеобразовательная организация на 550 мест ст. Платнировской | | | | | Всего | | | | | 600,0 | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |  | | |  | | |  | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 600,0 | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской» | | | | | Всего | | | | | 600,0 | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | | 2 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 600,0 | | | | | 300,0 | | | | | | 300,0 | | | | 0,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 13 | | «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | | | | | | Всего | | | | | 237 363,7 | | | | | | 31 451,0 | | | | | | 85 391,4 | 120 521,3 | | |  | | |  | | | | |  | |
| Краевой бюджет | | | | | 218 382,9 | | | | | | 30 000,0 | | | | | | 77 936,6 | 110 446,3 | | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | | | | | 18 980,8 | | | | | | 1 451,0 | | | | | | 7 454,8 | 10 075,0 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | | | | | | Всего | | | | | 227 483,4 | | | | | | 31 251,0 | | | | | | 81 184,1 | 115 048,3 | | | 1-4 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | | | | 218 382,9 | | | | | | 30 000,0 | | | | | | 77 936,6 | 110 446,3 | | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | | | | | 9 100,5 | | | | | | 1 251,0 | | | | | | 3 247,5 | 4 602,0 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 13.2 | | Ведение строительного контроля объекта строительства «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | | | | | | Всего | | | | | 7 196,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | 3 821,5 | 3 375,0 | | | 1-4 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Местный бюджет | | | | | 7 196,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | 3 821,5 | 3 375,0 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| 13.3 | | Выполнение работ по корректировке проектной и сметной документации объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | | | | | Всего | | | | | 1798,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1798,0 | | 1-3 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 1798,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 1798,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 13.4 | | Ведение авторского надзора при строительстве объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | | | | | Всего | | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 300,0 | | 1-4 кв | | |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | | | | 300,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 00,0 | | | | 300,0 | |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 13.5 | | | | Тиражирование проектно-сметной документации объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | | Всего | | | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 4 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 200,0 | | | | | 200,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 13.6 | | | | Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске» | | Всего | | | | | 385,8 | | | | | 0,0 | | | | | 385,8 | | | | | | 0,0 | 2 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 385,8 | | | | | 0,0 | | | | | 385,8 | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14 | | | | Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | | Всего | | | | | 15 788,9 | | | | | 0,0 | | | | | 11 435,4 | | | | | | 4 353,5 |  | | |  | | | | |  | | |
| Краевой бюджет | | | | | 13 051,5 | | | | | 0,0 | | | | | 9 861,8 | | | | | | 3 189,7 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 2 737,4 | | | | | 0,0 | | | | | 1 573,6 | | | | | | 1 163,8 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| В том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | | | Строительство объекта Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | | Всего | | | | | 15 001,8 | | | | | 0,0 | | | | | 11 335,4 | | | | | | 3666,4 | 1-4 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 13 051,5 | | | | | 0,0 | | | | | 9 861,8 | | | | | | 3 189,7 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 1 950,3 | | | | | 0,0 | | | | | 1 473,6 | | | | | | 476,7 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14.2 | | | | Проведение строительного контроля (технического надзора) при осуществлении работ по объекту ««Котельная МОБУ ООШ №10», расположеннаяпо адресу: Кореновский район , х. Анапский , ул. Партизанская 50А» | | Всего | | | | | 270,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 270,6 | 1-3 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 270,6 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 270,6 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14.3 | | | | Осуществление авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта: «Котельная МОБУ ООШ №10» оказание услугпо адресу: Кореновский район , х. Анапский , ул. Партизанская 50А » | | Всего | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 250,0 | 1-3 кв | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 250,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 250,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14.4 | | | | Разработка раздела рабочей документации по объекту: «Котельная МОБУ ООШ №10» оказание услугпо адресу: Кореновский район , х.Анапский, ул. Партизанская 50А » | | Всего | | | | | 100,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | | | 0,0 |  | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 100,0 | | | | | 0,0 | | | | | 100,0 | | | | | | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14.5 | | | | Осуществление технического и аварийно-диспетчерского обслуживания | | Всего | | | | | 100,3 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 100,3 |  | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 100,3 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 100,3 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14.6 | | | | Поставка газа для проведение пуско-наладочных работ | | Всего | | | | | 66,2 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 66,2 |  | | |  | | | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 66,2 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 66,2 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| 14.7 | | | | Технический план по объекту «Котельная МОБУ ООШ №10» оказание услуг по адресу: Кореновский район, х. Анапский , ул. Партизанская 50А» | | Всего | | | | | 41,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 41,0 |  | | |  | | | | |  | | |
| Краевой бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| Местный бюджет | | | | | 41,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 41,0 |
| Внебюджетные источники | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов

муниципальной собственности»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | Проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Задачи  подпрограммы | Выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора. Внесение взносов на капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;  - Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;  - Содержание объектов муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 16 176,21 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств федерального бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 16 176,21 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 3639,9 тысяч рублей  2024 год — 2 322,7 тысяч рублей  2025 год — 10 213,61 тысяч рублей  за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим

требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в муниципальном образовании Кореновский район.

Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель - проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта объектов муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах.

2.2 Задачи - выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах, проведение технического надзора и содержание объектов муниципальной собственности.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов  муниципальной собственности» | Всего | 16 176,21 | 3 639,9 | 2 322,7 | 10 213,61 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 16 176,21 | 3 639,9 | 2 322,7 | 10 213,61 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 02 ноября 2023 года №1921

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.

Исполнителями мероприятий подпрограммы является администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

- ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Статус | Значение показателей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 3 | 1385 | 1422 | 1970 |
| 1.2 | Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 3 | 2118 | 2541 | 2653 |
| 1.3 | Содержание объектов муниципальной собственности | кв.м | 3 | 4471 | 4471 | 4471 |

|  |
| --- |
| Приложение №3  к паспорту муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | | | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | | | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 |
|  | Цель | | Проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта объектов муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах. | | | | | | | | | |
|  | Задача | | Выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах, проведение технического надзора. Внесение взносов на капитальный ремонт и содержание объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности | | Всего | 1 060,9 | 860,9 | 100,0 | 100,0 |  |  | | |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 060,9 | 860,9 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся в  муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | | Всего | 676,5 | 676,5 | 0,0 | 0,0 | 1-4 кв. |  | | | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 676,5 | 676,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Теплоснабжение объектов | | Всего | 136,1 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 1 кв. |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 136,1 | 136,1 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Энергоснабжение объектов | | Всего | 248,3 | 48,3 | 100,0 | 100,0 | 1-4 кв. |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС»,  администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 248,3 | 48,3 | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт кровли, устройство вентилируемого фасада здания тир-мастерские на территории МАНОУ СОШ №4 | | Всего | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 3-4 кв. |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 13,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Охранные услуги | | Всего | 780 | 180 | 600,0 | 0,0 | 2-3 кв. |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 780 | 180 | 600,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ремонт малого зала администрации | | Всего | 799,8 | 799,8 | 0,0 | 0,0 | 1-3 кв. |  | | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 799,8 | 799,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | На услуги по составлению сметной документации | Всего | | 80,0 | 20,0 | 60,0 | 0,0 | 1-4 кв | |  | | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 80,0 | 20,0 | 60,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | На услуги по ведению строительного контроля | Всего | | 44,4 | 19,6 | 0,0 | 24,8 | 1-4 кв | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 44,4 | 19,6 | 0,0 | 24,8 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Капитальный и текущий ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41 | Всего | | 5 143,3 | 164,2 | 0,0 | 5 143,3 |  | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 5 143,3 | 164,2 | 0,0 | 5 143,3 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.1 | Ведение строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт входной группы здания администрации, расположенного по адресу: г. Кореновск ул. Красная, д.41 | Всего | | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 84,1 |  | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 84,1 | 0,0 | 0,0 | 84,1 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |  | |
| 7.2 | На услуги по составлению сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт входной группы здания администрации, расположенного по адресу: г. Кореновск ул. Красная, д.41» | Всего | | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 |  | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 75,3 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Ремонт стелы на въезде в ст. Раздольную | Всего | | 169,2 | 71,0 | 98,2 | 0,0 | 2-3 кв | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 169,2 | 71,0 | 98,2 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Содержание муниципальной собственности | Всего | | 28,1 | 10,4 | 17,7 | 0,0 | 2 кв | |  | Администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 28,1 | 10,4 | 17,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной | Всего | | 1374,0 | 1374,0 | 0,0 | 0,0 | 3 кв | | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 1374,0 | 1374,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт доски почета в г.Кореновске | Всего | | 2 250,51 | 140,0 | 0,0 | 2 110,51 | 3-4 кв | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 2 250,51 | 140,0 | 0,0 | 2 110,51 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ремонт муниципальной квартиры | Всего | | 396,8 | 0,0 | 396,8 | 0,0 | 1-2 кв | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 396,8 | 0,0 | 396,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Корректировка ПСД на капитальный ремонт здания «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул. Красная д. 29 | Всего | | 3 500,0 | 0,0 | 1 050,0 | 2 450,0 |  | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 3 500,0 | 0,0 | 1 050,0 | 2 450,0 |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Кореновский районный центр народной культуры и досуга» | Всего | | 211,7 | 0,0 | 0,0 | 211,7 |  | |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» | |
| Краевой бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 211,7 | 0,0 | 0,0 | 211,7 |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район

Краснодарского края

на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |
| Цели подпрограммы | Частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями. |
| Задачи  подпрограммы | Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Реконструкция объектов муниципальной собственности;  - Демонтаж объектов муниципальной собственности;  - Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 620,6 тысяч рублей, в том числе:  за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств федерального бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 620,6 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 620,6 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей  за счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:  2023 год — 0,0 тысяч рублей  2024 год — 0,0 тысяч рублей  2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением  подпрограммы | администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский район и повышение качества жизни населения путем реконструкции объектов социальной сферы. Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять проектирование за счет средств местного бюджета.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития Кореновского района как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности, в том числе:

- уменьшение аварийного жилого (нежилого) фонда на территории муниципального образования;

- предотвращение возможного обрушения объектов муниципальной собственности, предоставляющих реальную угрозу для жизни людей.

В целях организации эффективной эксплуатации объектов муниципальной собственности, поддержания их эксплуатационных ресурсов, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования появилась потребность применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель — частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями.

2.2 Задачи — обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | Всего | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края от 02 ноября 2023 года №1921.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.

Исполнителями мероприятий подпрограммы является администрация муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

- ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2  к паспорту муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Реконструкция объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | | Статус | Значение показателей | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | | | | | | |
| 1.1 | | Реконструкция объектов муниципальной собственности; | ед | | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | | Демонтаж объектов муниципальной собственности | ед | | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями | ед | | 3 | 1 | 1 | 0 |
|  | Приложение №3  к паспорту муниципальной подпрограммы  муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края  «Реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края на 2023-2025 годы» | | |  | | | | |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Реконструкция объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | | | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | Частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями. | | | | | | | |
|  | Задача | Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств. | | | | | | | |
| 1 | Переустройство участка теплотрассы на объекте строительства «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Всего | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 1 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | На услуги по составлению сметной документации | Всего | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | На услуги по ведению строительного контроля | Всего | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Реконструкция здания «МДОБУ детский сад №1 расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Ленина,92» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе | | | | | | | | | |
| 4.1 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «МДОБУ детский сад №1 расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Ленина,92» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Реконструкция здания «МАНУ ДО СШ МО Кореновский район расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Запорожская, д. 2Б» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе | | | | | | | | | |
| 5.1 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «МАНУ ДО СШ МО Кореновский район расположенного по адресу: г.Кореновск, ул.Запорожская, д. 2Б» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский муниципальный район

Краснодарского края Б.И. Сторчун