
## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 18.07.2024**  **№ 838**

г. Кореновск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года № 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 02 ноября 2023 года №1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кореновского район от 11 октября 2022 года №1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

## 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 4 июня 2024 №580 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 11 октября 2022 года № 1479 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

3. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить

2

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

Кореновский район А.П. Манько

 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

Кореновский район

от 18.07.2024 года № 838

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Кореновский район

от 11.10.2022 года № 1479

(в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район)

от 18.07.2024 года № 838

ПАСПОРТ

муниципальной программы

 муниципального образования Кореновский район

 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Участники муниципальной программы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район;Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Упраление капитального строительства» |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Строительство объектов социальной сферы»;«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»;«Реконструкция объектов муниципальной собственности» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества. |
| Задачи муниципальной программы | Подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Строительство общеобразовательных организаций- Строительство детских дошкольных образовательных учреждений- Строительство объектов спортивной инфраструктуры- Строительство объектов здравоохранения- Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок- Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов)- Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;- Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;- Содержание объектов муниципальной собственности;- Реконструкция объектов муниципальной собственности;- Демонтаж объектов муниципальной собственности;- Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования мероприятий программы составит:общий объем — 1 078 409,9 тысяч рублейв том числе: за счет средств краевого бюджета — 642 771,6 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 238 500,0 тысяч рублей2024 год — 401081,9тысяч рублей2025 год — 3189,7тысяч рублей за счет средств федерального бюджета — 9 418,1 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 9 418,1 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублейза счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 426 220,2 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 87 724,6 тысяч рублей2024 год — 152 703,5 тысяч рублей2025 год — 185 792,1 тысяч рублейза счет средств внебюджетных источников — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации муниципальной программы

 Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики, которая предназначена для ввода в действие новых объектов, а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов. Определяющая роль отрасли строительство заключается в создании условий для динамичного развития экономики района.

 В муниципальном образовании Кореновский район имеется потребность в строительстве дополнительных общеобразовательных учреждений, а также дошкольных образовательных учреждений для устранения дефицита мест в дошкольных учреждениях, уменьшения количества смен в общеобразовательных школах. Для обучения детей здоровому образу жизни, а также для развития физической подготовки в каждом образовательном учреждении должны быть помещения, предназначенные для этого и соответствующие нормам и требованиям действующего законодательства РФ. Также для обеспечения равного доступа учащихся к занятиям спортом необходимо строительство спортивных залов в сельских школах. В целях дополнительного оздоровления населения путем полного вовлечения его в спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо строительство теннисных кортов, комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок. Для оказания своевременной и квалифицированной медицинской помощи населению требуется наличие кабинетов врачей общей практики во всех поселениях муниципального образования Кореновский район. А также необходимо своевременно производить капитальный ремонт, текущий ремонт соответствующих помещений и приводить их в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением работ на объектах муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

 Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

 Реализация мероприятий программы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы

реализации муниципальной программы

 2.1. Основной целью муниципальной программы является: создание и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения населения муниципального образования Кореновский район услугами учреждений образования, медицины, спорта. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

 2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи: подготовка исходно разрешительной документации на строительство, проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу и их реализация путем строительства, выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора.

 2.3. Сроки реализации муниципальной программы: 2023– 2025 годы.

 2.4. Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

 Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм

 В целях выполнения задач и достижения установленной цели муниципальной программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» предусматривает реализация трех подпрограмм:

 Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Обеспечение выполнения подрограммы позволит удовлетворить спрос населения Кореновского района на получение образовательных услуг. Строительство спортивных объектов позволит обеспечить реализацию основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, создать условия для популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории сельских поселений муниципального образования повысит уровень жизни и качества населения путем расширения доступа населения к услугам в сфере здравоохранения, создания безопасных и комфортных условий обслуживания населения в медицинских учреждениях, а также путем создания дополнительных рабочих мест.

 Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Привести объекты муниципальной собственности в надлежащее техническое состояние, отвечающее стандартам качества.

 Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии инфраструктуры муниципального образования Кореновский район. Реконструкция объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования Кореновский район повысит уровень жизни населения путем социально-экономическую привлекательность района.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной сферы» | Всего | 1 072 452,3 | 331 382,2 | 552 088,3 | 188 981,8 |
| Краевой бюджет | 642 771,6 | 238 500,0 | 401 081,9 | 3 189,7 |
| Федеральный бюджет | 9 418,1 | 9 418,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 420262,6 | 83 464,1 | 151 006,4 | 185 792,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» | Всего | 5 337,0 | 3 639,9 | 1 697,1 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 337,0 | 3 639,9 | 1 697,1 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | Всего | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Объем софинансирования из краевого бюджета выделяется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 года № 962; подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» от 05.10.2015 г. №943; государственной программы Краснодарского края «Развития здравоохранения « от 12.10.2015 г. №966

6. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. В соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кореновский район 02 ноября 2023 года №1921.

7. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

 Текущее управление ходом реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район, которое:

 - обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы;

 - организует работу по достижению целевых показателей муниципальной

программы;

 - представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации муниципальной программы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы.

 Исполнителями мероприятий программы является администрация муниципального образования Кореновский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

 - ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,

представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

 - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

 Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2к паспорту муниципальной программымуниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 муниципального образования Кореновский район

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» |
| 1.1 | Строительство общеобразовательных организаций | ед | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 1.2 | Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | ед | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | ед | 0,4 | 1 | 1 |
| 1.4 | Строительство объектов здравоохранения | ед | 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок | ед | 6 | 4 | 0 |
| 1.6 | Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) | ед | 0 | 0,7 | 1 |
| 2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» |
| 2.1 | Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 1385 | 1422 | 1898 |
| 2.2 | Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 2118 | 2541 | 2653 |
| 2.3 | Содержание объектов муниципальной собственности | кв.м | 4471 | 4471 | 4471 |
| 3 | Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» |
| 3.1 | Реконструкция объектов муниципальной собственности; | ед | 0 | 1 | 0 |
| 3.2 | Демонтаж объектов муниципальной собственности | ед | 0 | 1 | 0 |
| 3.3 | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями | ед | 1 | 1 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

 муниципального образования Кореновский район

 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Строительство объектов социальной сферы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы  | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район;Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Упраление капитального строительства» |
| Цели подпрограммы | Создание условий предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. Формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район. |
| Задачи подпрограммы | Строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Строительство общеобразовательных организаций- Строительство детских дошкольных образовательных учреждений- Строительство объектов спортивной инфраструктуры- Строительство объектов здравоохранения- Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок- Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 1 072 452,3 тысяч рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета — 642 771,6 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 238 500,0 тысяч рублей2024 год — 401 081,9 тысяч рублей2025 год — 3 189,7 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета — 9418,1 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 9418,1 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублейза счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 420 262,6 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 83 464,1 тысяч рублей2024 год — 151 006,4 тысяч рублей2025 год — 185 792,1 тысяч рублейза счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы  | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский район и повышение качества жизни населения путем строительством объектов социальной сферы. Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять проектирование за счет средств местного бюджета.

Выполнение подпрограммы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития Кореновского района как многофункционального муниципального образования с качественным социальным уровнем жизни населения и благоприятными условиями для экономической деятельности.

Процесс обучения и дошкольного воспитания детей школьного и дошкольного возрастов ведется в школе, строительство которых осуществлялось 50 лет назад, т. е. имеющих большой процент износа. Площади групповых комнат в детских садах и классных комнатах в школе не отвечают современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также требованиям по обеспечению непосредственно процесса обучения и воспитания. В некоторых зданиях школ нет столовых (пищеблоков), спортзалов, медицинских кабинетов, кабинетов директора. В здании детских садов недостаточное количество спальных мест и туалетных комнат. В зданиях школы переход детей из одного блока в другой осуществляется по улице.

Мотивация к ведению здорового и активного образа жизни становится все более популярной, как среди взрослого населения страны, так в детско-юношеской и молодежной среде. Количество детей увеличивается, т. к. на территории муниципального образования несколько воинских частей, в которых ежегодно прибывают военнослужащие.

Востребованность в спортивных сооружениях, в комплексных спортивных игровых площадках, в комплексных детских игровых площадках, в дополнительных местах в образовательных и дошкольных учреждениях растет. Поэтому необходимо планировать мероприятия по решению данной проблемы.

 Поликлиники и участковые больницы строились в 40-е и 50-е годы прошлого столетия и располагаются в трех поселениях, возникла необходимость строительства зданий амбулаторий врача общей практики. На сегодняшний день они построены в 7 из 9 поселений. Таким образом, строительство дополнительных аналогичных объектов позволит обеспечить условия, при которых жители удаленных населенных пунктов смогут получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Это возможно сделать программно-целевым методом.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель - организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. Формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район.

2.2 Задачи — строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной сферы» | Всего | 1 072 452,3 | 331 382,2 | 552 088,3 | 188 981,8 |
| Краевой бюджет | 642 771,6 | 238 500,0 | 401 081,9 | 3 189,7 |
| Федеральный бюджет | 9 418,1 | 9 418,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 420262,6 | 83 464,1 | 151 006,4 | 185 792,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 02 ноября 2023 года №1921.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район, который:

 - обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

 - организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

 - представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.

 Исполнителями мероприятий подпрограммы является администрация муниципального образования Кореновский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

 - ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

 - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

 Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2к паспорту муниципальной подпрограммымуниципального образования Кореновский район «Строительство объектов социальной сферы»муниципальной программы муниципальногообразования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной сферы»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной сферы» |
| 1.1 | Строительство общеобразовательных организаций | ед | 0,6 | 0,8 | 1 |
| 1.2 | Строительство детских дошкольных образовательных учреждений | ед | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | Строительство объектов спортивной инфраструктуры | ед | 0,4 | 1 | 1 |
| 1.4 | Строительство объектов здравоохранения | ед | 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок, комплексных детских игровых площадок | ед | 6 | 4 | 0 |
| 1.6 | Строительство объектов теплоснабжения населения (котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов) | ед | 0 | 0,7 | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение №3к паспорту муниципальной подпрограммымуниципального образования Кореновский район «Строительство объектов социальной сферы»муниципальной программы муниципальногообразования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной сферы»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям по основным общеобразовательным программам и организация общедоступного дошкольного образования при условии обеспечения надлежащими условиями процесса обучения и дошкольного воспитания детей. Формирования здорового образа жизни путем обеспечения условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории муниципального образования Кореновский район. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Кореновский район. |
|  | Задача | Строительство новых объектов, включая разработку проектно-сметной документации и подключение их к сетям инженерных коммуникаций и осуществление строительного контроля. |
| 1 | «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Всего | 10103,5 | 10103,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 518,2 | 518,2 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 9418,1 | 9418,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 167,2 | 167,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство объекта: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Всего | 9936,3 | 9936,3 | 0,0 | 0,0 | 1-2 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 518,2 | 518,2 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 9418,1 | 9418,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ведение строительного контроля по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Всего | 43,2 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 1-2 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 43,2 | 43,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Услуги по корректировке сметной документации по объекту: «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Всего | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 1 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Геодезические работы по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Строительно-техническое заключение по объекту «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Привольный, Кореновского района» | Всего | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 2 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 94,0 | 94,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Всего | 652433,4 | 217140,4 | 322559,1 | 112733,9 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 498220,1 | 200000,0 | 298220,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 154213,3 | 17140,4 | 24339,0 | 112733,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Всего | 636 713,4 | 213 333,4 | 310646,1 | 112733,9 | 1-4 кв. |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 498 220,1 | 200 000,0 | 298220,1 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 138 493,3 | 13 333,4 | 12426,0 | 112733,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ведение строительного контроля по объекту: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Всего | 5839,2 | 1822,8 | 4016,4 | 0,0 | 1-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5839,2 | 1822,8 | 4016,4 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Всего | 599,7 | 0,0 | 599,7 | 0,0 | 1-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,7 | 0,0 | 599,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Экспертное сопровождение объекта Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск (в том числе госэкспертиза) | Всего | 3828,5 | 1315,7 | 2512,8 | 0,0 | 1-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3828,5 | 1315,7 | 2512,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Услуги манипулятора на объекте: Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск | Всего | 1856,5 | 668,5 | 1188,0 | 0,0 | 2-3 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1856,5 | 668,5 | 1188,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Выполнение обмерных работ, формирование стоимости завершения строительства объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Всего | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 1 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Пересчет и анализ конъюнктуры цен проектно-сметной документации объекта: «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Всего | 2997,0 | 0,0 | 2997,0 | 0,0 | 2-3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2997,0 | 0,0 | 2997,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Всего | 4739,2 | 1165,5 | 3573,7 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4739,2 | 1165,5 | 3573,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Всего | 3520,0 | 0,0 | 3520,0 | 0,0 | 1-4 кв. |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3520,0 | 0,0 | 3520,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства | Всего | 28,7 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 28,7 | 0,0 | 28,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Всего | 1165,5 | 1165,5 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1165,5 | 1165,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Топографический план земельного участка объекта «Дошкольное образовательное учреждение, расположенное по адресу : г.Кореновск, ул.Карла Либнехта,1» | Всего | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Всего | 2448,9 | 150,0 | 2298,9 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2448,9 | 150,0 | 2298,9 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 4.1 | Строительство объекта «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Всего | 2298,9 | 0,0 | 2148,9 | 0,0 | 1-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2298,9 | 0,0 | 2148,9 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Корректировка сметной документации на объект «Детское дошкольное образовательное учреждение на 40 мест расположенное по адресу: Краснодарский край,Кореновский район, село Братковское, ул.Школьная, 1Б» | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | Всего | 2327,6 | 0,0 | 2327,6 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2327,6 | 0,0 | 2327,6 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 5.1 | Строительство объекта "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | Всего | 2177,6 | 0,0 | 2177,6 | 0,0 | 1-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2177,6 | 0,0 | 2177,6 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Пересчет сметной документации на объект "Здание спортивного зала со вспомогательными помещениями, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, хутор Пролетарский, ул. Школьная, 10а" | Всего | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 2-3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Всего | 8912,4 | 8792,4 | 120,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 7981,8 | 7981,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 930,6 | 810,6 | 120,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 6.1 | Оборудование объекта «Центр единоборств в г. Кореновске», расположенный по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.Запорожская, 2В | Всего | 8314,4 | 8314,4 | 0,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 7981,8 | 7981,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 332,6 | 332,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | На проведение судебной строительно- технической экспертизы | Всего | 478,0 | 478,0 | 0,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 478,0 | 478,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск, ул. Мироненко,16а к сетям газораспределения | Всего | 333,3 | 0,0 | 333,3 | 0,0 | 4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 333,3 | 0,0 | 333,3 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Технологическое присоединение объекта находящегося по адресу Краснодарский край, г.Кореновск к электрическим сетям | Всего | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 3 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район, |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Крытые корты и здания АБК | Всего | 150297,7 | 55374,7 | 94923,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 150297,7 | 55374,7 | 94923,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| В том числе |
| 9.1 | Выполнение работ по выносу проекта в натуру | Всего | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Строительство объекта: «Крытые корты и здания АБК» | Всего | 146674,2 | 55200,7 | 91473,5 | 0,0 | 2-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 146674,2 | 55200,7 | 91473,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3 | Гидрогеологическое заключение о защищенности эксплуатируемых водоносных горизонтов | Всего | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4 | Ведение строительного контроля по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | Всего | 2850,5 | 0,0 | 2850,5 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2850,5 | 0,0 | 2850,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.5 | Ведение авторского надзор по объекту: «Крытые корты и здания АБК» | Всего | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных спортивных игровых площадок и (или) комплексных детских игровых площадок | Всего | 10000,0 | 6000,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10000,0 | 6000,0 | 4000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 10.1 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Новоберезанское сельское поселение, п.Новоберезанский,ул.Строительная, б/н | Всего | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Журавское сельское поселение, х.Казаче-Малеваный, ул. Лунева, б/н | Всего | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск, ул. Пляжная, б/н | Всего | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 940,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Пролетарское сельское поселение, х.Бабиче-Кореновский, ул.Мира б/н | Всего | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.5 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | Всего | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.6 | Приобретение комплексной спортивной игровой площадки Кореновское городское поселение, г. Кореновск | Всего | 1060,0 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1060,0 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.7 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной детской игровой площадки Сергиевское сельское поселение, х. Нижний, ул. 409-й Дивизии, б/н | Всего | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 2-3 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.8 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок Дядьковское сельское поселение, ст.Дядьковская | Всего | 1000,0 | 60,0 | 1000,0 | 0,0 | 2-3 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.9 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексной спортивной игровой площадки Бураковское сельское поселение, х.Бураковский, ул. Гагарина | Всего | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 2-3 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.10 | Приобретение, установка и (или) строительство комплексных детских игровых площадок Кореновское городское поселение, г. Кореновск | Всего | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 2-3 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский район,МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске | Всего | 899,5 | 899,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 899,5 | 899,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 11.1 | Подготовка научно-технической документации для возможности размещения объекта «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» (проект санитарно-защитной зоны) | Всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Работы по предпроектной проработке документации по объекту «Общеообразовательная организация на 1100 мест в г. Кореновске» | Всего | 599,5 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,5 | 599,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Общеообразовательная организация на 550 мест ст. Платнировской | Всего | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 12.1 | Пересчет сметной стоимости строительства объекта «Общеообразовательная организация на 550 мест в ст. Платнировской» | Всего | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Всего | 214469,7 | 31451,0 | 110437,2 | 72581,5 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 123000,0 | 30000,0 | 93000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 91469,7 | 1451,0 | 17437,2 | 72581,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 13.1 | Строительство объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Всего | 207964,4 | 31251,0 | 104131,9 | 72581,5 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 123000,0 | 30000,0 | 93000,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 84964,4 | 1251,0 | 11131,9 | 72581,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2 |  Ведение строительного контроля объекта строительства «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Всего | 3821,5 | 0,0 | 3821,5 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3821,5 | 0,0 | 3821,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | Выполнение работ по корректировке проектной и сметной документации объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Всего | 1798,0 | 0,0 | 1798,0 | 0,0 | 1-3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1798,0 | 0,0 | 1798,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4 | Ведение авторского надзора при строительстве объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Всего | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.5 | Тиражирование проектно-сметной документации объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске.» | Всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.6 | Проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта «Плавательный бассейн на 4 дорожки в г.Кореновске»  | Всего | 385,8 | 0,0 | 385,8 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 385,8 | 0,0 | 385,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | Всего | 15 001,8 | 0,0 | 11 335,4 | 3 666,4 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 13 051,5 | 0,0 | 9 861,8 | 3 189,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 950,3 | 0,0 | 1 473,6 | 476,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе |
| 14.1 | Строительство объекта Котельная МОБУ ООШ №10, расположенная по адресу: Кореновский район, х.Анапский, ул.Партизанская, 50А | Всего | 15 001,8 | 0,0 | 11 335,4 | 3 666,4 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 13 051,5 | 0,0 | 9 861,8 | 3 189,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 950,3 | 0,0 | 1 473,6 | 476,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И.Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

 муниципального образования Кореновский район

 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов

муниципальной собственности»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы  | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Цели подпрограммы | Проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Задачи подпрограммы | Выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе многоквартирных домов, проведение технического надзора. Внесение взносов на капитальный ремонт. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;- Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности;- Содержание объектов муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 5 337,0 тысяч рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублейза счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 5 337,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 3639,9 тысяч рублей2024 год — 1 697,1 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублейза счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы  | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Выполнение программных мероприятий по ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, вызванных процессом физического и морального старения объектов муниципальной собственности, необходимо для предотвращения создания аварийных ситуаций и износа недвижимого имущества муниципального образования Кореновский район. В связи с этим

требуется выполнять предупредительный текущий ремонт, который заключается в своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей в конструкциях, возникающих в процессе эксплуатации.

На сегодняшний день имеется потребность в ведении технического надзора за выполнением строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства в муниципальном образовании Кореновский район.

Во исполнение Закона Краснодарского края от 01 июля 2013 года №2735-КЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края" имеется необходимость вносить взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район.

В настоящее время решить проблему возможно программно-целевыми методами.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель - проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта объектов муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах.

2.2 Задачи - выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах, проведение технического надзора.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектовмуниципальной собственности» | Всего | 5 337,0 | 3 639,9 | 1 697,1 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 337,0 | 3 639,9 | 1 697,1 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 02 ноября 2023 года №1921

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район, который:

 - обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

 - организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

 - представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.

 Исполнителями мероприятий подпрограммы является администрация муниципального образования Кореновский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

 - ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

 - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

 Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2к паспорту муниципальной подпрограммымуниципального образования Кореновский район«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» |
| 1.1 | Капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 1385 | 1422 | 1898 |
| 1.2 | Текущий ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности | кв.м | 2118 | 2541 | 2653 |
| 1.3 | Содержание объектов муниципальной собственности | кв.м | 4471 | 4471 | 4471 |

|  |
| --- |
| Приложение №3к паспорту муниципальной подпрограммымуниципального образования Кореновский район«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | Проведение мероприятий, направленных на поддержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район в надлежащем техническом состоянии. Обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта объектов муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах. |
|  | Задача | Выполнение подрядных работ по текущему, капитальному ремонту муниципального имущества, в том числе и помещений, расположенных в многоквартирных домах, проведение технического надзора. Внесение взносов на капитальный ремонт. |
| 1 | Оплата коммунальных услуг муниципальной собственности | Всего | 960,9 | 860,9 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 960,9 | 860,9 | 100,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Взносы на капитальный ремонт в НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за общее имущество в многоквартирных домах, в которых расположены квартиры, находящиеся вмуниципальной собственности муниципального образования Кореновский район | Всего | 676,5 | 676,5 | 0,0 | 0,0 | 1-4 кв. |  | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 676,5 | 676,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Теплоснабжение объектов | Всего | 136,1 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 1 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 136,1 | 136,1 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Энергоснабжение объектов | Всего | 148,3 | 48,3 | 100,0 | 0,0 | 1-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС»,Администрация муниципального образования Кореновский район |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 148,3 | 48,3 | 100,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт кровли, устройство вентилируемого фасада здания тир-мастерские на территории МАНОУ СОШ №4 | Всего | 310,8 | 0,0 | 310,8 | 0,0 | 3-4 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 310,8 | 0,0 | 310,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Охранные услуги | Всего | 780 | 180 | 600,0 | 0,0 | 2-3 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 780 | 180 | 600,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ремонт малого зала администрации | Всего | 799,8 | 799,8 | 0,0 | 0,0 | 1-3 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 799,8 | 799,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | На услуги по составлению сметной документации | Всего | 28,8 | 20,0 | 8,8 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 28,8 | 20,0 | 8,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | На услуги по ведению строительного контроля | Всего | 44,4 | 19,6 | 24,8 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 44,4 | 19,6 | 24,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Капитальный ремонт входной группы здания администрации расположенного по адресу г.Кореновск, ул.Красная,41 | Всего | 164,2 | 164,2 | 0,0 | 0,0 | 2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 164,2 | 164,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Ремонт стелы на въезде в ст. Раздольную | Всего | 169,2 | 71,0 | 98,2 | 0,0 | 2-3 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 169,2 | 71,0 | 98,2 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Содержание муниципальной собственности | Всего | 28,1 | 10,4 | 17,7 | 0,0 | 2 кв |  | Администрация муниципального образования Кореновский районМКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 28,1 | 10,4 | 17,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ремонт части кровли в здании администрации МО Кореновский район по ул. Красной | Всего | 1374,0 | 1374,0 | 0,0 | 0,0 | 3 кв | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1374,0 | 1374,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Ремонт доски почета в г.Кореновске | Всего | 280,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 3-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 280,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Ремонт муниципальной квартиры | Всего | 396,8 | 0,0 | 396,8 | 0,0 | 1-2 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 396,8 | 0,0 | 396,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

 муниципального образования Кореновский район

 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы муниципального образования Кореновский район «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы  | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Участники подпрограммы | Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район |
| Цели подпрограммы | Частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - Реконструкция объектов муниципальной собственности;- Демонтаж объектов муниципальной собственности;- Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий программы составит 620,6 тысяч рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублейза счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район — 620,6 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 620,6 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублейза счет средств иных источников бюджета — 0,0 тысяч рублей, в том числе на:2023 год — 0,0 тысяч рублей2024 год — 0,0 тысяч рублей2025 год — 0,0 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы  | Администрация муниципального образования Кореновский район |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей

сферы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Программы направлена на экономическое развитие муниципального образования Кореновский район и повышение качества жизни населения путем реконструкции объектов социальной сферы. Для обеспечения возможности привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию указанных мероприятий необходимо осуществлять проектирование за счет средств местного бюджета.

Выполнение Программы позволит решить задачи, нацеленные на обеспечение дальнейшего развития Кореновского района как многофункционального муниципального образования с качественной городской средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные условия для экономической деятельности, в том числе:

 - уменьшение аварийного жилого (нежилого) фонда на территории муниципального образования;

 - предотвращение возможного обрушения объектов муниципальной собственности, предоставляющих реальную угрозу для жизни людей.

 В целях организации эффективной эксплуатации объектов муниципальной собственности, поддержания их эксплуатационных ресурсов, рационального использования бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования появилась потребность применения программного подхода к решению данной проблемы, которая предопределяет ее социально-экономический характер.

2. Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1 Цель — частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями.

2.2 Задачи — обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств.

2.3 Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025 годы

2.4 Целевые показатели муниципальной программы увязаны с целевыми

показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Плановые значения целевых показателей приведены в приложение № 2.

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением №3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| Объем финансирования всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Реконструкция объектов муниципальной собственности» | Всего | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 620,6 | 620,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно в соответствии с базовыми показателями типовой методикой оценки эффективности подпрограммы, утвержденными постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 02 ноября 2023 года №1921.

6. Механизм реализации подпрограммы и контроль за ее выполнением

 Текущее управление ходом реализации и контроль за ее выполнением осуществляет отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район, который:

 - обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

 - организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

 - представляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации подпрограммы.

 Исполнителями мероприятий подпрограммы является администрация муниципального образования Кореновский район, муниципальное казенное учреждение муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», которые представляют в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район информацию об исполнении мероприятий подпрограммы в следующие сроки:

 - ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об объемах использованных денежных средств и степени выполнения мероприятий;

 - в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

 Отдел строительства администрации муниципального образования Кореновский район предоставляет в управление экономики администрации муниципального образования Кореновский район сводную информацию о реализации программных мероприятий в установленные сроки.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район Б.И. Сторчун

|  |
| --- |
| Приложение №2к паспорту муниципальной подпрограммымуниципального образования Кореновский район«Реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

 «Реконструкция объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение показателей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Реконструкция объектов муниципальной собственности» |
| 1.1 | Реконструкция объектов муниципальной собственности; | ед | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | Демонтаж объектов муниципальной собственности | ед | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | Переустройство объектов муниципальной собственности с целью приведения в соответствии с современными возросшими нормативными требованиями | ед | 1 | 1 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение №3к паспорту муниципальной подпрограммымуниципального образования Кореновский район«Реконструкция объектов муниципальной собственности» муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы» |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Реконструкция объектов муниципальной собственности»

муниципальной программы муниципального образования Кореновский район «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Кореновский район на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования предприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс.руб.) | В том числе | Срок реализации мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик мероприятий, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенция, иных межбюджетных трансфертов) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель | Частичное или полное изменения функционального назначения, улучшение застройки территории, приведение в соответствие с современными возросшими нормативными требованиями. |
|  | Задача | Обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности, предотвращение их преждевременного выхода из эксплуатации и сноса, а также их переустройство с целью частичного или полного изменения функции, улучшения их потребительских качеств. |
| 1 | Переустройство участка теплотрассы на объекте строительства «Общеобразовательная организация на 400 мест по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск» | Всего | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 1 кв. |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | На услуги по составлению сметной документации | Всего | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | На услуги по ведению строительного контроля | Всего | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 1-4 кв |  | МКУ МО Кореновский район «УКС» |
| Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновскийрайон Б.И. Сторчун