
## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **от 06.02.2025**  **№ 156**

г. Кореновск

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год**

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 2 ноября 2023 года №1921 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации, и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кореновский район» п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год (прилагается).

 2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район А.Е. Дружинкина.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район С.А. Голобородько

 ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 муниципального образования

 Кореновский район

 от 06.02.2025 №156

ОТЧЕТ

по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» (далее — Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 30 октября 2023 года №1916 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы».

 В 2024 году постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 17 декабря 2024 года № 1679 в Программу были внесены изменения.

 В 2024 году в рамках реализации Программы предусматривались мероприятия по следующим подпрограммам:

 1) Развитие теплоэнергетического комплекса;

 2) Организация газоснабжения поселений;

 3) Обращение с твердыми коммунальными отходами.

 4) Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

 Программой предусмотрено - обеспечение потребностей Кореновского района в тепловой энергии при реализации генерального плана развития Кореновского района;

- обеспечение энергетической и экологической безопасности Кореновского района, обеспечение надежности и безопасности функционирования теплоэнергетических объектов;

повышение качества предоставляемых услуг,

- снижение затрат на единицу выпускаемой продукции, повышение рентабельности производства тепловой энергии;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения как основы повышения качества жизни населения Кореновского района;

- увеличение количества потребителей услуг газоснабжения на территории Кореновского района;

- улучшение экологической ситуации в Кореновском районе, достигаемое за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, а также за счет мероприятий по рекультивации.

Финансирование мероприятий Программы в 2024 году осуществлялось за с счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 2 860 000 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (приложение 1).

 Оценка результативности реализации Программы (приложение №2) осуществлялась на основе следующих индикаторов:

 1) Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1;

 2) Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении4

 3) Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

 4) Создание места складирования крупногабаритных отходов.

 Средства бюджета, запланированные по Программе на 2024 год, израсходованные в сумме 2 860 000 (два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, остаток средств на 31 декабря 2024 года составил 0 (ноль) рублей 00 копеек.

Проведена оценка эффективности реализации Программы (приложение №3).

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.Е. Дружинкин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
|  тыс.руб. - / + | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Развитие теплоэнергетического комплекса |
| 1.1 | Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1 | Районный бюджет | 1 155,2 | 1 155,2 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район |
|  Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  2.Организация газоснабжения поселений |
| 2.1 | Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | Районный бюджет | 558,0 | 558,0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район |
|  Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Обращение с твердыми коммунальными отходами |
| 3.1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Районный бюджет | 803,0 | 803,0 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район |
|  Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание места складирования крупногабаритных отходов | Районный бюджет | 343,8 | 343,8 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район |
|  Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |
| 4.1 | Развитие транспортной инфраструктуры | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кореновский район |
|  Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе |  | 2860,0 | 2860 | 0 | 0 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  | 2860,0 | 2860 | 0 | 0 |  |
| Краевой бюджет (КБ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.Е. Дружинкин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к отчету о реализации

 мероприятий муниципальной

 программы«Развитие жилищно-

 коммунального хозяйства,

 топливно энергетического

 комплекса и транспорта

 муниципального образования

 Кореновский район на

 2024-2028 годы» за 2024 год

АНАЛИЗ

показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Монтаж тепловой сети от котельной спортивного комплекса (воздухоопроного) до тепловой камеры ТК №1 | ед. | 1 155,2 | 1 155,2 | 0 | 0 |
| 2. | Оплата мероприятий по эксплуатации опасного производственного объекта: «Подводящий газопровод высокого давления в Новоберезанском сельском поселении» | ед. | 558,0 | 558,0 | 0 | 0 |
| 3. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 803,0 | 803,0 | 0 | 0 |
| 4. | Создание места складирования крупногабаритных отходов | ед. | 343,8 | 343,8 | 0 | 0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.В. Дружинкин

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации

 мероприятий муниципальной

 программы «Развитие жилищно-

 коммунального хозяйства,

 топливно-энергетического

 комплекса и транспорта

 муниципального образования

 Кореновский район

 на 2024-2028 годы» за 2024 год

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и транспорта муниципального образования Кореновский район на 2024-2028 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ЦП (5=4/3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие теплоэнергетического комплекса | 1155,2 | 1155,2 | 100% |
| 2 | Организация газоснабжения поселений | 558,0 | 558,0 | 100% |
| 3 | Обращение с твердыми коммунальными отходами | 1146,8 | 1146,8 | 100% |
| ИТОГО | 2860,0 | 2860,0 | 100% |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район А.Е. Дружинкин