## АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

## КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2023					                                                                               № 47

г.  Кореновск

Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района

на 2021-2023 год» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кореновский район Краснодарского края от 18 июня 2012 года №1149 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в редакции постановления администрации муниципального образования Кореновский район от 20 октября 2014 года № 1641, от 1 декабря 2015 года № 1606) администрация муниципального образования Кореновский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Управлению службы протокола и информационной политики администрации муниципального образования Кореновский район (Симоненко) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кореновский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кореновский район 
С.В. Колупайко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

муниципального образования

Кореновский район 							   С.А. Голобородько

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 19.01.2023 № 47 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

Ведомственная целевая программа «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» (далее - Программа) была утверждена постановлением администрации муниципального образования Кореновский район от 21 сентября 2020 года № 1021.

В 2022 году в рамках реализации Программы предусматривалось выполнение мероприятий, направленных на создание и развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и муниципалитета с использованием информационно-коммуникационных технологий в различных сферах, развитие инфраструктуры доступа к сервисам «электронного правительства» района, повышение открытости деятельности органов муниципальной власти района, формирование единого пространства электронного взаимодействия, создание и развитие специальных информационных и информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов муниципальной власти, в том числе системы электронного документооборота, организацию безопасного доступа в сеть интернет.

Финансирование мероприятий Программы в 2022 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования Кореновский район в сумме 1577,3 тыс.руб., из них израсходовано 1563,6 тыс.руб.

Для проведения оценки результативности реализации Программы использовались следующие показатели:

- Число подключенных сервисов СМЭВ.

- Число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации.

- Число посетителей официального сайта в месяц.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 					 		       С.В. Колупайко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год от 19.01.2023 № 47 |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» 
за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования,тыс. руб |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План. значение | Факт. значение | Откл. |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. | % |  |
| 1. | Оплата услуг по размещению и оперативно-техническому обслуживанию оборудования, установленного вне помещений администрации муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 163,9 | 150,2 |  | 91% | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район» |
| 1.1 | Размещение коммуникационного шкафа (Ростелеком) | Районный бюджет | 132,2 | 121,2 |  | 91% | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район» |
| 1.2 | Оплата каналов связи, и медных линий, места под кабельное хозяйство | Районный бюджет | 31,7 | 29 |  | 91% | Администрация муниципального образования Кореновский район, МКУ «Центр по МТО ОМС МО Кореновский район» |
| 2 | Закупка программного и аппаратного обеспечения, услуг для создания, внедрения и эксплуатации информационных систем | Районный бюджет | 1413.4 | 1413.4 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.1 | Продление лицензии Dr.Web | Районный бюджет | 42.6 | 42.6 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.2 | Антивирусная защита WEB сайтов муниципального образования Кореновский район | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.3 | Изготовление, перевыпуск ключей ЭЦП | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.4 | VipNet Client обслуживание | Районный бюджет | 53.9 | 53.9 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.5 | Обслуживание АРМ «Муниципал» | Районный бюджет | 60,0 | 60,0 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.6 | Покупка ПО KaisXmlCreator | Районный бюджет | 10 | 10 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.7 | Приобретение права на использование СКЗИ «Крипто-про», приобретение дистрибутива | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.8 | Услуги по сопровождению, технической и информационной поддержке системы электронного документооборота «Обращения граждан» | Районный бюджет | 70 | 70 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.9 | Организация рабочего места отдела архитектуры и градостроительства | Районный бюджет | 37.5 | 37.5 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.10 | Организация широкополосного, безопасного доступа в телекоммуникационно информационную сеть Интернет | Районный бюджет | 1002.7 | 1002.7 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.11 | Размещение и техническая поддержка информационных ресурсов | Районный бюджет | 98,4 | 98,4 |  | 100% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.12 | Разработка нормативно-правовых документов в соответствии с 152 федеральным законом | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0% | Администрация муниципального образования Кореновский район |
| 2.13 | Модернизация центра обработки данных. | Районный бюджет | 38,3 | 38,3 |  | 100% |  |
| 2.14 | Закупка, продление, обслуживание программно аппаратного комплекса ViPNet Coordinator | Районный бюджет | 0 | 0 |  | 0% |  |
|  | Итого |  | 1577.3 | 1563,6 |  | 95,5% |  |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 					 		       С.В. Колупайко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год от 19.01.2023 № 47 |
| --- | --- |

АНАЛИЗ

показателей результативности мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 год» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | Число подключенных сервисов СМЭВ | шт | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации | шт | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Число посетителей официального сайта в месяц | шт | 16000 | 16800 | 0 | 0 |

Число серверов в центре обработки данных с технологией виртуализации уменьшено в связи с отсутствием потребности в данных мощностях, а также выносом сайтов муниципального образования Кореновский район на сервера хостинг провайдера.

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 					 		       С.В. Колупайко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к отчету о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» 
за 2022 год

от 19.01.2023 № 47

ОЦЕНКА

эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Информатизация Кореновского района на 2021-2023 годы» за 2022 год

| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5=4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оплата услуг по размещению и оперативно-техническому обслуживанию оборудования, установленного вне помещений администрации муниципального образования Кореновский район | 163,9 | 150,2 | 0,91 |
| 2. | Закупка программного и аппаратного обеспечения, услуг для создания, внедрения и эксплуатации информационных систем. | 1413,4 | 1413,4 | 1 |
|  | Итого: | 1577,3 | 1563,6 | 0,99 |

Заместитель главы

муниципального образования

Кореновский район 					 		       С.В. Колупайко